ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Construcción mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría. FORTASEG | Eje | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | FORTASEG | Estrategia | 5.6 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Carencia de espacio para la práctica de tiro de los elementos operativos, así como áreas modernas y funcionales. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Dentro de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | Indicador ASE |  |
|  |  | ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. Salvador Ruíz Ayala. | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Áreas de usos múltiples que posibiliten la práctica de tiro de los elementos operativos remodeladas. Areas para el uso y resguardo del armamento mejoradas conforme a los lineamientos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. | Vinc al PED |  |
|  |  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Elementos Policiales adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01/01/2017 | 31/12/2017. |
|  |  |  | X | 700 | 250 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $6,000,000.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Proyecto. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Aumento en porcentaje de acciones efectivas y oportunas. |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 16 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| Construcción 0, Remodelación 0 | Construcción 1, Remodelación 1 | Metros cuadrados de obras de construcción. Metros cuadrados de espacios remodelados. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Reunión de concertación FORTASEG. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del anexo técnico FORTASEG. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción del Subsidio en las cuentas del municipio. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de licitación pública conforme a la normatividad vigente. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adjudicación al proveedor que resulte ganador de la licitación. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y firma de los contratos correspondientes. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de la construcción, mejora y ampliación. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Tramite de pago al proveedor, conforme a la normatividad vigente. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Remisión de evidencias y entregables para la obtención de meta cumplida por parte del Secretariado Ejecutivo del SNSP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

Construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría % | Fondo Revolvente% |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC | 10 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 | 100 |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $6,000,000.00 |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 80 | 100 |  |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC | N/A | N/A |  |  |  |