ANEXO 1: DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Construcción mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría. | Eje | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección Administrativa. | Estrategia | 5.6 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Mejorar las instalaciones de una de las áreas que conforman la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | Indicador ASE |  |
|  |  | ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Lic. María Concepción Huitrón Herrera. | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal reconstruidas y remodeladas para prestar servicios de calidad a la ciudadanía en materia de seguridad pública. | Vinc al PED |  |
|  |  | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios. | Elementos Policiales Operativos y personal administrativo adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 01/01/2017 | 31/12/2017. |
|  |  |  | X | 700 | 250 | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | $3,000,000.00 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque |
| --- | --- |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Mejoramiento. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Aumento de porcentaje de acciones efectivas y oportunas. |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 16 |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| Reconstruidas 0, Remodeladas 0 | Reconstruidas 1, Remodeladas 1 | Metros cuadrados de obras de construcción. Metros cuadrados de espacios remodelados. |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Identificación de las necesidades de mejora y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del proyecto ejecutivo de ejecución de las obras necesarias para el óptimo funcionamiento de la Comisaría. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar licitación pública para la mejora y ampliación de las instalaciones de la Comisaría. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación de la persona ya sea física o moral, misma que llevará a cabo los trabajos de las mejoras y ampliación de la Comisaría. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de las obras de construcción, mejoras y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

Elaborado por: DGPP / PP / PLV