|  | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. |
| --- | --- |

ANEXO 1

1.- DATOS GENERALES

| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Proyecto de Mantenimiento y Rehabilitación de Tanques, Pozos y Cisternas receptoras de agua potable e Infraestructura. | Eje | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| B) Dirección o Área Responsable | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Mejora las condiciones de los pozos. Los cuales no han recibido mantenimiento ni rehabilitación. Se estimula el acuífero. Se atienden contingencias en época de estiaje. Se incrementa la calidad del agua. Se recuperan caudales de extracción. Se mejora condiciones en zonas de atención prioritaria. Se regularizan títulos de concesión no vigentes. | Línea de Acción |  |
|  |  | No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | 44 Colonias de la zona sur de la mancha urbana. Zona administrada por DAPAT. | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Benjamín Vargas Cabrera | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Tanques, Pozos y Cisternas receptoras de agua rehabilitadas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Amplio perfil. El proyecto contempla intervención en zonas socioeconómicas diversas. El número de beneficiarios asciende los 240,000 habitantes. |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 1 de Enero 2017 | 1 de Julio 2017 |
|  |  |  | x |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado | 4,578,613 | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Tener una batería de pozos en buen estado técnico, operativo y legal. |
| --- | --- |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Las actividades varían de acuerdo a las necesidades de cada pozo y a las características técnicas y operativas. En el inciso D se establecen las actividades generales. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  | x | x | x |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 50% | 100% | Porcentaje de pozos en correcto fuincionamiento | # total de pozos - # total de pozos rehabilitados y en correcto funcionamiento. |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

| Cronograma Anual de Actividades |
| --- |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 2017 |
|  | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Extracción de equipo y Toma de video. | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Aplicación de productos químicos de acuerdo a la capacidad del pozo. Reposo por 24 hrs. | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Cepillado y desazolve con cuchara. Pistoneo y desarrollo de la fuente como estimulación y mayor captación del manto acuífero. | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Toma de video para calificar la calidad de los trabajos realizados | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Revisión y mantenimiento del equipo sumergible o sustitución del mismo. Instalación de equipo y puesta en marcha. |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Revisión de arrancadores electromecánicos, tornilleria y empacado. |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Soplete y limpieza general. Limpieza y lubricación. |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Limpieza de dosificador de cloro o sustitución de partes dañadas. Limpieza de toda la línea de conducción de línea de clorado. |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Limpieza general a la fuente, pintura general y conservación de áreas verdes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)

| E) Recursos Humanos | Número | F) Recursos Materiales | Número/Litros | Tipo de financiamiento del recurso | G) Recursos Financieros | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proveeduría | Fondo Revolvente |  |  |
| Personal que participa en éste PPSC |  | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
|  |  | Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |  |  |
|  |  | Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |  |  |