****

**ANEXO 1:** DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Simplificación y digitalización de la licencia de construcción | Eje |  |
| B) Dirección o Área Responsable | Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | Estrategia |  |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Los Trámites general una acumulación de expedientes físicos, el ciudadano realiza varias vueltas a la dependencia para dar seguimiento a su trámite. | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | Arq. Javier Omar Rosas Ríos  | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Simplificación y digitalización de la licencia de construcción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.  | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Todo ciudadano |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Agosto 2016 | Agosto 2017 |
|  |  | x |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | X | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2:** OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | Elaborar el diagnostico actual sobre la emisión de la licencia de construcción y sus trámites vinculantes, dependencias involucradas en el procedimiento, número de formatos, numero de requisitos, número de verificaciones, costo promedio de todos los trámites del proceso, fundamentos jurídicos aplicables, descripción y mapeo del procedimiento para la emisión de la licencia de construcción, principales áreas de oportunidad y hallazgos del procedimiento, definición y calendarización de acciones de simplificación del procedimiento.Implementar una reingeniería al proceso actual y desarrollar una propuesta del modelo optimizado, simplificar el proceso para la obtención de la licencia de construcción, diferenciación de procesos por nivel de riesgo, la eliminación de procesos innecesarios e ineficientes, disminución de pasos, requisitos, tiempos y costos de gestión del trámite.Revisar el marco jurídico aplicable a la obtención de la licencia de construcción y el uso de sistemas electrónicos, creación o modificación del marco jurídico aplicable a fin de incorporar: el rediseño del proceso administrativo,  |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Utilizar Software (nuevo) libre o código abierto, de conformidad con las mejores condiciones en cuanto a uso, costo, riesgo, beneficio e impacto; que permita compartir y reusar información para incrementar su eficiencia administrativa.  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| 100% |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta |  |
|  |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| * Diagnóstico de Licencia de Construcción (proceso, procedimiento)
 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Diagnóstico de Alineamiento y Número Oficial (procedimientos y trámites vinculantes)
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis con mejora Regulatoria
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Revisión de flujo de procesos troncal
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Reunión de avances del sistema digital SIG METRO
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis de trámites vinculados,
* Como la Factibilidad de Uso de Suelo
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Análisis de enlaces y Dependencias Involucradas
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Presentación de Informática y catastro
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Validación inicial alcance del proyecto de Licencias
* Factibilidad de Uso de Suelo
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Coordinar la petición de los insumos de las diferentes dependencias
 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Firmar los oficios necesarios para la entrega de los insumos
 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*