**Reporte Junio 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **La Calerilla**Limpieza de 1,700 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 1,752 m3 de azolveCarga de 6 viajes de tierra  | **Santa Anita**Limpieza de 1,150 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 540 m3 de azolveCarga de 42 viajes de azolve | **Toluquilla**Carga de 8 viajes de tierra |
| **Totales Retro: Limpieza de 2,850 m de Drenes Parcelarios** **Carga de 56 viajes de materiales (784 m3)** |
| **Cargador Frontal (Payloader) 859** |
| **Potrero Las Pomas**Carga de 29 viajes de escombro | **Toluquilla**Carga de 16 viajes de escombro |
| **Total: Carga de 45 viajes de materiales (630 m3)** |
| **Motoconformadora 488** |
| **Potrero Las Pomas**Rehabilitación de 200 m de vialidad rural | **La Calerilla**Nivelación de 4,400 m de vialidades rurales | **Toluquilla**Rehabilitación de 1,100 m de vialidades rurales |
| **Totales moto:** |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Los Ranchitos**1 viaje de composta**Potrero Las Pomas**1 viaje de tierra**La Calerilla**1 viaje de tierra**Toluquilla**5 viajes de composta2 viajes de basura4 viajes de pre criba de grava1 viaje de tierra**Santa Anita**9 viajes de azolve**San Martín** 1 viaje de composta**Pavimentos**2 viajes de adoquín**Obras Públicas**5 viajes de tierra**Total: 32 viajes ( 448 m3)** | **Los Ranchitos**5 viajes de composta**Toluquilla**2 viajes de basura3 viajes de escombro2 viajes de composta2 viajes de pre criba de grava8 viajes de tierra**Santa Anita**5 viajes de azolve1 viaje de composta**Aseo Público**2 viajes de llantas**Obras Públicas**5 viajes de tierra1 viaje de azolve**Total: 36 viajes (504 m3)** | **Camión 13****Santa Anita**15 viajes de azolve**La Calerilla**3 viajes de tierra**Toluquilla**4 viajes de escombro4 viajes de tierra**Obras Públicas**15 viajes de escombro**Total: 41 viajes (574 m3)** | **Camión 862****Potrero Las Pomas**13 viajes de tierra1 viaje de escombro**Santa Anita**13 viajes de tierra**Toluquilla**10 viajes de escombro5 viajes de tierra**La Calerilla**3 viajes de tierra**Total: 45 viajes (315 m3)** |
| **Total Traslado de materiales: 154 viajes (1,841 m3)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Localidad | Cantidad de cabezas de ganado muestradas y vacunadas | Propósito del ganado |
| Cerro Del Cuatro Terralta (Miravalle) | 31 | Lechero |
| La Gigantera | 63 | Lechero |
| La Gallera | 8 | Lechero |
| La Ladrillera | 60 | Lechero |
| Total | **162** |  |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

**Proyecto Huertos Familiares**

* Jueves 03 de junio: Revisión de almácigos y entrega de lechugas en macetas de 6”.
* Jueves 10 de junio: Preguntas y respuestas de la elaboración de las Bacterias Acido Lácticas y Compostaje.
* Jueves 17 de junio: Asistencia y acompañamiento de los vecinos de Parques del Palmar en la Capacitación en Cooperativismo, en la sala de juntas de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.
* Jueves 24 de junio: Charla participativa para comentar respecto a la capacitación en Cooperativismo y el Reglamento de Participación Ciudadana.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de reunión ordinaria celebrada en la Casa Ejidal de Los Puestos, el martes 08 de Junio de 2021.