**Reporte Octubre 2020  
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | | | |
| **Toluquilla**  Limpieza de 80 m de dren parcelario extrayendo 25.6 m3 de azolve | **Los Ranchitos**  Limpieza de 30 m de dren parcelario extrayendo 120 m3 de azolve | | **San Martín de las flores**  “Apertura y limpieza de vialidades rurales” | | **Los Puestos**  Carga de 74 viajes de rajuela  Caga de 84 viajes de polvillo | | **Pavimentos**  Acomodo de piedra en el patio de la Dirección |
| **Total Retro 488: Carga de 158 (2,212 m3) viajes de materiales**  **Limpieza de 110 m de drenes parcelarios extrayendo 145.6 m3** | | | | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | | | |
| **Descompostura mecánica** | | | | | | | |
| **Motoconformadora 860** | | | | | | | |
| **San Martín de las flores**  Rehabilitación de 1 Km de vialidades rurales | | | | **Los Puestos**  Rehabilitación de 4.7 Km de vialidades rurales  Extensión de 73 viajes de materiales | | | |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 5.7 Km de vialidades rurales, se trabajó un área de 56,000 m3** | | | | | | | |
| **Excavadora 217** | | | | | | | |
| **Toluquilla (Espaldas del Fracc. Sofía Hábitat Arroyo Seco**  Limpieza, rectificación del cauce del canal, reforzamiento de bordos y taludes en 410 m  Carga de 45 viajes de azolve | | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | | |
| **Camión 10** | | **Camión 12** | | **Camión 13** | | **Camión 862** | |
| **Tateposco**  10 viajes de rajuela  **Los Puestos**  12 viajes de rajuela  28 viajes de polvillo  **Pavimentos**  11 viajes de piedra  **San Martín**  6 viajes de tierra  **Total: 67 viajes (938 m3)** | | **Tateposco**  10 viajes de rajuela  4 viajes de polvillo  **Los Puestos**  12 viajes de rajuela  28 viajes de polvillo  **San Martín**  6 viajes de tierra  **Pavimentos**  9 viajes de piedra  **Total: 69 viajes (966 m3)** | | **Tateposco**  14 viajes de rajuela  **Los Puestos**  12 viajes de rajuela  20 viajes de polvillo  **Total: 46 viajes (644 m3)** | | **Toluquilla**  30 viajes de azolve  **San Martín**  3 viajes de tierra  **Los Puestos**  8 viajes de polvillo  **Pavimentos**  9 viajes de piedra  **Total: 50 viajes (350 m3)** | |
| **Total traslado de materiales: 232 viajes (898 m3)** | | | | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Sesión celebrada en la Casa Ejidal de San Sebastianito el martes 13 de Octubre.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.