**Reporte Mayo 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla**Carga de 13 viajes de azolveLimpieza de 200 m de dren parcelario, extrayendo 160 m3 | **La Calerilla**Carga de 7 viajes de tierraLimpieza de 875 m de drenes parcelarios, extrayendo 945 m3 de azolve | **Los Ranchitos**Limpieza de 645 m de drenes parcelarios, extrayendo 930 m3 de azolve |
| **Totales Retro:** Carga de 26 viajes de materiales (364 m3)Limpieza de 1,720 m de drenes parcelarios, extrayendo 2,035 m3 de azolve |
| **Motoconformadora 488** |
| **Tateposco**Rehabilitación de 1,200 m de vialidades rurales | **La Calerilla**Rehabilitación de 1,700 m de vialidades rurales | **Santa Anita**Rehabilitación de 1,600 m de vialidades rurales | **Toluquilla**Rehabilitación de 200 m de vialidades rurales | **Las Pomas**Rehabilitación de 1,100 m de vialidades rurales |
| **Totales moto:** Rehabilitación de 5,800 m de vialidades rurales, con un área trabajada de 98,200 m |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Toluquilla**2 viajes de azolve**Los Ranchitos**1 viaje de azolve1 viaje de composta**Santa Anita**2 viajes de composta**Las Pomas**3 viajes de composta1 viaje de basura**La Calerilla**2 viajes de composta**Tateposco**1 viaje de composta**Los Puestos**2 viajes de composta**San Martín**2 viajes de composta**Total: 20 viajes (280 m3)** | **Camión 12****Toluquilla**2 viajes de azolve**Los Ranchitos**1 viaje de azolve**Santa Anita**2 viajes de composta**Las Pomas**1 viaje de composta**Tateposco**1 viaje de composta**Pavimentos**3 viajes de piedra**Obras Públicas**4 viajes de tierra**Total: 14 viajes (196 m3)** | **Camión 13****Toluquilla**12 viajes de azolve3 viajes de tierra**Las Pomas**10 viajes de escombro**La Calerilla**12 viajes de escombro1 viaje de composta (interior)**Tateposco**2 viajes de composta (interior)**Los Puestos**1 viaje de composta (interior)**Santa Anita**2 viajes de escombro4 viajes de azolve**San Martín**2 viajes de composta**Pavimentos**6 viajes de pre criba**Obras Públicas**3 viajes de tierra**Total: 59 viajes (826 m3)** | **Camión 862****Toluquilla**2 viajes de tierra**Las Pomas**12 viajes de tierra12 viajes de escombro**Total: 26 viajes (182 m3)** |
| **Total Traslado de materiales: 119 viajes (1,484 m3)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

|  |
| --- |
| Muestreo y Vacunación contra *Brucella* (RB51) |
| Localidad | **Cantidad de cabezas** | **Muestreo** | **Vacunación** |
| Santa María Tequepexpan | 40 | 40 | 40 |
| San Sebastianito | 06 | 06 | 06 |
| La Gigantera | 60 | 60 | 60 |
| El Tajo | 23 | 23 | 23 |
| Totales | **129** | **129** | **129** |

**Proyecto Huertos Familiares**

Se dio continuidad a las capacitaciones de elaboración de fertilizantes naturales caseros al grupo de ciudadanos de la Colonia Parques del Palmar:

1.- Reproducción de microorganismos descomponedores de materia orgánica en sustrato de salvado de trigo.

2.- Desarrollo y reproducción de Bacterias Acido Lácticas.

3.- Reproducción de microorganismos descomponedores de materia orgánica en líquido.

4.- elaboración de almácigos reciclando recipientes plásticos en desuso.

\*Consulta a Patrimonio Municipal de la existencia de predios municipales en la Colonia Parques del Palmar para poder desarrollar el huerto urbano.

\*Consulta a Participación Ciudadana, respecto a qué tipo de asociación o agrupación legal deben conformar los ciudadanos de Parques del Palmar para gestionar y solicitar la explotación de un predio municipal para desarrollar el huerto urbano.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de reunión ordinaria celebrada en la Casa Ejidal de Los Ranchitos, el martes 11 de mayo de 2021.