**Reporte Mayo 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | | | | | |
| **Toluquilla**  Carga de 13 viajes de azolve  Limpieza de 200 m de dren parcelario, extrayendo 160 m3 | | | **La Calerilla**  Carga de 7 viajes de tierra  Limpieza de 875 m de drenes parcelarios, extrayendo 945 m3 de azolve | | | | **Los Ranchitos**  Limpieza de 645 m de drenes parcelarios, extrayendo 930 m3 de azolve | | |
| **Totales Retro:** Carga de 26 viajes de materiales (364 m3)  Limpieza de 1,720 m de drenes parcelarios, extrayendo 2,035 m3 de azolve | | | | | | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | | | | | |
| **Tateposco**  Rehabilitación de 1,200 m de vialidades rurales | **La Calerilla**  Rehabilitación de 1,700 m de vialidades rurales | | | **Santa Anita**  Rehabilitación de 1,600 m de vialidades rurales | | **Toluquilla**  Rehabilitación de  200 m de vialidades rurales | | | **Las Pomas**  Rehabilitación de 1,100 m de vialidades rurales |
| **Totales moto:** Rehabilitación de 5,800 m de vialidades rurales, con un área trabajada de 98,200 m | | | | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | | | | |
| **Camión 10**  **Toluquilla**  2 viajes de azolve  **Los Ranchitos**  1 viaje de azolve  1 viaje de composta  **Santa Anita**  2 viajes de composta  **Las Pomas**  3 viajes de composta  1 viaje de basura  **La Calerilla**  2 viajes de composta  **Tateposco**  1 viaje de composta  **Los Puestos**  2 viajes de composta  **San Martín**  2 viajes de composta  **Total: 20 viajes (280 m3)** | | **Camión 12**  **Toluquilla**  2 viajes de azolve  **Los Ranchitos**  1 viaje de azolve  **Santa Anita**  2 viajes de composta  **Las Pomas**  1 viaje de composta  **Tateposco**  1 viaje de composta  **Pavimentos**  3 viajes de piedra  **Obras Públicas**  4 viajes de tierra  **Total: 14 viajes (196 m3)** | | | **Camión 13**  **Toluquilla**  12 viajes de azolve  3 viajes de tierra  **Las Pomas**  10 viajes de escombro  **La Calerilla**  12 viajes de escombro  1 viaje de composta (interior)  **Tateposco**  2 viajes de composta (interior)  **Los Puestos**  1 viaje de composta (interior)  **Santa Anita**  2 viajes de escombro  4 viajes de azolve  **San Martín**  2 viajes de composta  **Pavimentos**  6 viajes de pre criba  **Obras Públicas**  3 viajes de tierra  **Total: 59 viajes (826 m3)** | | | **Camión 862**  **Toluquilla**  2 viajes de tierra  **Las Pomas**  12 viajes de tierra  12 viajes de escombro  **Total: 26 viajes (182 m3)** | |
| **Total Traslado de materiales: 119 viajes (1,484 m3)** | | | | | | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestreo y Vacunación contra *Brucella* (RB51) | | | |
| Localidad | **Cantidad de cabezas** | **Muestreo** | **Vacunación** |
| Santa María Tequepexpan | 40 | 40 | 40 |
| San Sebastianito | 06 | 06 | 06 |
| La Gigantera | 60 | 60 | 60 |
| El Tajo | 23 | 23 | 23 |
| Totales | **129** | **129** | **129** |

**Proyecto Huertos Familiares**

Se dio continuidad a las capacitaciones de elaboración de fertilizantes naturales caseros al grupo de ciudadanos de la Colonia Parques del Palmar:

1.- Reproducción de microorganismos descomponedores de materia orgánica en sustrato de salvado de trigo.

2.- Desarrollo y reproducción de Bacterias Acido Lácticas.

3.- Reproducción de microorganismos descomponedores de materia orgánica en líquido.

4.- elaboración de almácigos reciclando recipientes plásticos en desuso.

\*Consulta a Patrimonio Municipal de la existencia de predios municipales en la Colonia Parques del Palmar para poder desarrollar el huerto urbano.

\*Consulta a Participación Ciudadana, respecto a qué tipo de asociación o agrupación legal deben conformar los ciudadanos de Parques del Palmar para gestionar y solicitar la explotación de un predio municipal para desarrollar el huerto urbano.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de reunión ordinaria celebrada en la Casa Ejidal de Los Ranchitos, el martes 11 de mayo de 2021.