**Reporte Julio 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Santa Anita**Limpieza de 1,530 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 735 m3Carga de 54 viajes de azolveCarga de 6 viajes de tierra | **Toluquilla**Limpieza de 380 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 280 m3Carga de 14 viajes de azolveCarga de 3 viajes de tierra | **Los Ranchitos**Limpieza de 100 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 75 m3Carga de 2 viajes de tierra | **La Calerilla**Limpieza de 170 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 136 m3 |
| **Totales Retro: Limpieza de 2,180 m de Drenes Parcelarios, extrayendo 1,226 m3** **Carga de 79 viajes de materiales (1,106 m3)** |
| **Cargador Frontal (Payloader) 859** |
| **Los Ranchitos**Carga de 1 viaje de azolveReforzamiento de 50 m de bordo del Arroyo Seco | **Toluquilla**Carga de 2 viajes de tierra | **Santa Anita**Carga de 7 viajes de tierra |
| **Total: Carga de 10 viajes de materiales (140 m3)** |
| **Motoconformadora 488** |
| **Toluquilla**Rehabilitación de 2.6 Km de vialidades rurales | **La Calerilla**Rehabilitación de 0.4 Km de vialidades rurales | **Santa Anita**Rehabilitación de 1.8 Km de vialidades rurales |
| **Totales moto: Rehabilitación de 4.8 Km de vialidades rurales** |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Santa Anita**2 viajes de composta 11 viajes de azolve8 viajes de tierra**Toluquilla**2 viajes de composta2 viajes de tierra1 viaje de pre criba de grava**Los Ranchitos**1 viaje de azolve3 viajes de pre criba de grava**Pavimentos**5 viajes de adoquín**Obras Públicas**3 viajes de tierra**Total: 38 viajes de materiales (532 m3)** | **Camión 12****Santa Anita**21 viajes de azolve8 viajes de tierra**Toluquilla**3 viajes de tierra**Pavimentos**1 viaje de tierra3 viajes de adoquín**Total: 36 viajes de materiales (504 m3)** | **Camión 13****Los Ranchitos**1 viaje de piedra**Santa Anita**5 viajes de azolve3 viajes de tierra**Toluquilla**7 viajes de azolve4 viajes de tierra1 viaje de pre criba de grava**Total: 21 viajes de materiales (294 m3)** | **Camión 862****Los Ranchitos**1 viaje de piedra**Santa Anita**5 viaje de azolve12 viajes de tierra**Toluquilla**1 viaje de tierra**Obras Públicas**3 viajes de tierra**Total: 22 viajes de materiales (154 m3)** |
| **Total Traslado de materiales: 117 viajes (1,484 m3)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Se visitaron los siguientes hatos ganaderos de traspatio y se desistieron de participar en la Campaña Zoosanitaria para la detección de Brucella y Tuberculosis.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Localidad |
| Felipe Cerda | Santa María Tequepexpan |
| Alberto Alcantar | Toluquilla |
| Juan Bañuelos | Toluquilla |
| Fernando Helguera | Colonia Los Meseros |

**Proyecto Huertos Familiares**

* Jueves 01 de Julio: Postulación de integrantes para Comité por Causa.

-Solicitud de visita a huerto urbano en Tlajomulco de Zúñiga.

-Cosecha de rábanos, en jardín de una de las participantes.

* Viernes 02 de Julio: Visita a la Dirección de Participación Ciudadana con la Lic. Samantha Núñez, para resolución de dudas.
* Jueves 08 de Julio: Replanteamiento de integrantes para Comité por Causa.

-Charla introductoria de composta y lombricultura.

* Jueves 15 de Julio: Capacitación para conformación de Comité por Causa.

-Revisión de Microrganismos descomponedores de materia orgánica.

-Revisión de Microorganismos descomponedores de materia orgánica líquido.

-Revisión de cubo de composta.

* Jueves 22 de Julio: Sesión informativa de daños de los agroquímicos en las personas y en el medio ambiente.
* Miércoles 28 de Julio: Visita a huerto urbano Lomas del Sur en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de reunión ordinaria celebrada en la Casa Ejidal de San Martín de las Flores, el martes 13 de Julio de 2021.