**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **489**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** |  |  |  |
| **04 NOV/LUN** | **Almacén Agropecuario** |  | **Amontonar tierra 6 viajes/7 ton (42m3)** **Amontonar tierra 3 viajes/14ton (42m3)**  |
| **05 NOV/MAR** | **Almacén Agropecuario y Cam. a la Sec.** **Pedro Moreno y Adolph Horn** | **Del. Toluquilla** | **Cargar y extender 2 viajes/7ton (14m3) de tierra** **Tapar hoyo con tierra 1.2m3 (1.5x.80x1)** |
| **06 NOV/MIE** | **Almacén Agropecuario** |  | **Juntar y amontonar 10/7ton viajes (70m3)de tierra** |
| **07 NOV/JUE** | **Almacén Agropecuario** |  | **Juntar y amontonar 14/7ton viajes (98m3) de tierra** |
| **08 NOV/VIE** | **Almacén Agropecuario** |  | **Juntar y amontonar 14/7ton viajes (98m3) de tierra** |
| **11 NOV/LUN** | **Prol. 8 de julio y camino a la loma** | **Toluquilla** | **Desazolve 12m3 (2x2x3) de pozo de absorción** |
| **12 NOV/MAR** | **Parcela en Calerilla** | **Calerilla** | **Extender 168m3 de tierra** |
| **13 NOV/MIE** | **Casa ejidal Calerilla****Parcela en Calerilla potrero la alfalfa** | **Calerilla****Calerilla** | **Cargar 1 viaje (14m3) De tierra****Cargar 1 viaje (14m3) De tierra** |
| **14 NOV/JUE** | **Parcela en Calerilla** | **Calerilla** | **Cargar 4 viajes (56m3) De tierra** |
| **15 NOV/VIE** | **Parcela escolar, potrero la alfalfa** | **Calerilla** | **Desazolve de dren 84m3 (150x.80x.70)**  |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **Parcela la tabla, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Desazolve dren 200m3 (250x.80x1)** |
| **20 NOV/MIE** | **Parcela la tabla, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Desazolve pozo de absorción 48m3 (4x4x3)****Desazolve pozo de absorción 27m3 (3x3x3)** |
| **21 NOV/JUE** | **Parcela la tabla, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Desazolve dren 112m3 (350x.80x.40)** |
| **22 NOV/VIE** | **Parcela privada, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Desazolve dren 120m3 (150x80x1)** |
| **25 NOV/LUN** | **Parcela privada, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Desazolve pozo de absorción 18m3 (3x2x3)****Desazolve pozo de absorción 18m3 (3x2x3)** |
| **26 NOV/MAR** | **Parcela privada, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Extender tierra 56m3** |
| **27 NOV/MIE** | **Parcela la alfalfa, potrero la alfalfa** | **Calerilla** | **Desazolve dren 120m3 (150x.80x1)** |
| **28 NOV/JUE** | **Calle Independencia, Lopez Cotilla** | **Agua Potable** | **Excavación 4m3 (2x1x2)** |
| **29 NOV/VIE** | **Parcela privada, potrero el colomo** | **Calerilla** | **Extender 400m3 de tierra** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amontonamiento: 47 viajes (364m3)** | **Desazolve: 759m3 1015m lineales** | **Carga 8 viajes (112m3)** |
| **Extensión: 624m3** | **Excavación: 404m3** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** | **La manga, San francisco** | **San Martín** | **Nivelar 2000m2 (200x10)** |
| **04 NOV/LUN** | **La Noria, Pemex** | **San Martín** | **Nivelar 9600m2 (800x12)** |
| **05 NOV/MAR** | **San Juan, La Noria** | **San Martín** | **Nivelar 3000m2 (300x10)** |
| **06 NOV/MIE** | **San Juan, La Noria** | **San Martín** | **Nivelar 7200m2 (600x12)** |
| **07 NOV/JUE** | **San Juan, La Noria** | **San Martín** | **Nivelar 4000m2 (500x8)** |
| **08 NOV/VIE** | **Felipe Angeles, Sauz** | **San Martín** | **Nivelar 2400m2 (300x8)** |
| **11 NOV/LUN** |  |  |  |
| **12 NOV/MAR** | **Santa Rita, Carr. Libre a Zapotlanejo** | **Los Puestos** | **Nivelar 2400m2 (200x12)** |
| **13 NOV/MIE** | **Santa Rita, Carr. Libre a Zapotlanejo** | **Los Puestos** | **Nivelar 3000m2 (300x10)** |
| **14 NOV/JUE** | **Santa Rita, Carr. Libre a Zapotlanejo** | **Los Puestos** | **Nivelar 4800m2 (600x8)** |
| **15 NOV/VIE** | **Santa Rita, Carr. Libre a Zapotlanejo** | **Los Puestos** | **Nivelar 4000m2 (400x10)** |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 4000m2 (500x8)** |
| **20 NOV/MIE** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 5600m2 (700x8)** |
| **21 NOV/JUE** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 3200m2 (400x8)** |
| **22 NOV/VIE** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 4800m2 (600x8)** |
| **25 NOV/LUN** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 4000m2 (500x8)** |
| **26 NOV/MAR** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 2400m2 (300x8)** |
| **27 NOV/MIE** | **Santa Rita, Santa Rita** | **Los Puestos** | **Nivelar 2400m2 (300x8)** |
| **28 NOV/JUE** | **El Bordo, El Carril** | **Tateposco** | **Nivelar 6400m2 (800x8)** |
| **29 NOV/VIE** | **Guadalupana, La Guadalupana** | **Tateposco** | **Nivelar 4800m2 (400x12)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Nivelación: 80,000m2** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** | **Ejido Santa Anita** | **Santa Anita** | **Vaciar 1 viaje (14m3) de composta** |
| **04 NOV/LUN** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 6 viajes (84m3) de escombro** |
| **05 NOV/MAR** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 13 viajes (182m3) de escombro** |
| **06 NOV/MIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 14 viajes (196m3) de escombro** |
| **07 NOV/JUE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 14 viajes (196m3) de escombro** |
| **08 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 14 viajes (196m3) de escombro** |
| **11 NOV/LUN** | **De el órgano a el Hoyancón** | **Obras Públicas** | **Cargar 6 viajes (84m3) de escombro** |
| **12 NOV/MAR** | **De el órgano a el Hoyancón** | **Obras Públicas** | **Cargar 5 viajes (70m3) de escombro** |
| **13 NOV/MIE** | **De el órgano a el Hoyancón** | **Obras Públicas** | **Cargar 6 viajes (84m3) de escombro** |
| **14 NOV/JUE** | **De el órgano a el Hoyancón** | **Obras Públicas** | **Cargar 6 viajes (84m3) de escombro** |
| **15 NOV/VIE** |  |  |  |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **MANTENIMIENTO AL CAMIÓN** |
| **20 NOV/MIE** | **San Juan de los Lagos a Calerilla** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **21 NOV/JUE** | **El órgano a Hoyancón** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de tierra** |
| **22 NOV/VIE** | **San Juan de los Lagos a Los Ranchitos** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **25 NOV/LUN** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de tierra** |
| **26 NOV/MAR** | **San Juan de los Lagos a Los Ranchitos** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **27 NOV/MIE** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **8 viajes (112m3) de escombro** |
| **28 NOV/JUE** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de escombro** |
| **29 NOV/VIE** | **Banco el Zapote a El Colomo** | **Calerilla** | **3 viajes (42m3) de precriba** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **TOTAL DE VIAJES: 111 viajes (1554m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** | **Parcelas de Santa Anita** | **Santa Anita** | **Descarga 1 viaje (14m3) de composta** |
| **04 NOV/LUN** | **Parcelas de Santa Anita** | **Santa Anita** | **Descarga 1 viaje (14m3) de composta** |
| **05 NOV/MAR** | **Parcelas de Calerilla** | **Santa Anita** | **Descarga 1 viaje (14m3) de composta** |
| **06 NOV/MIE** | **Parcelas de Calerilla** | **Calerilla** | **Descarga 1 viaje (14m3) de composta** |
| **07 NOV/JUE** | **Parcelas de Calerilla** | **Calerilla** | **Descarga 1 viaje (14m3) de composta** |
| **08 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 13 viajes (182m3) de escombro** |
| **11 NOV/LUN** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 12 viajes (168m3) de escombro** |
| **12 NOV/MAR** | **De el órgano a el Hoyancón** | **Obras Públicas** | **Cargar 8 viajes (112m3) de escombro** |
| **13 NOV/MIE** | **El hoyancón (internos)****Parcela en Calerilla a almacén agrop.****Casa ejidal a parcela de Calerilla** | **Obras Públicas****Calerilla****Calerilla** | **Cargar 6 viajes (84m3) de escombro****Cargar 4 viajes (56m3) de escombro****Cargar 1 viaje (14m3) de escombro** |
| **14 NOV/JUE** | **SERVICIO A CAMIÓN** |
| **15 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 12 viajes (168m3) de escombro** |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **CAMIÓN EN TALLER POR SOPORTES DE MOTOR** |
| **20 NOV/MIE** |
| **21 NOV/JUE** |
| **22 NOV/VIE** |
| **25 NOV/LUN** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de tierra** |
| **26 NOV/MAR** | **San Juan de los Lagos a Los Ranchitos** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **27 NOV/MIE** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **8 viajes (112m3) de escombro** |
| **28 NOV/JUE** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de escombro** |
| **29 NOV/VIE** | **Banco el Zapote a El Colomo** | **Calerilla** | **3 viajes (42m3) de precriba** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **TOTAL DE VIAJES: 81 viajes (1134m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **862**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 27 viajes (378m3) de tierra** |
| **04 NOV/LUN** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 17 viajes (238m3) de tierra** |
| **05 NOV/MAR** | **Almacén Agropecuario a Cam. A la Secundaria****Asfaltos GDL a rancho en Toluquilla** | **Toluquilla****Toluquilla** | **Cargar 2 viajes (28m3) de tierra****Cargar 2 viajes (28m3) de precriba** |
| **06 NOV/MIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 13 viajes (182m3) de tierra** |
| **07 NOV/JUE** | **El hoyancón a Calle Priv. Francisco Villa, el tapatío****El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 5 viajes (70m3) de tierra****Cargar 4 viajes (56m3) de tierra** |
| **08 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 10 viajes (140m3) de tierra** |
| **11 NOV/LUN** | **CAMIÓN ECO. 862 EN TALLER** |
| **12 NOV/MAR** |
| **13 NOV/MIE** |
| **14 NOV/JUE** |
| **15 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Cargar 6 viajes (84m3) de tierra eco861** |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **MANTENIMIENTO A CAMION** |
| **20 NOV/MIE** | **San Juan de los Lagos a Calerilla** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **21 NOV/JUE** | **El órgano a Hoyancón** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de tierra** |
| **22 NOV/VIE** | **San Juan de los Lagos a Los Ranchitos** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **25 NOV/LUN** | **Fracc. Las terrazas (internos)** | **Obras Públicas** | **4 viajes (56m3) de tierra** |
| **26 NOV/MAR** | **San Juan de los Lagos a Los Ranchitos** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (14m3) de composta** |
| **27 NOV/MIE** | **CAMION EN TALLER POR BALEROS Y MATRACAS DE RUEDAS DELANTERAS** |
| **28 NOV/JUE** |
| **29 NOV/VIE** | **Banco el Zapote a El Colomo** | **Calerilla** | **3 viajes (42m3) de precriba** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **TOTAL DE VIAJES: 100 viajes (140m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **03 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**

OPERADOR: **RAÚL LUPERCIO CARMONA** MÁQUINA: **EXCAVADORA SEDER** No. ECO: **217**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 NOV/VIE** |  |  |  |
| **04 NOV/LUN** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 33 viajes (462m3)** |
| **05 NOV/MAR** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 33 viajes (462m3)** |
| **06 NOV/MIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 34 viajes (476m3)** |
| **07 NOV/JUE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 35 viajes (490m3)** |
| **08 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 33 viajes (462m3)** |
| **11 NOV/LUN** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 37 viajes (518m3)** |
| **12 NOV/MAR** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 35 viajes (490m3)** |
| **13 NOV/MIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 33 viajes (462m3)** |
| **14 NOV/JUE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 34 viajes (476m3)** |
| **15 NOV/VIE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 35 viajes (490m3)** |
| **18 NOV/LUN** | **DIA FESTIVO** |
| **19 NOV/MAR** | **El Hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 39 viajes (546m3)** |
| **20 NOV/MIE** | **El Hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 38 viajes (532m3)** |
| **21 NOV/JUE** | **El hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 37 viajes (518m3)** |
| **22 NOV/VIE** | **El Hoyancón (internos)** | **Obras Públicas** | **Aflojar y cargar material 38 viajes (532m3)** |
| **25 NOV/LUN** | **Lomas del Curiel** | **Obras Públicas** | **Excavar y cargar 17 viajes (238m3)** |
| **26 NOV/MAR** | **Lomas del Curiel** | **Obras Públicas** | **Excavar y cargar 15 viajes (210m3)** |
| **27 NOV/MIE** | **Lomas del Curiel** | **Obras Públicas** | **Excavar y cargar 17 viajes (238m3)** |
| **28 NOV/JUE** | **Lomas del Curiel** | **Obras Públicas** | **Excavar y cargar 10 viajes (140m3)** |
| **29 NOV/VIE** | **Canal Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar 14 viajes (140m3) de tierra**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **TOTAL DE VIAJES: 567 viajes (7938m3)** |

**Reporte Noviembre 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla**Extensión de 14 m3 de tierra en el camino a la secundariaAcomodo de 294 m3 de tierra en Almacén de materiales\*Apoyo a Delegación Toluquilla: tapar hoyo (1.5 m X .80 m X 1 m) con tierraLimpieza de pozo de absorción rustico en parcela del Ejido extrayendo 12 m3 de azolve | **La Calerilla**Carga y extensión de 14 m3 de tierra en parcela del EjidoLimpieza de 1,050 m de Drenes Parcelarios extrayendo 636 m3 azolveLimpieza de 4 pozos de absorción rústicos en parcelas del Ejido extrayendo un total de 111 m3 de azolve | **\*Apoyo a Dir. Agua Potable**Excavación de 4 m3 (2 m X 1 m X 2m)en la calle Independencia de la Delegación López Cotilla |
| **Totales: Carga y extensión de 28 m3 de tierra** **Desazolve de 5 pozos de absorción rústicos extrayendo 123 m3 de azolve** **Desazolve de 1 Km de drenes parcelarios extrayendo 636 m3 de azolve** **\*Apoyo a Delegación Toluquilla: Tapar hoyo** **\*Apoyo a Dirección de Agua Potable Excavación de 4 m3** |
| **Motoconformadora 488** |
| **San Martín delas flores**Nivelación de 2.7 Km de vialidades rurales | **Los Puestos**Nivelación de 4.8 Km de vialidades rurales | **San José de Tateposco**Nivelación de 1.2 km de vialidades rurales |
| **Totales: Nivelación de 8.7 Km de vialidades rurales** |
| **Excavadora No. Eco. 217** |
| **Toluquilla**Arroyo SecoLimpieza del cauce extracción de 14 m3 de azolve | **\*Apoyo a Obras Públicas**Carga de 553 viajes (7,742 m3)de materiales del Hoyanco Las Juntitas |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 12****Santa Anita**1 viaje de composta (15 toneladas)**La Calerilla**1 viaje de composta (15 toneladas)3 viajes (42 m3) de pre criba de grava**Los Ranchitos**2 viajes de composta (30 toneladas)**\*Apoyo a Obras Públicas**96 viajes (1,344 m3) de escombro8 viajes (112 m3) de tierra**Total: 111 viajes (60 toneladas de composta y 1,498 m3 de materiales)** | **Camión 13****Santa Anita**2 viajes de composta (30 toneladas)**La Calerilla**3 viajes de composta (45 toneladas)5 viajes de escombro3 viajes de pre criba de grava**Los Ranchitos**1 viaje de composta (15 toneladas)**\*Apoyo a Obras Públicas**51 viajes (714 m3) de escombro4 viajes de tierra**Total: 69 viajes (90 toneladas de composta y 882 m3 de materiales)** | **Camión 862****Toluquilla**2 viajes (28 m3) de tierra2 viajes (28 m3) de pre criba**La Calerilla**1 viaje de composta (15 toneladas)3 viajes (42 m3) de pre criba de grava**Los Ranchitos**2 viajes de composta (30 toneladas)**\*Apoyo a Obras Públicas**85 viajes (1,190 m3) de tierra**Total: 95 viajes (45 toneladas y 1,288 m3 de materiales)** |
| **Totales: 275 viajes (195 toneladas de composta y 3,668 m3 de materiales)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejido Localidad** | **Número cabezas de ganado** | **Propósito del ganado** | **Núm. de muestreo** |
| Los Ranchitos | 9 | Lechero | 1 |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de San José de Tateposco, el martes 12 Noviembre de del año en curso.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 28 de Noviembre, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.

**Campaña Zoosanitaria de detección de *Brucella* y Tuberculosis en ganado rumiante**

**Reporte de actividades y estadísticas de Noviembre 2019**

