**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DENOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **SALVADOR ENRIQUE GONZÁLEZ LOPEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **489**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  |  |
| **03 NOV/MAR** |  |  |  |
| **04 NOV/MIER** |  |  |  |
| **05 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **06 NOV/VIER** |  |  |  |
| **09 NOV/LUN** |  |  |  |
| **10 NOV/MAR** |  |  |  |
| **11 NOV/MIER** |  |  |  |
| **12 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **13 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIAJES CARGADOS:** | **DESAZOLVE:** | **Excavación:** |  |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **SALVADOR ENRIQUE GONZÁLEZ LOPEZ** MÁQUINA: **CARGADOR FRONTAL** No. ECO: **859**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  |  |
| **03 NOV/MAR** |  |  |  |
| **04 NOV/MIER** |  |  |  |
| **05 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **06 NOV/VIER** |  |  |  |
| **09 NOV/LUN** |  |  |  |
| **10 NOV/MAR** |  |  |  |
| **11 NOV/MIER** |  |  |  |
| **12 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **13 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VIAJES CARGADOS: viajes ( m3)** | **DESAZOLVE:** | **Excavación:** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **MARCO FAVIAN GARCÍA DE LEÓN ESQUEDA** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  |  |
| **03 NOV/MAR** |  |  |  |
| **04 NOV/MIER** |  |  |  |
| **05 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **06 NOV/VIER** |  |  |  |
| **09 NOV/LUN** |  |  |  |
| **10 NOV/MAR** |  |  |  |
| **11 NOV/MIER** |  |  |  |
| **12 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **13 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **NIVELACIÓN: m ( Km) con un área trabajada de m2** | **EXTENSIÓN DE MATERIALES:  viajes ( m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **GABRIEL ACEVES LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **860**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** | **Festival** |  |  |
| **03 NOV/MAR** | **Vialidad de ingreso CECyTEJ 2 (Sta. Cruz del Valle)** | **CECyTEJ 2** | **Nivelación de 2000 m2 (200 m x 10 m)**  **Extensión de 6 viajes (84 m3) de tierra** |
| **04 NOV/MIER** | **Vialidad de ingreso CECyTEJ 2 (Sta. Cruz del Valle)** | **CECyTEJ 2** | **Nivelación de 2000 m2 (200 m x 10 m)** |
| **05 NOV/JUEV** | **Vialidad rural La Esperanza** | **Toluquilla** | **Nivelación de 4000 m2 (400 m x 10 m)**  **Extensión de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **06 NOV/VIER** | **Vialidad rural La Esperanza** | **Toluquilla** | **Nivelación de 4000 m2 (400 m x 10 m)**  **Extensión de 1 viajes (14 m3) de tierra** |
| **09 NOV/LUN** | **Vialidad rural Victoriano** | **Santa Anita** | **Nivelación de 4000 m2 (400 m x 10 m)** |
| **10 NOV/MAR** | **Vialidad rural Emiliano Zapata** | **Santa Anita** | **Nivelación de 5000 m2 (500 m x 10 m)** |
| **11 NOV/MIER** | **Vialidad rural Salvador Mariscal** | **Santa Anita** | **Nivelación de 6000 m2 (600 m x 10 m)** |
| **12 NOV/JUEV** | **Vialidad rural Salvador Mariscal** | **Santa Anita** | **Nivelación de 6000 m2 (600 m x 10 m)** |
| **13 NOV/VIER** | **Vialidad rural Salvador Mariscal** | **Santa Anita** | **Nivelación de 6000 m2 (600 m x 10 m)** |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **NIVELACIÓN: m ( Km) con un área trabajada de m2** | **EXTENSIÓN DE MATERIALES:  viajes ( m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** | **Festivo** |  |  |
| **03 NOV/MAR** | **Patio Agropecuario – CECyTEJ 2 (Sta. Cruz del Valle)** | **CECyTEJ 2** | **Traslado de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **04 NOV/MIER** | **Arroyo Seco – Patio Agropecuario** | **Toluquilla** | **Traslado de 6 viajes (84 m3) de tierra** |
| **05 NOV/JUEV** | **Banco San Gaspar – Vialidad La Esperanza** | **Toluquilla** | **Traslado de 1 viaje (14 m3) de pre criba de grava** |
| **06 NOV/VIER** | **Santa Anita – Col. La Llave** | **Pavimentos** | **Traslado de 2 viajes (28 m2) de piedra** |
| **09 NOV/LUN** | **Santa Anita – Col. La Llave** | **Pavimentos** | **Traslado de 2 viajes (28 m2) de piedra** |
| **10 NOV/MAR** | **Banco San Gaspar – Parcela Ejidal** | **Toluquilla** | **Traslado de 1 viaje (14 m2) de pre criba de grava** |
| **11 NOV/MIER** | **Patio Agropecuario – Vialidad Las Manguitas** | **Toluquilla** | **Traslado de 1 viaje (14 m2) de tierra** |
| **12 NOV/JUEV** | **Vialidad Salvador Mariscal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m2) de tierra** |
| **13 NOV/ VIER** | **Vialidad Emiliano Zapata – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 5 viajes (70 m2) de tierra** |
| **16 NOV/LUN** | **Festivo** | | |
| **17 NOV/MAR** | **Vialidad Universidad – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 1 viaje (14 m2) de tierra** |
| **18 NOV/MIER** | **Vialidad Universidad – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m2) de tierra** |
| **19 NOV/JUEV** | **Parcela Ejidal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m2) de tierra** |
| **20 NOV/VIER** | **Parcela Ejidal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 7 viajes (98 m2) de tierra** |
| **23 NOV/LUN** | **Almacén La Calerilla – Vialidad La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 5 viajes (70 m2) de tierra** |
| **24 NOV/MAR** | **Almacén La Calerilla – Vialidad La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 5 viajes (70 m2) de tierra** |
| **25 NOV/MIER** | **Almacén La Calerilla – Vialidad La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (56 m2) de tierra** |
| **26 NOV/JUEV** | **Almacén La Calerilla – Vialidad La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (56 m2) de tierra** |
| **27 NOV/ VIER** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural Parcela Escolar** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |
| **30 NOV/LUN** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural Parcela Escolar** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL:** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** | **Festivo** | | |
| **03 NOV/MAR** | **Patio Agropecuario – CECyTEJ 2 (Sta. Cruz del Valle)** | **CECyTEJ 2** | **Traslado de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **04 NOV/MIER** | **Arroyo Seco – Patio Agropecuario** | **Toluquilla** | **Traslado de 8 viajes (112 m3) de tierra** |
| **05 NOV/JUEV** | **Banco San Gaspar – Vialidad Rural La Esperanza** | **Toluquilla** | **Traslado de 1 viaje (14 m3) de pre criba de grava** |
| **06 NOV/VIER** | **Santa Anita - Col. La Llave** | **Pavimentos** | **Traslado de 2 viajes(28 m3) de piedra** |
| **09 NOV/LUN** | **Santa Anita - Col. La Llave** | **Pavimentos** | **Traslado de 2 viajes(28 m3) de piedra** |
| **10 NOV/MAR** | **Descompostura** | | |
| **11 NOV/MIER** | **Patio Agropecuario – Vialidad rural Las Manguitas** | **Toluquilla** | **Traslado de 1 viaje (14 m3) de tierra** |
| **12 NOV/JUEV** | **Vialidad Salvador Mariscal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **13 NOV/ VIER** | **Vialidad Emiliano Zapata – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 5 viajes (70 m3) de tierra** |
| **16 NOV/LUN** | **Festivo** | | |
| **17 NOV/MAR** | **Vialidad Universidad – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 7 viajes (98 m3) de tierra** |
| **18 NOV/MIER** | **Vialidad Universidad – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **19 NOV/JUEV** | **Parcela Ejidal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 3 viajes (42 m3) de tierra** |
| **20 NOV/VIER** | **Parcela Ejidal – Predio El Jeromo** | **Santa Anita** | **Traslado de 7 viajes (98 m3) de tierra** |
| **23 NOV/LUN** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 5 viajes (70 m3) de tierra** |
| **24 NOV/MAR** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |
| **25 NOV/MIER** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 5 viajes (70 m3) de tierra** |
| **26 NOV/JUEV** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural La Alfalfa** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |
| **27 NOV/ VIER** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural Parcela Escolar** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |
| **30 NOV/LUN** | **Almacén La Calerilla – Vialidad rural Parcela Escolar** | **La Calerilla** | **Traslado de 4 viajes (42 m3) de tierra** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL:** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  |  |
| **03 NOV/MAR** |  |  |  |
| **04 NOV/MIER** |  |  |  |
| **05 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **06 NOV/VIER** |  |  |  |
| **09 NOV/LUN** |  |  |  |
| **10 NOV/MAR** |  |  |  |
| **11 NOV/MIER** |  |  |  |
| **12 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **13 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL:** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **862**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  |  |
| **03 NOV/MAR** |  |  |  |
| **04 NOV/MIER** |  |  |  |
| **05 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **06 NOV/VIER** |  |  |  |
| **09 NOV/LUN** |  |  |  |
| **10 NOV/MAR** |  |  |  |
| **11 NOV/MIER** |  |  |  |
| **12 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **13 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **16 NOV/LUN** |  |  |  |
| **17 NOV/MAR** |  |  |  |
| **18 NOV/MIER** |  |  |  |
| **19 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **20 NOV/VIER** |  |  |  |
| **23 NOV/LUN** |  |  |  |
| **24 NOV/MAR** |  |  |  |
| **25 NOV/MIER** |  |  |  |
| **26 NOV/JUEV** |  |  |  |
| **27 NOV/ VIER** |  |  |  |
| **30 NOV/LUN** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL:** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR