**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **03 NOV/MAR** | **EL TAJO (camino agua amarilla)** | **SAN SEBASTIANITO** | **Cargar escombro de banqueta (4 viajes equivalentes a 56 metros cargados, 135 metros cuadrados de superficie limpiada)**  |
| **04 NOV/MIE** | **EL TAJO (camino agua amarilla)** | **SAN SEBASTIANITO** | **Cargar escombro de banqueta (1 viaje equivalente a 14 metros cargados, 75 metros cuadrados de superficie limpiada)** |
| **04 NOV/JUE** | **EL COLOMO (Parcela Márquez)** | **CALERILLA** | **Desasolve de dren pluvial (12.8 metros cúbicos)** |
| **05 NOV/JUE** | **EL COLOMO (Parcela Márquez)** | **CALERILLA** | **Desasolve de dren pluvial (28.8 metros cúbicos)** |
| **05 NOV/JUE** | **CAMINO EL COLOMO**  | **CALERILLA** | **Desasolve de dren pluvial (30.4 metros cúbicos)** |
| **06 NOV/VIE** | **CAMINO EL COLOMO** | **CALERILLA** | **Desasolve de dren pluvial (43.2 metros cúbicos)** |
| **09 NOV/LUN** | **CAMINO EL COLOMO** | **CALERILLA** | **Desasolve dren pluvial (28.8 metros cúbicos)** |
| **10 NOV/MAR** |  |  | **MANTENIMIENTO A MAQUINARIA** |
| **11 NOV/MIE** | **Antiguo camino a San Sebastianito (junto al canal y camino a la loma)** | **SAN SEBASTIANITO** | **Excavación del dren pluvial (14.4 metros cúbicos)****Reforzar bordo con tierra (3 cargas extendidas)** |
| **12 NOV/JUE** | **Arroyo Seco y El triángulo (Parcela de Fausto y parcela de Toño)** | **SAN SEBASTIANITO** | **Reforzar talud del canal (30m longitud y 70 m3 de carga extendida)****Bachear camino saca cosechas con tierra (21 m3 y 56m3 de carga extendida)** |
| **13 NOV/VIE** | **El triángulo junto a la carretera a San Sebastián** | **SAN SEBASTIANITO** | **Desasolve del Dren Pluvial 9.6m cúbicos** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **03 NOV/MAR** | **LA ESPERANZA** | **TOLUQUILLA** | **800m de largo por 10m de ancho (corte y nivelación) (8000m2)** |
| **04 NOV/MIE** | **LA ESPERANZA** | **TOLUQUILLA** | **600m de largo por 10m de ancho (corte y nivelación) (6000m2)** |
| **05 NOV/JUE** | **LA TEJA** | **LOS RANCHITOS** | **1500 de largo por 8m de ancho (corte y nivelación) (12000m2)** |
| **06 NOV/VIE** | **LA TEJA** | **LOS RANCHITOS** | **8000 de largo por 8m de ancho (corte y nivelación) (64000m2)** |
| **09 NOV/LUN** | **EL TULE** | **LOS RANCHITOS** | **1300m de largo por 10m de ancho (corte y nivelación) (13000m2)** |
| **10 NOV/MAR** | **CAMINO A CALERILLA** | **LA CALERILLA** | **1500m de largo por 10m de ancho (corte y nivelación) (15000m2)** |
| **11 NOV/MIE** | **CAMINO A CALERILLA** | **LA CALERILLA** | **800m de largo por 10m de ancho (corte y nivelación) (8000m2)** |
| **12 NOV/JUE** | **LA CUCHILLA (carretera a Santa María)** | **SAN SEBASTIANITO** | **200m de largo por 6m de ancho (corte y nivelación) (1200m2)** |
| **13 NOV/VIE** | **CAMINO A SAN SEBASTIANITO**  | **SAN SEBASTIANITO** | **150m de largo por 8 de ancho (corte y nivelación) (1200m2)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **03 NOV/MAR** | **Camino agua amarilla a el Tajo** | **SAN SEBASTIANITO** | **3 vueltas de escombro de agua amarilla a el Tajo** |
| **04 NOV/MIE** | **Camino agua amarilla a Tiradero San Sebastianito** | **SAN SEBASTIANITO** | **3 vueltas de escombro de agua amarilla a el Tiradero en San Sebastianito** |
| **05 NOV/JUE** |  |  | **GUARDIA EN OFICINA** |
| **06 NOV/VIE** |  |  | **GUARDIA EN OFICINA** |
| **09 NOV/LUN** | **BASE TOLUQUILLA** |  | **Remoción de baterías de la Unidad Eco. 15 para su reposición** |
| **10 NOV/MAR** | **BASE TOLUQUILLA** |  | **Alineación del estribo del camión Eco. 15** |
| **11 NOV/MIE** | **BASE TOLUQUILLA** |  | **Instalación de estribos del camión Eco. 15** |
| **12 NOV/JUE** | **DELEGACIÓN** |  | **Limpieza y organización de Bodega de la Dirección** |
| **13 NOV/VIE** | **BASE TOLUQUILLA** |  | **Engrasado de maquinaria y lavado de unidad** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR