**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **16 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **17 NOV/MAR** | **Traslado del ejido de San Sebastianito a Potrero de las Pomas** | **LAS POMAS** |  |
| **18 NOV/MIE** | **Potrero Las Pomas (Camino a las Pomas entre E. Zapata y camino a 2 ejidos)** | **LAS POMAS** | **Desasolve del Dren pluvial (32 metros cúbicos)** |
| **18 NOV/MIE** | **Potrero las Pomas (entre E. Zapata y Camino a las Pomas)** | **LAS POMAS** | **Ampliar camino (150 metros de longitud por 2 metros de ancho = 300m2)** |
| **19 NOV/JUE** | **Potrero Las Pomas (Parcela José Darío)** | **LAS POMAS** | **Carga de tierra en 2 viajes 28 m3 de carga** |
| **19 NOV/JUE** | **Camino Real a Colima** | **LAS POMAS** | **Ampliar camino (80 metros de longitud por 2 metros de ancho = 160m2)** |
| **20 NOV/VIE** | **Potrero las Pomas (camino el vivero y parcela de Hector)** | **LAS POMAS** | **Desasolve de Dren pluvial (16 metros cúbicos)**  **Desmontar camino en parcela (50 metros lineales)** |
| **23 NOV/LUN** | **Potrero las Pomas (camino al vivero y carretera a San Sebastian)** | **LAS POMAS** | **Ampliar camino (100 metros de longitud por 1 metro de ancho)**  **Desasolve de dren pluvial (4.8 metros cúbicos)** |
| **24 NOV/MAR** | **Potrero las Pomas (la presa y callejón del millón)** | **LAS POMAS** | **Ampliar camino (170 metros de longitud por 1.50 metros de ancho)**  **Desasolve de dren pluvial (36 metros cúbicos)** |
| **25 NOV/MIE** | **Potrero las Pomas (camino 2 ejidos)** | **LAS POMAS** | **Quitar escombro de camino (2 viajes de 28 metros cúbicos de carga)** |
| **26 NOV/JUE** | **Potrero las Pomas (camino 2 ejidos)** | **LAS POMAS** | **Quitar escombro de camino (2 viajes de 28 metros cúbicos de carga)** |
| **27 NOV/VIE** | **SANTA ANITA** | **Santa Anita** | **Máquina en reparación (falta de batería)** |
| **30 NOV/LUN** | **SANTA ANITA** | **Santa Anita** | **Máquina en reparación (falta de batería)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **DESASOLVE: 256.8 m3** | **CARGA DE MATERIAL: 154 m3** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **16 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **17 NOV/MAR** | **El Tajo (Carretera a San Sebastianito)** | **San Sebastianito** | **Nivelación 600 metros de longitud por 10 metros de ancho (6000m2)** |
| **18 NOV/MIE** | **Pomas (Camino Real a Colima)** | **LAS POMAS** | **Corte y Nivelación 1000 metros de longitud por 10 metros de ancho (10000m2)** |
| **19 NOV/JUE** | **Pomas (Camino Real a Colima)** | **LAS POMAS** | **Corte y nivelación de 500 metros de longitud por 8 metros de ancho (4000m2)** |
| **20 NOV/VIE** | **Pomas (Cortijo)** | **LAS POMAS** | **Corte y nivelación de 1000 metros de longitud por 8 metros de ancho (8000m2)** |
| **23 NOV/LUN** | **Camino a las Pomas** | **LAS POMAS** | **Nivelación (1100 metros de longitud por 8 metros de ancho) (8800m2)** |
| **24 NOV/MAR** | **Camino a las Pomas** | **LAS POMAS** | **Nivelación (500 metros de longitud por 8 metros de ancho) (4000m2)** |
| **25 NOV/MIE** | **Dos ejidos (Camino a las Pomas)** | **LAS POMAS** | **Nivelación (1000 metros de longitud por 8 metros de ancho) (8000m2)** |
| **26 NOV/JUE** | **Dos ejidos (camino a las Pomas)** | **LAS POMAS** | **Nivelación y cuneta (200 metros de longitud por 12 metros de ancho) (2400m2)** |
| **27 NOV/VIE** | **Dos ejidos**  **Traslado a Toluquilla** | **LAS POMAS** | **Nivelación (300 metros de longitud por 12 metros de ancho) (3600m2)** |
| **30 NOV/LUN** | **Camino a la Loma (8 de Julio)** | **CALERILLA** | **Nivelación (10 metros de longitud por 8 metros de ancho) (8000m2)**  **Traslado a Santa Anita** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28 NOV/SAB** | **Potrero la reserva** | **TOLUQUILLA** | **Nivelación (50 metros de longitud)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **ÁREA TRABAJADA (m2): 191,200 m2** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **16 NOV/LUN** |  |  | **FESTIVO** |
| **17 NOV/MAR** | **Delegación Toluquilla** |  | **Guardia en Oficina** |
| **18 NOV/MIE** | **Las Pomas** | **LAS POMAS** | **Apoyo a Eco 1200 a recargar batería con la Eco. 1151 y Surtido de Gasolina a Maquinas Económicas** |
| **19 NOV/JUE** | **Las Pomas (Parcela de Darío a Tiradero de San Sebastianito)** | **LAS POMAS** | **2 viajes de escombro** |
| **20 NOV/VIE** | **Delegación Toluquilla** |  | **Guardia en Oficina, apoyo a MVZ Julio Cortés en sus actividades** |
| **23 NOV/LUN** | **VARIOS** | **VARIOS** | **Traslado de personal a sus bases, surtido de diésel y rellenado de máquinas** |
| **24 NOV/MAR** | **VARIOS** | **VARIOS** | **Traslado de personal a sus bases, surtido de diesel y rellenado de máquinas** |
| **25 NOV/MIE** | **Arroyo Seco** | **LAS POMAS** | **2 viajes de lozas de concreto desde Camino Dos Ejidos a Arroyo Seco** |
| **26 NOV/JUE** | **Arroyo Seco** | **LAS POMAS** | **2 viajes de lozas de concreto desde Camino Dos Ejidos a Arroyo Seco** |
| **27 NOV/VIE** | **BASE TOLUQUILLA** |  | **Mantenimiento a acumulador Retro 1200** |
| **30 NOV/LUN** | **VARIOS** | **VARIOS** | **Traslado de personal a sus bases, surtido de diesel y rellenado de máquinas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL (m3): 168 m3** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR