**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 FEB/LUN** | **FESTIVO** |  |  |
| **02 FEB/MAR** | **La Presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Desmonte de presita 50m x 18m de longitud** |
| **03 FEB/MIE** | **La Presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Desmonte de presita 50m x 18m de longitud** |
| **04 FEB/JUE** | **La Presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Desasolve de presita y carga de camiones (50x18) 84m3 de carga** |
| **05 FEB/VIE** | **La Presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Desasolve de presita y carga de camiones (50 x 18) 84m3 de carga** |
| **08 FEB/LUN** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Cargar desasolve 4 viajes, 56m3** |
| **09 FEB/MAR** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Cargar desasolve 4 viajes, 56m3** |
| **10 FEB/MIE** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Cargar desasolve 3 viajes, 42m3** |
| **11 FEB/JUE** | **Parcela de Chuy Romero, Prados de Tlaquepaque** | **LOS RANCHITOS** | **Extender viajes de tierra, 700m** |
| **12 FEB/VIE** | **\*Paseos del Prado de Tlaquepaque, parque junto al templo.****\*Parcela de Chuy Romero, Prados de Tlaquepaque** | **Apoyo a Delegación****LOS RANCHITOS** | **\*Quitar y poner 2 postes de la cancha****\*Extender viajes de tierra, 900m** |
| **15 FEB/LUN** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Sacar piedras del camino 5 viajes (70m3)** |
| **16 FEB/MAR** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Sacar piedras del camino 6 viajes (84m3)** |
| **17 FEB/MIE** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Sacar piedras del camino 3 viajes (42m3)****Quitar 2 troncos de la calle** |
| **18 FEB/JUE** | **Camino a la Presa, junto a la presa** | **TATEPOSCO** |  **Extender polvillo en el camino 6 viajes (84m3)** |
| **19 FEB/VIE** | **Camino a la Presa, junto a la presa** | **TATEPOSCO** | **Extender polvillo en el camino 3 viajes (42m3)** |
| **22 FEB/LUN** | **Camino a la Presa, junto a la presa** | **TATEPOSCO** | **Extender viajes de polvillo 4 viajes (56m3)** |
| **23 FEB/MAR** | **Camino a la Presa, junto a la presa** | **LOS PUESTOS** | **Extender viajes de polvillo 4 viajes (56m3)** |
| **24 FEB/ MIE** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Extender viajes de polvillo 2viajes (28m3)** |
| **25 FEB/JUE** | **Camino a Universidad** | **TATEPOSCO** | **Extender viajes de polvillo 2 viajes (28m3)** |
| **26 FEB/VIE** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Extender viajes de polvillo 2 viajes (28m3)** |
| **29 FEB/LUN** | **Calle 1ro de Mayo** | **TATEPOSCO** | **Extender viajes de polvillo 2 viajes (28m3)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **DESASOLVE: 168 M3** | **CARGA DE MATERIAL: 350m3** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 FEB/LUN** | **FESTIVO** |  |  |
| **02 FEB/MAR** | **Camino a Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Corte y nivelación 4,000m2 (6 viajes)** |
| **03 FEB/MIE** | **Camino a Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Extender 6 viajes** |
| **04 FEB/JUE** | **Camino a Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Extender 10 viajes** |
| **05 FEB/VIE** | **Camino a Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Corte y nivelación 4,800m2** |
| **08 FEB/LUN** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Corte y nivelación 2,400m2** |
| **09 FEB/MAR** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Corte y nivelación 2,400m2** |
| **10 FEB/MIE** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Corte y nivelación 1,800m2****Traslado a Tateposco** |
| **11 FEB/JUE** | **Pretil el bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 8,000m2** |
| **12 FEB/VIE** | **Pretil el bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 1,800m2** |
| **15 FEB/LUN** | **Pretil el bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 1,200m2** |
| **16 FEB/MAR** | **Pretil el bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 1,200m2 (4 viajes)** |
| **17 FEB/MIE** | **Pretil del bordo, calle 5 de mayo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 2,400m2** |
| **18 FEB/JUE** | **Pretil del bordo, calle 5 de mayo** | **TATEPOSCO** | **Extender 2,400m2 (4 viajes)** |
| **19 FEB/VIE** | **Pretil del bordo, calle 5 de mayo** | **TATEPOSCO** | **Extender 2,400m2 (4 viajes)** |
| **22 FEB/LUN** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 2,400m2** |
| **23 FEB/MAR** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 3,200m2** |
| **24 FEB/ MIE** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Extender 84m3 (6 viajes)** |
| **25 FEB/JUE** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 4,000m2** |
| **26 FEB/VIE** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 3,200m2** |
| **28 FEB/DOM** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 3,200m2** |
| **29 FEB/LUN** | **Pretil del bordo** | **TATEPOSCO** | **Corte y nivelación 3,200m2****Extender 14m3 (1 viaje)** |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL DEL MES | ÁREA TRABAJADA: 46,600m2 |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 FEB/LUN** | **FESTIVO** |  |  |
| **02 FEB/MAR** | **Banco de piedra García Ascencio en tonalá** | **LOS PUESTOS** | **Carga del banco de piedra y descarga en camino a Santa Rita 2 viajes** |
| **03 FEB/MIE** | **Banco de piedra García Ascencio en tonalá** | **LOS PUESTOS** | **Carga del banco de piedra y descarga en camino a Santa Rita 4 viajes** |
| **04 FEB/JUE** |  |  |  |
| **05 FEB/VIE** | **Banco de piedra García Ascencio en tonalá** | **LOS PUESTOS** | **Carga del banco de piedra y descarga en parcela de Lucio 5 viajes** |
| **08 FEB/LUN** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Carga en la presita y descarga en parcela de Chuy Villa 4 viajes** |
| **09 FEB/MAR** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Carga en la presita y descarga en parcela del comisariado 4 viajes** |
| **10 FEB/MIE** | **La presita en Santa Rita** | **LOS PUESTOS** | **Carga en la presita y descarga en parcela de Lucio Pérez 4 viajes**  |
| **11 FEB/JUE** | **Parcela de Médico Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Carga en parcela del Médico y descarga en Arroyo Seco 8 viajes de desecho de concreto** |
| **12 FEB/VIE** |  **Parcela de Médico Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Carga en parcela del Médico y descarga en Arroyo Seco 7 viajes de lozas de concreto** |
| **15 FEB/LUN** | **Parcela de Médico Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Carga en parcela del Médico y descarga en Arroyo Seco 5 viajes de lozas de concreto** |
| **16 FEB/MAR** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **17 FEB/MIE** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **18 FEB/JUE** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** |  **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **19 FEB/VIE** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **22 FEB/LUN** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 5 viajes de polvillo** |
| **23 FEB/MAR** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **24 FEB/ MIE** | **Banco de piedra San Martín** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en bordo de la presa 4 viajes de polvillo** |
| **25 FEB/JUE** | **Banco de piedra de los puestos** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en calle 1ro de Mayo 4 viajes de polvillo** |
| **26 FEB/VIE** | **Banco de piedra de los puestos** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en calle 1ro de Mayo 4 viajes de polvillo** |
| **29 FEB/LUN** | **Banco de piedra de los puestos** | **TATEPOSCO** | **Carga en banco de piedra y descarga en calle 1ro de Mayo 4 viajes de polvillo** |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL DEL MES | TRASLADO DE MATERIAL: 1176m3 (84 viajes) |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

OPERADOR: **ISMAEL CHAVEZ CASILLAS** MÁQUINA: **EXCAVADORA** No. ECO: **360**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 FEB/LUN** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **02 FEB/MAR** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Tumbar carrizos del bordo de canal 80mts** |
| **03 FEB/MIE** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Configuración de bordo 60m3 (30x2x1)** |
| **04 FEB/JUE** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **05 FEB/VIE** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **08 FEB/LUN** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **09 FEB/MAR** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **10 FEB/MIE** | **Reparación en Campo** |  | **Descompuesto de Perno de cadena** |
| **11 FEB/JUE** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar bordo de canal 112m3 (8 viajes)** |
| **12 FEB/VIE** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar bordo de canal 98m3 (7 viajes)** |
| **15 FEB/LUN** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar y configurar bordo 42mts (3 viajes)** |
| **16 FEB/MAR** | **Arroyo Seco, Miramontes** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar y configurar bordo 15mts** |
| **17 FEB/MIE** | **Arroyo Seco, Jesús Romero** | **TOLUQUILLA** | **Traslado y hacer rampa 100mts** |
| **18 FEB/JUE** | **Arroyo Seco, Jesús Romero** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar y configurar bordo 100mts** |
| **19 FEB/VIE** | **Arroyo Seco, Jesús Romero, Alfredo Barba** | **TOLUQUILLA** | **Tumbar carrizos y reforzar bordo 50mts** |
| **22 FEB/LUN** | **Arroyo Seco, Jesús Romero** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar y configurar bordo 50mts** |
| **23 FEB/MAR** | **Arroyo Seco, Jesús Romero** | **TOLUQUILLA** | **Tumbar carrizos 30mts** |
| **24 FEB/ MIE** | **Arroyo Seco, Jesús Romero** | **TOLUQUILLA** | **Reforzar y configurar bordo 40mts****Hacer cuneta para bombear agua 5mts** |
| **25 FEB/JUE** | **Reparación en Campo** |  | **Se quebró perno de la banda** |
| **26 FEB/VIE** | **Reparación en Campo** |  | **Se quebró perno de la banda** |
| **29 FEB/LUN** | **Reparación en Campo** |  | **Se quebró perno de la banda** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **METROS TRABAJADOS: 747m2** | **VIAJES TRABAJADOS: 18** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR