**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **23 JUNIO/JUE** | **-Camino Aquiles Serdán**  **-Camino Aquiles Serdán** | **Sta. Anita** | **-Desasolve de dren (80x.80x.40) 25.6m3**  **-Cargar tierra de desasolve 5 viajes (70m3)** |
| **24 JUNIO/VIE** | **Parcela Arturo Castañeda** | **Sta. Anita** | **Desasolve de dren (100x.80x.90) 72m3** |
| **27 JUNIO/LUN** | **-Camino Aquiles Serdán**  **-Camino Aquiles Serdán** | **Sta. Anita** | **-Desasolve de dren (70x.80x.60) 33.6m3**  **-Cargar tierra de desasolve 5 viajes (70m3)** |
| **28 JUNIO/MAR** | **-Camino Aquiles Serdán** | **Sta. Anita** | **Cargar tierra de desasolve 4 viajes (56m3)** |
| **29 JUNIO/MIE** | **-Camino Aquiles Serdán** | **Sta. Anita** | **Cargar tierra de desasolve 4 viajes (56m3)** |
| **30 JUNIO/JUE** | **Camino al Geromo** | **Sta. Anita** | **Desasolve de dren (100x1.20x.70) 84m3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **DESASOLVE: 131.2 m3** | **CARGA DE MATERIAL: 18 viajes 252m3** | **Longitud de drenes: 350m lineales** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2016**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 JUNIO/MIE** | **Lluvia** | | |
| **02 JUNIO/JUE** | **2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,400m (200x12)** |
| **03 JUNIO/VIE** | **2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,400m (200x12)** |
| **06 JUNIO/LUN** | **Los Millones** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,100m (300x7)** |
| **07 JUNIO/MAR** | **Los Millones** | **Las Pomas** | **Nivelación 3,200m (400x8)** |
| **08 JUNIO/MIE** | **Los Millones** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,100m (300x7)** |
| **09 JUNIO/ JUE** | **Los Millones** | **Las Pomas** | **Nivelación 1,800m (300x6)** |
| **10 JUNIO/VIE** | **ALIPEC** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,400m (400x6)** |
| **11 JUNIO/SAB** | **ALIPEC** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,400m (400x6)** |
| **12 JUNIO/DOM** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 2,400m (400x6)** |
| **13 JUNIO/LUN** | **LLUVIA** | | |
| **14 JUNIO/MAR** |
| **15 JUNIO /MIE** |
| **16 JUNIO/JUE** | **Cortijo Camino Real** | **Las Pomas** | **Nivelación 4,000m (500x8)** |
| **17 JUNIO/VIE** | **Rancho Chino Mariscal** | **Sta. Anita** | **Nivelación de cunetas 1,800m (300x6)** |
| **20 JUNIO/LUN** | **Carretera San Sebastián-Sta. María** | **Calerilla** | **Corte y Nivelación 800m (200x4)** |
| **21 JUNIO/MAR** | **Carretera San Sebastián-Sta. María** | **Calerilla** | **Corte y Nivelación 800m (200x4)** |
| **22 JUNIO/MIE** | **Carretera San Sebastián-Sta. María** | **Calerilla** | **Corte y Nivelación 1,000m (250x4)** |
| **23 JUNIO/JUE** | **Carretera San Sebastián-Sta. María** | **Calerilla** | **Corte y Nivelación 1,000m (250x4)** |
| **24 JUNIO/VIE** | **Carretera San Sebastián-Sta. María** | **Calerilla** | **Corte y Nivelación 1,000m (250x4)** |
| **27 JUNIO/LUN** | **SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS** | | |
| **28 JUNIO/MAR** | **Camino Real – Tajo** | **San Sebastianito** | **Atención de contingencia: Abrir cuneta y sacar agua de la calle 1,000m (100x10)** |
| **29 JUNIO/MIE** | **Camino Real – Tajo** | **San Sebastianito** | **Atención de contingencia: Abrir cuneta y sacar agua de la calle 1,000m (100x10)** |
| **30 JUNIO/JUE** | **Camino Real – Tajo** | **San Sebastianito** | **Atención de contingencia: Abrir cuneta y sacar agua de la calle 1,000m (100x10)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **ÁREA TRABAJADA:** 34,600m2 | **CONTINGENCIA:** Cuneta de 3,000m2 |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 JUNIO/MIE** | **Falla de encendido** | | |
| **02 JUNIO/JUE** |
| **03 JUNIO/VIE** |
| **06 JUNIO/LUN** |
| **07 JUNIO/MAR** |
| **08 JUNIO/MIE** |
| **09 JUNIO/ JUE** |
| **10 JUNIO/VIE** | **ENGRASADO Y LAVADO DE MAQUINARIA** | | |
| **13 JUNIO/LUN** | **MAQUINARIA EN ESPERA DE LLANTAS** | | |
| **14 JUNIO/MAR** |
| **15 JUNIO /MIE** | **Parcela de Miramontes** | **San Sebastianito** | **4 viajes de escombro (56m3)** |
| **16 JUNIO/JUE** | **Parcela de Miramontes** | **San Sebastianito** | **4 viajes de escombro (56m3)** |
| **17 JUNIO/VIE** | **MAQUINA EN TALLER EXTERNO TRASLADO DE PARA PONER CÁMARA A LLANTA** | | |
| **20 JUNIO/LUN** |
| **21 JUNIO/MAR** |
| **22 JUNIO/MIE** | **Camino empedrado a Parcela de Carlos** | **Santa Anita** | **6 viajes de desasolve (84m3)** |
| **23 JUNIO/JUE** | **Camino empedrado a Parcela de Arturo** | **Santa Anita** | **5 viajes de desasolve (70m3)** |
| **24 JUNIO/VIE** | **Dren de 8 de Julio a Sta. Anita** | **Santa Anita** | **3 viajes de sesasolve (42m3)** |
| **27 JUNIO/LUN** | **Dren de 8 de Julio a Sta. Anita** | **Santa Anita** | **3 viajes de sesasolve (42m3)** |
| **28 JUNIO/MAR** | **Dren de 8 de Julio a Sta. Anita** | **Santa Anita** | **4 viajes de desasolve (56m3)** |
| **29 JUNIO/MIE** | **DIA INHABIL** | | |
| **30 JUNIO/JUE** | **Calle al Jeromo a Parcela de Carlos** | **Sta. Anita** | **4 viajes de escombro (56m3)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **TRASLADO DE MATERIAL:** 462 m3 (33 viajes) |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

OPERADOR: **ISMAEL CHAVEZ CASILLAS** MÁQUINA: **EXCAVADORA** No. ECO: **360**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 JUNIO/MIE** | **MAQUINA DESCOMPUESTA** | | |
| **02 JUNIO/JUE** | **Arroyo Seco, Don Tomás** | **San Sebastianito** | **Mecánico engrasó la máquina** |
| **03 JUNIO/VIE** | **Arroyo Seco, Gigantera** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. de canal (100x6x1) 600m3** |
| **06 JUNIO/LUN** | **Arroyo Seco, Don Tomás** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. de canal (80x5x1) 400m3** |
| **07 JUNIO/MAR** | **Arroyo Seco, Don Tomás** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. de canal (90x5x1) 450m3** |
| **08 JUNIO/MIE** | **Arroyo Seco, Don Tomás** | **San Sebastianito** | **Traslado de con Tomás a con Don Nico** |
| **09 JUNIO/ JUE** | **La gigantera, Don Nico** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. De canal (150x4x1) 600m3** |
| **10 JUNIO/VIE** | **La gigantera, Don Nico** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. De canal (80x6x1) 480m3** |
| **13 JUNIO/LUN** | **Don Nico, Arroyo Seco** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. De canal (90x6x1) 540m3** |
| **14 JUNIO/MAR** | **Don Nico, Arroyo Seco** | **San Sebastianito** | **Desasolve y config. De canal (100x6x1) 600m3** |
| **15 JUNIO /MIE** | **Don Nico, Arroyo Seco** | **San Sebastianito** | **Acomodar 5 viajes (70m3)** |
| **16 JUNIO/JUE** | **La Gigantera, Amigo de Don Fausto** | **San Sebastianito** | **Desasolve y conf. De canal (100x5x1) 500m3** |
| **17 JUNIO/VIE** | **La Gigantera, Amigo de Don Fausto** | **San Sebastianito** | **Desasolve y conf. De canal (90x5x1) 450m3** |
| **20 JUNIO/LUN** | **MAQUINA EN ESPERA DE TRASLADO** | | |
| **21 JUNIO/MAR** |
| **22 JUNIO/MIE** |
| **23 JUNIO/JUE** |
| **24 JUNIO/VIE** |
| **27 JUNIO/LUN** |
| **28 JUNIO/MAR** |
| **29 JUNIO/MIE** |
| **30 JUNIO/JUE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **DESASOLVE: 4,620m3** | **CARGA DE MATERIAL: 5 viajes** | **Longitud de drenes: 880 metros lineales.** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

OPERADOR: **ISMAEL CHAVEZ CASILLAS** MÁQUINA: **EXCAVADORA** No. ECO: **1006**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **­01 JUNIO/MIE** | **Dren Principal** | **Calerilla** | **Desasolve de dren pluvial (90x1.50x1) 135m3** |
| **02 JUNIO/JUE** | **-Dren Principal, Parcela Benavides**  **-Parcela Presa a las Vías** | **-Calerilla**  **-Los Ranchitos** | **-Desasolve de dren pluvial (75x.50x1) 37.5m3**  **-Desasolve de dren pluvial (50x2x1.20) 120m3** |
| **03 JUNIO/VIE** | **Parcela las Viuditas** | **Calerilla** | **Reforzar bordo con tierra 140m3** |
| **06 JUNIO/LUN** | **-Parcela del Comisario**  **-Canal Arroyo Seco junto al puente** | **-San Sebastianito**  **-Toluquilla** | **- Tapar hoyos con tierra 28m3**  **- Reforzar bordo con tierra 98m3** |
| **07 JUNIO/MAR** | **Parcela Darío** | **Las Pomas** | **Desasolve de Dren parcelario (80 x .80 x .70) 44.8m3** |
| **08 JUNIO/MIE** | **Parcela Darío** | **Las Pomas** | **Desasolve de Dren parcelario (60 x .80 x .60) 28.8m3** |
| **09 JUNIO/ JUE** | **Callejón Escondido** | **Las Pomas** | **Extender tierra en calle 42m3** |
| **10 JUNIO/VIE** | **Máquina en Reparación de manguera de Sistema Hidráulico Posterior** | | |
| **13 JUNIO/LUN** |
| **14 JUNIO/MAR** |
| **15 JUNIO /MIE** | **Parcela Miramontes** | **Toluquilla** | **Cargo 4 viajes (56m3)** |
| **16 JUNIO/JUE** | **Parcela Rodríguez, La puerta** | **Sta. Anita** | **Desasolve dren parcelario (100x.80x.40) 32m3** |
| **17 JUNIO/VIE** | **Parcela Rodríguez, La puerta** | **Sta. Anita** | **Desasolve dren parcelario (80x.80x.40) 25.6m3** |
| **20 JUNIO/LUN** | **Parcela Rodríguez, La puerta** | **Sta. Anita** | **Desasolve dren parcelario (250x.80x.40) 80 m3** |
| **21 JUNIO/MAR** | **Parcela Rodríguez, La puerta** | **Sta. Anita** | **Desasolve dren parcelario (150x.80x.40) 48 m3** |
| **22 JUNIO/MIE** | **-Camino Aquiles Serdán**  **-Camino Aquiles Serdán** | **Sta. Anita** | **-Desasolve de dren (70x.80x.40) 22.4m3**  **-Cargar tierra de desasolve 6 viajes (84m3)** |
| **23 JUNIO/JUE** | **Carretera a Calerilla** | **Calerilla** | **Emparejar para ciclovía (50x4) 200m2** |
| **24 JUNIO/VIE** | **Carretera a Calerilla** | **Calerilla** | **Emparejar para ciclovía (60x4) 240m2** |
| **27 JUNIO/LUN** | **MANTENIMIENTO DE MAQUINA** | | |
| **28 JUNIO/MAR** | **-Eriberto Juárez**  **-Quitar tapón con Don Gabriel** | **Calerilla** | **Respuesta a contingencia:**  **-Emparejar camino**  **-quitar tapón de dren** |
| **29 JUNIO/MIE** | **DIA INHABIL** | | |
| **30 JUNIO/JUE** | **Miramontes** | **Toluquilla** | **Acomodar material (50x10) 500m2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | **DESASOLVE: 574.1m3** | **CARGA DE MATERIAL: 10 viajes** | **Longitud de drenes: 1,115m lineales** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR