**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1006**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03 OCT /LUN** | **Máquina en Reparación** | | |
| **04 OCT/MAR** |
| **05 OCT/MIE** |
| **06 OCT/JUE** |
| **07 OCT/VIE** |
| **10 OCT/LUN** |
| **11 OCT/MAR** | **Camino la loma** | **Toluquilla** | **Rellenar y emparejar camino a la loma 2 viajes (28m3) CONTINGENCIA**  **Extender tierra en Camino 4 viajes (56m3)** |
| **12 OCT/MIE** | **Parcela Gabriel** | **Toluquilla** | **Reforzar bordo Arroyo con sobrante de cemento 4 viajes (56m3)** |
| **13 OCT/JUE** | **mantenimiento** | **Toluquilla** | **Engrasado General** |
| **14 OCT/VIE** | **Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **Regar viajes de tierra 6 viajes (84m3)** |
| **17 OCT/LUN** | **Camino 2 ejidos** | **Pomas** | **Quitar desecho de cemento y maleza 2 viajes (28m3)** |
| **18 OCT/MAR** | **Camino del Millón** | **Pomas** | **Cargar tierra 6 viajes (84m3)** |
| **19 OCT/MIE** | **Camino 2 ejidos** | **Pomas** | **Cargar tierra 4 viajes (56m3)** |
| **20 OCT/JUE** | **Calle Emilio Zapata**  **Parcela Javier** | **Pomas**  **Santa Anita** | **Reforzar bordo del camino 5 viajes (70m3)**  **Reforzar bordo de canal 11 viajes (154m3)** |
| **21 OCT/VIE** | **Piedrera** | **Los Puestos** | **Cargar rajuela 10 viajes (140m3)** |
| **22 OCT/SAB** | **Piedrera** | **Los Puestos** | **Cargar rajuela 8 viajes (112m3)** |
| **24 OCT/LUN** | **Parcela Javier** | **Santa Anita** | **Reforzar bordo del arroyo 10 viajes (140m3)** |
| **25 OCT/MAR** | **La Canoa** | **Santa Anita** | **Excavar para tubería de riego 160m3 (200 x.80x1)** |
| **26 OCT/MIE** | **La Canoa**  **Camino Alipec** | **Santa Anita** | **Excavar para tubería de riego 60m3 (150x.80x.50)**  **Cargar tierra 10 viajes (140m3)** |
| **27 OCT/JUE** | **Parcela Pedro**  **Parcela Moy Avila** | **Santa Anita** | **Desasolve de dren 48m3 (120x.80x.50)**  **Desasolve de dren 32m3 (100x.80x.40)** |
| **28 OCT/VIE** | **Parcela Moy Avila**  **Parcela Alfredo Moya** | **Santa Anita** | **Desasolve de dren 41.6m3 (130x.80x.40)**  **Desasolve de dren 12m3 (30x.80x.50)** |
| **31 OCT/LUN** | **Piedrera Asfaltos GDL** | **Los Puestos** | **Cargar polvillo 6 viajes (84m3) CONTINGENCIA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Carga Total: 92 viajes (1,288m3)** | **Desasolve drenes:133.6m3**  **mts lineales: 380m** | **Excavación: 220m3**  **Mts lineales: 350m** |
| **Contingencias: 8 viajes (112m3)** | | | |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03 OCT /LUN** | **Mezquite** | **San Martín apoyo a petición de regidor Adenawer Gonzalez** | **Nivelación 2000m (200x10)** |
| **04 OCT/MAR** | **Mezquite** | **San Martín apoyo a petición de regidor Adenawer Gonzalez** | **Nivelación 4000m (400x10)** |
| **05 OCT/MIE** | **Arboledas**  **Cedro**  **Roble** | **San Martín** | **Nivelación 1000m (100x10)**  **Nivelación 1000m (100x10)**  **Nivelación 2000m (200x10)** |
| **06 OCT/JUE** | **Nube** | **San Martín** | **Hacer tope** |
| **07 OCT/VIE** | **La Loma** | **Toluquilla** | **Extensión de 7 viajes (98m3)** |
| **10 OCT/LUN** | **La Loma** | **Toluquilla** | **Nivelación 3000m (300x10)** |
| **11 OCT/MAR** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 2000m (200x10)** |
| **12 OCT/MIE** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 4000m (400x10)** |
| **13 OCT/JUE** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 3000m (300x10)** |
| **14 OCT/VIE** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 3000m (300x10)** |
| **15 OCT/SAB** | **La Loma** | **Toluquilla** | **Nivelación 2000m (200x10)** |
| **17 OCT/LUN** | **La Loma** | **Toluquilla** | **Nivelación 10000m (1000x10)** |
| **18 OCT/MAR** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 4000m (400x10)** |
| **19 OCT/MIE** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 6000m (500x12)** |
| **20 OCT/JUE** | **Pomas** | **Las Pomas** | **Nivelación 2400m (200x12)** |
| **21 OCT/VIE** | **2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Nivelación 1200m (100x12)** |
| **24 OCT/LUN** | **Miguel Caloca** | **Santa Anita** | **Nivelación 2400m (200x12)** |
| **25 OCT/MAR** | **Gildardo, La Ordeña** | **Santa Anita** | **Nivelación 4000m (400x10)** |
| **26 OCT/MIE** | **Prol. Revolución** | **Santa Anita** | **Nivelación 3600m (300x12)** |
| **27 OCT/JUE** | **José Cruz** | **Santa Anita** | **Nivelación 6000m (500x12)** |
| **28 OCT/VIE** | **Salvador Mariscal** | **Santa Anita** | **Nivelación 4800m (400x12)** |
| **31 OCT/LUN** | **Salvador Mariscal** | **Santa Anita** | **Nivelación 4800m (400x12)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Corte y Nivelación 67,200m2** | **Extensión: 7 viajes (98m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

OPERADOR: **HERÓN LAGUNA MEDRANO** MÁQUINA: **EXCAVADORA** No. ECO: **JCB 360**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03 OCT /LUN** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar material en canal 100m longitud** |
| **04 OCT/MAR** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar material en canal 120m longitud** |
| **05 OCT/MIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar material en canal 100m longitud** |
| **06 OCT/JUE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 4 viajes (56m3)** |
| **07 OCT/VIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 5 viajes (70m3)** |
| **10 OCT/LUN** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Hacer corte en canal** |
| **11 OCT/MAR** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 6 viajes (84m3)** |
| **12 OCT/MIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 5 viajes (70m3)** |
| **13 OCT/JUE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reforzar canal y hacer talud 30m longitud** |
| **14 OCT/VIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reforzar canal y hacer talud 50m longitud** |
| **17 OCT/LUN** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar bordo 75m longitud** |
| **18 OCT/MAR** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reforzar bordo 70m longitud** |
| **19 OCT/MIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 7 viajes (98m3)** |
| **20 OCT/JUE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar bordo 90m longitud** |
| **21 OCT/VIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Acomodar material en canal 120m longitud** |
| **24 OCT/LUN** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Cargar material 8 viajes (112m3)** |
| **25 OCT/MAR** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar material en canal 100m longitud** |
| **26 OCT/MIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Reacomodar material en canal 85m longitud** |
| **27 OCT/JUE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Máquina en Reparación** |
| **28 OCT/VIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** |
| **31 OCT/LUN** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 35 (490m3)** | **Reacomodo Total (longitud): 940m** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **15-10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03 OCT /LUN** |  |  |  |
| **04 OCT/MAR** |  |  |  |
| **05 OCT/MIE** |  |  |  |
| **06 OCT/JUE** |  |  |  |
| **07 OCT/VIE** |  |  |  |
| **10 OCT/LUN** | **Lavado y engrasado de camion** | | |
| **11 OCT/MAR** | **Canal arroyo seco** | **Toluquilla** | **6 viajes de tierra (84m3)** |
| **12 OCT/MIE** |  |  | **FESTIVO** |
| **13 OCT/JUE** | **Lavado y engrasado, mantenimiento preventivo** | | |
| **14 OCT/VIE** | **arroyo seco** | **Toluquilla** | **3 viajes de tierra (42m3)** |
| **17 OCT/LUN** | **Santa Anita** | **DIPRODE** | **Se cargó pasto de Santa Anita** |
| **18 OCT/MAR** | **2 caminos** | **Calerrilla** | **4 viajes de escombro (56m3)** |
| **19 OCT/MIE** | **Parcela Miramontes** | **Toluquilla** | **8 viajes de lozas (112m3)** |
| **20 OCT/JUE** | **San Juan de los Lagos** | **Las Pomas** | **1 viajes de composta (14m3)** |
| **21 OCT/VIE** | **Banco de Piedra** | **Los puestos** | **5 viajes de rajuela (70m3)** |
| **22/OCT/SAB** | **Banco de Piedra** | **Los puestos** | **4 viajes de rajuela (56m3)** |
| **24 OCT/LUN** | **Camino a la Loma** |  | **3 viajes de tierra (42m3)** |
| **25 OCT/MAR** | **San Juan de los Lagos** | **Las Pomas** | **1 viajes de composta (14m3)** |
| **26 OCT/MIE** |  |  |  |
| **27 OCT/JUE** | **San Juan de los Lagos** | **Las Pomas** | **1 viajes de composta (14m3)** |
| **28 OCT/VIE** | **Reparación de máquina** | | |
| **31 OCT/LUN** | **Asfaltos GDL** | **Petición Alfredo fierros (Regidor) apoyo a colonia jardines del órgano** | **Llevar 3 viajes de polvillo (42m3)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 39 viajes (546m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03 OCT /LUN** |  |  |  |
| **04 OCT/MAR** |  |  | **Descarga de pasto en DIPRODE** |
| **05 OCT/MIE** |  |  |  |
| **06 OCT/JUE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **4 viajes de tierra (56m3) para camino a la loma** |
| **07 OCT/VIE** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **4 viajes de tierra (56m3) para camino a la loma** |
| **10 OCT/LUN** | **Lavado y engrasado de máquina** | | |
| **11 OCT/MAR** | **Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **4 viajes de tierra (56m3) para parcela de Gabriel Moya** |
| **12 OCT/MIE** | **FESTIVO** | | |
| **13 OCT/JUE** | **Traslado a Santa Anita** | | |
| **14 OCT/VIE** | **Santa Anita** | **DIPRODE** | **Carga de pasto de Santa Anita** |
| **17 OCT/LUN** | **Centro**  **Camino del Millón** | **DIPRODE**  **Las Pomas** | **Descarga de Pasto en DIPRODE**  **3 viajes de escombro (42m3)** |
| **18 OCT/MAR** | **Parcela de Miramontes** | **Toluquilla** | **8 viajes loza de concreto (2m3)** |
| **19 OCT/MIE** | **San Juan de los Lagos** | **Las Pomas** | **1 viaje de composta (14m3) para Chuy Esparza** |
| **20 OCT/JUE** | **Banco de Piedra** | **Los Puestos** | **5 viajes de rajuela (70m3) hacia camino a la presa** |
| **21 OCT/VIE** | **Banco de Piedra** | **Los Puestos** | **4 viajes de rajuela (56m3) hacia camino a la presa** |
| **22 OCT/SAB** | **Banco de Piedra** | **Los Puestos** | **4 viajes de rajuela (56m3) hacia camino a la presa** |
| **24 OCT/LUN** | **REPARACION DE FRENO DE MOTOR** | | |
| **25 OCT/MAR** | **San Juan de los Lagos** | **Las Pomas** | **1 viaje de composta (14m3)** |
| **26 OCT/MIE** | **REPARACIÓN DE MANGUERA ROTA** | | |
| **27 OCT/JUE** | **San Juan de los Lagos** | **Calerilla** | **1 viaje de composta (14m3) Gabriel Torres** |
| **28 OCT/VIE** | **San Juan de los Lagos** | **Calerilla** | **1 viaje de composta (14m3) Gabriel Torres** |
| **31 OCT/LUN** | **Asfaltos GDL** | **Petición Alfredo fierros (Regidor) apoyo a colonia jardines del órgano** | **3 viajes de polvillo a colonia jardines del Organo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 43 (602m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR