**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **594**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 OCT/LUN** | **Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **Cargar 2 viajes de Tubos****Descargar 1 viaje de Tubos** |
| **03 OCT/MAR** |  **Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **04 OCT/MIE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **05 OCT/JUE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **06 OCT/VIE** | **Parcela Bernardo de la Mora Parcela de Germán** | **Las Pomas** | **Cargar 1 viaje de Tubos****Descargar 2 viajes de Tubos** |
| **09 OCT/LUN** | **Parcela Bernardo de la Mora****Parcela de Germán** | **Las Pomas** | **Cargar 1 viaje de Tubos****Descargar 2 viajes de Tubos** |
| **10 OCT/MAR** | **Parcela Bernardo de la Mora****Parcela El Encanto** | **Calerilla****Toluquilla** | **Cargar 2 viajes de Tubos****Descargar 2 viajes de Tubos** |
| **11 OCT/MIE** | **Apoyo a Pavimentos, El Hoyanco** | **Las Juntitas** | **Cargar 8 viajes (112m3) de Piedra****Cargar 10 viajes (140m3) de jal** |
| **12 OCT/JUE** | **DIA FESTIVO** |
| **13 OCT/VIE** | **Apoyo a Pavimentos, El Hoyanco** | **Las Juntitas** | **Cargar 8 (112m3) viajes de Piedra****Cargar 2 (28m3) viajes de jal** |
| **16 OCT/LUN** | **Camino a 2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Cargar 18 viajes (252m3) de tierra** |
| **17 OCT/MAR** | **CONTINGENCIA Loreto****Camino a 2 Ejidos** | **Sta. Anita****Las Pomas** | **Desazolve de dren 64m3 (80x2x.40)****Cargar 7 viajes (98m3) de tierra** |
| **18 OCT/MIE** | **Máquina en Reparación por fuga de aceite hidráulico** |
| **19 OCT/JUE** |
| **20 OCT/VIE** |
| **23 OCT/LUN** |
| **24 OCT/MAR** | **CONTINGENCIA Loreto** | **Sta. Anita** | **Desazolve de dren 40m3 (50x2x.40)** |
| **25 OCT/MIE** | **CONTINGENCIA Loreto****Parcela Chino Mariscal** | **Sta. Anita****Sta. Anita** | **Desazolve de dren 40m3 (50x2x.40)****Amontonar 224m3 de tierra** |
| **26 OCT/JUE** | **CONTINGENCIA Loreto****Parcela Chino Mariscal** | **Sta. Anita****Sta. Anita** | **Desazolve de dren 48m3 (60x2x.40)****Amontonar 210m3 de tierra** |
| **27 OCT/VIE** | **CONTINGENCIA Loreto****Parcela Chino Mariscal** | **Sta. Anita****Sta. Anita** | **Desazolve de dren 56m3 (70x2x.40)****Amontonar 196m3 de tierra** |
| **30 OCT/LUN** | **Camino a 2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Cargar 18 viajes (252m3) de tierra** |
| **31 OCT/MAR** | **Camino a 2 Ejidos** | **Las Pomas** | **Cargar 18 viajes (252m3) de tierra** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Carga Total: 100 viajes (1,400m3)** | **Desazolve drenes:248m3**  | **mts lineales: 310m** |
| **Contingencias: Desazolve de 248m3 230m lineales** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 OCT/LUN** | **Carr. A San Sebastián, Capacha** | **Sta. Anita** | **Nivelar 6000m2 (600x10)** |
| **03 OCT/MAR** | **Carr. A San Sebastián, Capacha** | **Sta. Anita** | **Nivelar 5000m2 (600x10)**  |
| **04 OCT/MIE** | **Capacha, Jeromo** | **Sta. Anita** | **Nivelar 3000m2 (300x10)**  |
| **05 OCT/JUE** | **Capacha, Jeromo** | **Sta. Anita** | **Nivelar 5000m2 (500x10)**  |
| **06 OCT/VIE** | **Capacha** | **Sta. Anita** | **Nivelar 3600m2 (300x12)**  |
| **09 OCT/LUN** | **Camino Real** | **Sta. Anita** | **Nivelar 4800m2 (400x12)**  |
| **10 OCT/MAR** | **Ganadera** | **Sta. Anita** | **Nivelar 6000m2 (600x10)**  |
| **11 OCT/MIE** | **Ganadera** | **Sta. Anita** | **Nivelar 3000m2 (300x10)**  |
| **12 OCT/JUE** | **DIA FESTIVO** |
| **13 OCT/VIE** | **Ganadera** | **Sta. Anita** | **Nivelar 3000m2 (300x10) (** |
| **16 OCT/LUN** | **2 Ejidos, Gerardo Sánchez** | **Sta. Anita** | **Nivelar 3600m2 (300x12)**  |
| **17 OCT/MAR** | **2 Ejidos, Gerardo Sánchez** | **Pomas** | **Nivelar 3600m2 (300x12)** |
| **18 OCT/MIE** | **2 Ejidos, Gerardo Sánchez** | **Sta. Anita** | **Nivelar 2400m2 (200x12)**  |
| **19 OCT/JUE** | **2 Ejidos, Gerardo Sánchez** | **Pomas** | **Nivelar 3600m2 (300x12)** |
| **20 OCT/VIE** | **2 Ejidos, Gerardo Sánchez** | **Sta. Anita** | **Nivelar 4800m2 (400x12)**  |
| **23 OCT/LUN** | **2 Ejidos, Gildardo** | **Pomas** | **Nivelar 1200m2 (100x12)** |
| **24 OCT/MAR** | **2 Ejidos, Gildardo** | **Pomas** | **Nivelar 2400m2 (200x12)** |
| **25 OCT/MIE** | **Pomas, Darío** | **Pomas** | **Nivelar 1600m2 (200x8)** |
| **26 OCT/JUE** | **Pomas, Darío** | **Pomas** | **Nivelar 2000m2 (200x10)** |
| **27 OCT/VIE** | **Pomas, Darío** | **Pomas** | **Nivelar 1000m2 (100x10)** |
| **30 OCT/LUN** | **2 Ejidos, Germán** | **Pomas** | **Nivelar 2400m2 (200x12)** |
| **31 OCT/MAR** | **2 Ejidos, Germán** | **Pomas** | **Nivelar 2400m2 (200x12)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Nivelación 70,400m2** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 OCT/LUN** | **Camión en Taller** |
| **03 OCT/MAR** |
| **04 OCT/MIE** |
| **05 OCT/JUE** |
| **06 OCT/VIE** |
| **09 OCT/LUN** |
| **10 OCT/MAR** |
| **11 OCT/MIE** |
| **12 OCT/JUE** |
| **13 OCT/VIE** |
| **16 OCT/LUN** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **6 viajes (84m3) de escombro** |
| **17 OCT/MAR** | **Camión en Taller** |
| **18 OCT/MIE** |
| **19 OCT/JUE** |
| **20 OCT/VIE** |
| **23 OCT/LUN** |
| **24 OCT/MAR** |
| **25 OCT/MIE** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **26 OCT/JUE** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **27 OCT/VIE** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **30 OCT/LUN** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (84m3) de escombro** |
| **31 OCT/MAR** | **Camino 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (84m3) de escombro** |
| **TOTAL:** | **Viajes: 21 (294m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 OCT/LUN** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **03 OCT/MAR** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **04 OCT/MIE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **05 OCT/JUE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **06 OCT/VIE** | **Se descargaron camiones** |
| **09 OCT/LUN** | **De Parcela Bernardo de la Mora a El Encanto** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos, descarga para Germán** |
| **10 OCT/MAR** | **De Parcela Bernardo de la Mora a El Encanto** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **11 OCT/MIE** | **Hoyanco de las Juntitas a Almacén Canelo** | **Pavimentos** | **2 viajes (28m3) de piedra****2 viajes (28m3) de jal** |
| **12 OCT/JUE** | **DIA FESTIVO** |
| **13 OCT/VIE** | **Hoyanco de las Juntitas a Almacén Canelo** | **Pavimentos** | **2 viajes (28m3) de piedra****2 viajes (28m3) de jal** |
| **16 OCT/LUN** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Santa anita** | **6 viajes (84m3) de escombro** |
| **17 OCT/MAR** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Santa anita** | **7 viajes (98m3) de escombro** |
| **18 OCT/MIE** | **Reparación de fuga de aire y mantenimiento del camión** |
| **19 OCT/JUE** |
| **20 OCT/VIE** |
| **23 OCT/LUN** | **Parcela Chino Mariscal** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de tierra** |
| **24 OCT/MAR** | **Parcela Chino Mariscal** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de tierra** |
| **25 OCT/MIE** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **26 OCT/JUE** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **27 OCT/VIE** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **30 OCT/LUN** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **31 OCT/MAR** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (42m3) de escombro** |
| **TOTAL:** | **Viajes: 48 (672m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **02 OCT/LUN** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **03 OCT/MAR** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **04 OCT/MIE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Salvador Juárez** | **Calerilla** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **05 OCT/JUE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Parcela de Germán** | **Las Pomas** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **06 OCT/VIE** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Parcela de Germán** | **Las Pomas** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **09 OCT/LUN** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Parcela de Germán** | **Las Pomas** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **10 OCT/MAR** | **De Parcela Bernardo de la Mora a Parcela El Encanto** | **Las Pomas** | **1 viaje (14m3) de tubos** |
| **11 OCT/MIE** | **Hoyanco de las Juntitas a Almacén Canelo** | **Pavimentos** | **2 viajes (28m3) de piedra****2 viajes (28m3) de jal** |
| **12 OCT/JUE** | **DIA FESTIVO** |
| **13 OCT/VIE** | **Hoyanco de las Juntitas a Almacén Canelo** | **Pavimentos** | **2 viajes (28m3) de piedra****2 viajes (28m3) de jal** |
| **16 OCT/LUN** | **2 Ejidos** | **Las Pomas** | **6 viajes (84m3) de escombro** |
| **17 OCT/MAR** | **Camión en Taller** |
| **18 OCT/MIE** |
| **19 OCT/JUE** |
| **20 OCT/VIE** |
| **23 OCT/LUN** |
| **24 OCT/MAR** |
| **25 OCT/MIE** |
| **26 OCT/JUE** |
| **27 OCT/VIE** |
| **30 OCT/LUN** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (84m3) de escombro** |
| **31 OCT/MAR** | **Camino a 2 Ejidos a Parcela la Ciénega** | **Sta. Anita** | **3 viajes (84m3) de escombro** |
| **TOTAL:** | **Viajes: 41 (574m3)** | **Reacomodo Total (longitud): 940m** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR