**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/JUE** | **Agua amarilla y Arroyo Seco** | **TOLUQUILLA** | **Extender grava (60m3) CONTINGENCIA** |
| **02 SEPT/VIE** | **Canal de Arroyo Seco** | **TOLUQUILLA** | **Cargar tierra 6 viajes (84m3) CONTINGENCIA** |
| **05 SEPT/LUN** |  |  |  |
| **06 SEPT/MAR** |  |  | **Cambio de llantas de Eco. 1006** |
| **07 SEPT/MIE** | **Asfaltos Guadalajara** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 8 viajes (112m3)** |
| **08 SEPT/JUE** | **Ignacio Aldama**  **Asfaltos Guadalajara** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 9 viajes (126m3) CONTINGENCIA**  **Cargar y extender polvillo 4 viajes (56m3)** |
| **09 SEPT/VIE** | **Asfaltos Guadalajara** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 6 viajes (84m3)** |
| **10 SEPT/SAB** | **Asfaltos Guadalajara**  **Canal Arroyo Seco** | **SAN MARTIN**  **TOLUQUILLA** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)**  **Extender tierra (84m3) CONTINGENCIA** |
| **12 SEPT/LUN** | **Asfaltos Guadalajara** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 3 viajes (42m3)** |
| **13 SEPT/MAR** | **Asfaltos Guadalajara** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 5 viajes (70m3)** |
| **14 SEPT/MIE** | **Asfaltos Guadalajara**  **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 4 viajes (56m3)**  **Cargar y extender polvillo 3 viajes (42m3)** |
| **15 SEPT/JUE** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender polvillo 6 viajes (84m3)** |
| **16 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |
| **19 SEPT/LUN** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)** |
| **20 SEPT/MAR** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)** |
| **21 SEPT/MIE** | **San Martin** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)** |
| **22 SEPT/JUE** | **San Martin** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)** |
| **23 SEPT/VIE** | **San Martin** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 6 viajes (84m3)** |
| **26 SEPT/LUN** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)**  **Excavación y Sondeo de Drenaje 12.6m (35x1.20x.30)** |
| **27 SEPT/MAR** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)** |
| **28 SEPT/MIE** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 7 viajes (98m3)** |
| **29 SEPT/JUE** | **El Zalate** | **SAN MARTIN** | **Cargar y extender tierra 8 viajes (112m3)** |
| **30 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Carga Total: 119 viajes (1,666m3)** | **Horas Extra: 12hr** | **Drenes: 12.6m3 mts lineales: 35m** |
| **Extensión Total: 1,810m3** | | | |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **1005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/JUE** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3 hr extra** |
| **02 SEPT/VIE** | **La Loma y 8 de Julio** | **TOLUQUILLA** | **Corte y Nivelación 5,000m (500x10) 3hr extra** |
| **05 SEPT/LUN** | **La Loma y 8 de Julio** | **TOLUQUILLA** | **Corte y Nivelación 5,000m (500x10) 3hr extra** |
| **06 SEPT/MAR** | **San Juan y la Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes** |
| **07 SEPT/MIE** | **San Juan y la Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra** |
| **08 SEPT/JUE** | **San Juan y la Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,000m (400x10) 3hr extra 4 viajes** |
| **09 SEPT/VIE** | **San Juan y la Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes** |
| **12 SEPT/LUN** | **La Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 4 viajes** |
| **13 SEPT/MAR** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra 4 viajes** |
| **14 SEPT/MIE** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **15 SEPT/JUE** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **16 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |
| **19 SEPT/LUN** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,800m (300x12) 3hr extra** |
| **20 SEPT/MAR** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,800m (300x12) 3hr extra 4 viajes** |
| **21 SEPT/MIE** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **22 SEPT/JUE** | **Mezquite** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **23 SEPT/VIE** | **San Juan** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **26 SEPT/LUN** | **La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,000m (300x10) 3hr extra 10 viajes** |
| **27 SEPT/MAR** | **La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 2,400m (200x12) 3hr extra 4 viajes** |
| **28 SEPT/MIE** | **La Magdalena**  **La Noria** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 3,600m (300x12)**  **4 viajes 3 hr extra** |
| **29 SEPT/JUE** | **Mezquite** | **SAN MARTIN** | **Corte y Nivelación 4,800m (400x12) 3hr extra** |
| **30 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Corte y Nivelación 81,000m** | **Viajes: 38 viajes (532m3)** | **Horas Extra: 57hr** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **15 y 19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/JUE** | **Parcela Miramontes a Arroyo Seco** | **TOLUQUILLA** | **8 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA** |
| **02 SEPT/VIE** | **Parcela Miramontes a Arroyo Seco** | **TOLUQUILLA** | **14 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA** |
| **05 SEPT/LUN** | **Del Banco Carretera al Verde al Camino al Tule** | **LOS RANCHITOS** | **4 viajes de tezontle** |
| **06 SEPT/MAR** | **García Asencio** | **SAN MARTIN** | **4 viajes de polvillo** |
| **07 SEPT/MIE** | **García Asencio** | **SAN MARTIN** | **4 viajes de polvillo** |
| **08 SEPT/JUE** | **García Asencio a Camino a San Juan** | **SAN MARTIN** | **4 viajes de polvillo** |
| **09 SEPT/VIE** | **García Asencio a Camino a San Juan** | **SAN MARTIN** | **4 viajes de polvillo** |
| **10/SEPT/SAB** | **García Asencio a Arroyo Seco** | **TOLUQUILLA** | **CONTINGENCIA 6 viajes de polvillo** |
| **12 SEPT/LUN** | **Banco de Piedra a Camino a San Juan** | **SAN MARTIN** | **3 viajes de polvo de precriva** |
| **13 SEPT/MAR** | **Banco de Piedra a Camino a San Juan** | **SAN MARTIN** | **3 viajes de polvo de precriva** |
| **14 SEPT/MIE** | **Banco de Piedra a Camino a San Juan y a Parcela de Isidro** | **SAN MARTIN** | **4 viajes de polvo de precriva**  **3 viajes de polvo de escombro** |
| **15 SEPT/JUE** | **Banco de Piedra a Camino a Parcela de Isidro** | **SAN MARTIN** | **6 viajes de escombro** |
| **16 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |
| **19 SEPT/LUN** | **Parcela de Isidro a Camino a San Juan** | **SAN MARTIN** | **6 viajes de escombro** |
| **20 SEPT/MAR** | **Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **6 viajes de escombro** |
| **21 SEPT/MIE** | **Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **7 viajes de escombro** |
| **22 SEPT/JUE** | **Parcela de Isidro a Camino al Mezquite** | **SAN MARTIN** | **7 viajes de escombro** |
| **23 SEPT/VIE** | **Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **7 viajes de escombro** |
| **26 SEPT/LUN** | **Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **7 viajes de escombro** |
| **27 SEPT/MAR** | **Parcela de Isidro a Camino a La Magdalena** | **SAN MARTIN** | **7 viajes de escombro** |
| **28 SEPT/MIE** | **San martin la noria**  **Parcela de Miramontes a Arroyo Seco** | **SAN MARTIN** | **8 viajes de tierra**  **3 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA** |
| **29 SEPT/JUE** | **Parcela de Miramontes a Arroyo Seco** | **SAN MARTIN** | **6 viajes de lozas de concreto CONTINGENCIA** |
| **30 SEPT/VIE** | **DIA FESTIVO** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 125 (1,750m3)** | **Horas Extra: 12hr** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR