**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **594**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **04 SEPT/LUN** | **Camino 2 ejidos y Camino Las Pomas** | **Sta. Anita** | **Cargar 3 viajes (42m3) de desazolve****Desazolve de dren 16m3 (50x.80x.50)** |
| **05 SEPT/MAR** | **Camino 2 ejidos y Camino Las Pomas** | **Sta. Anita** | **Cargar 3 viajes (42m3) de desazolve****Desazolve de dren 19m3 (60x.80x.50)** |
| **06 SEPT/MIE** | **Calle Lázaro Cárdenas, Camino a Geromo** | **Sta. Anita** | **Cargar 6 viajes (84m3) de desazolve****Desazolve de dren 24m3 (40x1x.60)** |
| **07 SEPT/JUE** | **Aquiles Serdán Esq. Revolución** | **Sta. Anita** | **Cargar 6 viajes (84m3) de desazolve****Desazolve de dren 24m3 (40x1x.60)** |
| **08 SEPT/VIE** | **Camino a la Capacha** | **Sta. Anita** | **Cargar 6 viajes (84m3) de desazolve****Desazolve de dren 30m3 (50x1x.60)** |
| **11 SEPT/LUN** | **Camino a la Capacha** | **Sta. Anita** | **Cargar 3 viajes (42m3) de desazolve****Desazolve de dren 24m3 (40x1x.60)** |
| **12 SEPT/MAR** | **Parcela Mariscal** | **Sta. Anita** | **Cargar 6 viajes (84m3) de desazolve** **Cargar 3 viajes (42m3) de grava****Desazolve de 1 pozo 12m3 (2x2x3)****Desazolve de 1 pozo 27m3 (3x3x3)** |
| **13 SEPT/MIE** | **Parcela Mariscal** | **Sta. Anita** | **Cargar 3 viajes (42m3) de jal**  |
| **14 SEPT/JUE** | **Camino a Santa Cruz, Valle de la M.** | **Toluquilla** | **Cargar 6 viajes (84m3) de tierra**  |
| **15 SEPT/VIE** | **Camino a Santa Cruz, Valle de la M.** | **Toluquilla** | **Cargar 6 viajes (84m3) de tierra**  |
| **18 SEPT/LUN** | **Camino a Santa Cruz, Valle de la M.** | **Toluquilla** | **Cargar 9 viajes (126m3) de tierra** |
| **19 SEPT/MAR** | **Camino a Santa Cruz, Valle de la M.** | **Toluquilla** | **Cargar 3 viajes (42m3) de tierra**  |
| **20 SEPT/MIE** | **Camino a La Loma, junto a Arroyo Seco** | **Toluquilla** | **Extender 6 viajes (84m3) de tierra** |
| **21 SEPT/JUE** | **Oyanco de las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **Cargar 6 viajes (84m3) de piedra****Cargar 19 viajes (266m3) de jal** |
| **22 SEPT/VIE** | **Oyanco de las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **Cargar 15 viajes (210m3) de jal** |
| **25 SEPT/LUN** | **Parcela Bernardo de la Mora****Parcela El Encanto** | **Toluquilla** | **Cargar 2 viajes (14m3) de tubo****Descargar los viajes de tubo** |
| **26 SEPT/MAR** | **Parcela Bernardo de la Mora****Parcela El Encanto** | **Toluquilla** | **Cargar 2 viajes (14m3) de tubo****Descargar los viajes de tubo** |
| **27/SEPT/MIE** | **Parcela Bernardo de la Mora****Parcela El Encanto** | **Toluquilla** | **Cargar 2 viajes (14m3) de tubo****Descargar los viajes de tubo** |
| **28/SEPT/JUE** | **Mantenimiento de la Máquina** |
| **29/SEPT/VIE** | **Día Festivo** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Carga Total: 115 viajes (1610m3)** | **Drenes: 176m3 mts lineales: 280m** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **04 SEPT/LUN** |  |  |  |
| **05 SEPT/MAR** |  |  |  |
| **06 SEPT/MIE** |  |  |  |
| **07 SEPT/JUE** |  |  |  |
| **08 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **11 SEPT/LUN** |  |  |  |
| **12 SEPT/MAR** | **Traslado de máquina de taller a Toluquilla** |
| **13 SEPT/MIE** | **La Loma** | **Toluquilla** | **Nivelar 8,000m2 (1000x8)** |
| **14 SEPT/JUE** | **La Loma****Calerilla** | **Toluquilla****Calerilla** | **Nivelar 6 viajes (84m3) en 8,000m2 (1000x8)****Nivelar 12,000m2 (1200x10)** |
| **15 SEPT/VIE** | **La Loma y Calerilla** | **Calerilla** | **Nivelar 6 viajes (84m3) en 4,800m2 (600x8)****Nivelar 6,400m2 (800x8)** |
| **18 SEPT/LUN** | **La Loma, el puente** | **Toluquilla** | **Extender 9 viajes (126m3) en 1000m2 (100x10)** |
| **19 SEPT/MAR** | **Taller** |
| **20 SEPT/MIE** | **La Loma, el puente** | **Toluquilla** | **Nivelar 9 viajes (126m3) en 1000m2 (100x10)** |
| **21 SEPT/JUE** | **La Loma, 8 de Julio** | **Toluquilla** | **Nivelar 6 viajes (84m3) en 8000m2 (800x10)** |
| **22 SEPT/VIE** | **Andrés Carrión y Gob. Curiel** | **Toluquilla** | **Nivelar 3000m2 (300x10) atención a Bernardo de la Mora** |
| **25 SEPT/LUN** | **Ant. Camino a Sta. Cruz** | **Toluquilla** | **Nivelar 1200m2 (100x12)** |
| **26 SEPT/MAR** | **Ant. Camino a Sta. Cruz** | **Toluquilla** | **Nivelar 3600m2 (300x12)** |
| **27/SEPT/MIE** | **Camino a la Ganadera** | **Santa Anita** | **Nivelar 6000m2 (600x10)** |
| **28/SEPT/JUE** | **La Capacha** | **Santa Anita** | **Nivelar 4000m2 (400x10)** |
| **29/SEPT/VIE** | **Día Festivo** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL:** | **Nivelación: 66,000m2 27 viajes (378m3)** | **Extensión: 1000m2 9 viajes (126m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **04 SEPT/LUN** | **2 ejidos, camino a las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **05 SEPT/MAR** | **2 ejidos, camino a las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **06 SEPT/MIE** | **Calle Lázaro Cárdenas, Camino a Geromo** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve** |
| **07 SEPT/JUE** | **Aquiles Serdán y Revolución, Cam Geromo****Lázaro Cárdenas, Camino a Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **08 SEPT/VIE** | **Camino a la Capacha, Camino a Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (28m3) de desazolve** |
| **11 SEPT/LUN** | **Camino a la Capacha, Camino a Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **12 SEPT/MAR** | **Parcela Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de grava** |
| **13 SEPT/MIE** | **Parcela Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de jal** |
| **14 SEPT/JUE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **15 SEPT/VIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **18 SEPT/LUN** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **3 viajes (42m3) de tierra** |
| **19 SEPT/MAR** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tierra** |
| **20 SEPT/MIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **21 SEPT/JUE** | **Taller**  |
| **22 SEPT/VIE** |
| **25 SEPT/LUN** |
| **26 SEPT/MAR** |
| **27/SEPT/MIE** |
| **28/SEPT/JUE** |
| **29/SEPT/VIE** | **Día Festivo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 23 viajes (322m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **04 SEPT/LUN** | **Camino 2 ejidos, Camino las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **05 SEPT/MAR** | **Camino 2 ejidos, Camino las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **06 SEPT/MIE** | **Camino Lázaro Cárdenas, el Geromo** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve** |
| **07 SEPT/JUE** | **Aquiles Serdán, esq. Revolución****Camino Lázaro Cárdenas, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **08 SEPT/VIE** | **Camino a la Capacha, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (28m3) de desazolve** |
| **11 SEPT/LUN** | **Camino a la Capacha, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **12 SEPT/MAR** | **Parcela de Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de grava** |
| **13 SEPT/MIE** | **Parcela de Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de jal** |
| **14 SEPT/JUE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **15 SEPT/VIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **18 SEPT/LUN** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **3 viajes (42m3) de tierra** |
| **19 SEPT/MAR** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tierra** |
| **20 SEPT/MIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **21 SEPT/JUE** | **Oyanco Las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **1 viaje (14m3) de piedra****3 viajes (42m3) de jal** |
| **22 SEPT/VIE** | **Oyanco Las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **4 viajes (56m3) de jal** |
| **25 SEPT/LUN** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **26 SEPT/MAR** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **27/SEPT/MIE** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **28/SEPT/JUE** | **Mantenimiento a Camión** |
| **29/SEPT/VIE** | **Día Festivo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 35 viajes (490m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **01 SEPT/VIE** |  |  |  |
| **04 SEPT/LUN** | **Camino 2 ejidos, Camino las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **05 SEPT/MAR** | **Camino 2 ejidos, Camino las Pomas** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **06 SEPT/MIE** | **Camino Lázaro Cárdenas, el Geromo** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve** |
| **07 SEPT/JUE** | **Aquiles Serdán, esq. Revolución****Camino Lázaro Cárdenas, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **08 SEPT/VIE** | **Camino a la Capacha, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (28m3) de desazolve** |
| **11 SEPT/LUN** | **Camino a la Capacha, El Geromo** | **Santa Anita** | **1 viaje (14m3) de desazolve** |
| **12 SEPT/MAR** | **Parcela de Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de desazolve****1 viaje (14m3) de grava** |
| **13 SEPT/MIE** | **Parcela de Chino Mariscal** | **Santa Anita** | **2 viajes (28m3) de jal** |
| **14 SEPT/JUE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **15 SEPT/VIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **18 SEPT/LUN** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **3 viajes (42m3) de tierra** |
| **19 SEPT/MAR** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tierra** |
| **20 SEPT/MIE** | **Camino a Santa Cruz, Camino a la Loma** | **Toluquilla** | **2 viajes (28m3) de tierra** |
| **21 SEPT/JUE** | **Oyanco Las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **1 viaje (14m3) de piedra****3 viajes (42m3) de jal** |
| **22 SEPT/VIE** | **Oyanco Las Juntitas** | **Dir. Pavimentos** | **4 viajes (56m3) de jal** |
| **25 SEPT/LUN** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **26 SEPT/MAR** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **27/SEPT/MIE** | **Parcela de Bernardo de la Mora** | **Toluquilla** | **1 viaje (14m3) de tubo** |
| **28/SEPT/JUE** | **Mantenimiento a Camión** |
| **29/SEPT/VIE** | **Día Festivo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL:** | **Viajes: 34 viajes (476m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR