**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **489**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** | **MAQUINA EN REPARACIÓN POR BOMBA DE DIESEL** | | |
| **04/SEP/MAR** |
| **05/SEP/MIE** | **Camino 2 ejidos y Carr. San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extender tierra 140m3 (10 viajes)** |
| **06/SEP/JUE** | **Camino 2 ejidos y Carr. San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extender tierra 140m3 (10 viajes)** |
| **07/SEP/VIE** | **Parcela Gildardo, Camino 2 Ejidos** | **LAS POMAS** | **Desazolve dren 80m3 (100x.80x1)** |
| **10/SEP/LUN** | **Camino 2 ejidos y Carr. San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extender tierra 140m3 (10 viajes)** |
| **11/SEP/MAR** | **Parcela Armando Moya** | **LAS POMAS** | **Excavación tubería 144m3 (150x.80x1.20)** |
| **12/SEP/MIE** | **REPARACIÓN BOMBA DE DIESEL** | | |
| **13/SEP/JUE** | **Camino 2 Ejidos** | **LAS POMAS** | **Desazolve dren 32m3 (100x.80x.40)** |
| **14/SEP/VIE** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **DESAZOLVE: 112m3 (63m lineales)** |
| **TOTAL DEL MES** | **EXCAVACIÓN TOTAL: 144m3 EXTENSIÓN: 30 viajes (420m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN** MÁQUINA: **MOTOCONFORMADORA** No. ECO: **488**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** | **La Loma y 8 de Julio** | **TOLUQUILLA** | **Cunetas** |
| **04/SEP/MAR** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extensión 20 viajes**  **Nivelar 1000m2 (100x10)** |
| **05/SEP/MIE** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Nivelar 1000m2 (100x10)** |
| **06/SEP/JUE** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extensión 5 viajes** |
| **07/SEP/VIE** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Extensión 6 viajes** |
| **10/SEP/LUN** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Nivelar 2000m2 (200x10)** |
| **11/SEP/MAR** | **2 ejidos y Carr. a San Sebastianito** | **LAS POMAS** | **Nivelar 1000m2 (100x10)** |
| **12/SEP/MIE** | **Colomo y 8 de Julio** | **CALERILLA** | **Nivelar 1600m2 (200x8)** |
| **13/SEP/JUE** | **Agua Amarilla y Zapatito** | **TOLUQUILLA** | **Nivelar 2000m2 (200x10)** |
| **14/SEP/VIE** | **La Loma y 8 de Julio** | **TOLUQUILLA** | **Nivelar 1800m2 (300x6)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **NIVELACIÓN: 10,400m2 EXTENSIÓN: 31 viajes (434m3)** |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** |  |  |  |
| **04/SEP/MAR** | **San Juan de los lagos** | **Los Puestos** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **05/SEP/MIE** | **Los Puestos** |  | **Descarga de camión** |
| **06/SEP/JUE** | **San Juan de los lagos a Parcela de Don Toño** | **Toluquilla** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **07/SEP/VIE** | **Toluquilla** |  | **Descarga de camión** |
| **10/SEP/LUN** | **San Juan de los lagos a Parcela de Beni** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **11/SEP/MAR** | **San Juan de los lagos a Adolfo Rodríguez** | **Ganadera** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **12/SEP/MIE** | **REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN** | | |
| **13/SEP/JUE** |  |  |  |
| **14/SEP/VIE** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL DEL MES | TRASLADO DE MATERIAL: 4 viajes (56m3) |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **ERICK CALDERÓN DELGADO** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** | **San Juan de los lagos a Los Puestos** | **Los Puestos** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **04/SEP/MAR** | **San Juan de los lagos** | **San Martín** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **05/SEP/MIE** | **San Martín** | **San Martín** | **Descarga de camión** |
| **06/SEP/JUE** | **San Juan de los lagos** | **San Martín** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **07/SEP/VIE** | **San Martín** | **San Martín** | **Descarga de camión** |
| **10/SEP/LUN** | **San Juan de los lagos a Manuel Guardado** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **11/SEP/MAR** |  |  |  |
| **12/SEP/MIE** | **San Juan de los lagos a Adolfo Moya** | **Ganadera** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **13/SEP/JUE** | **San Juan de los lagos a Armando Moya** | **Santa Ana** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **14/SEP/VIE** | **San Juan de los lagos a Armando Moya** | **Santa Ana** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL DEL MES | TRASLADO DE MATERIAL: 7 viajes (98m3) |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **ROGELIO LÓPEZ LUCAS** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **INSTANCIA O EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** |  |  |  |
| **04/SEP/MAR** | **San Juan de los lagos** | **San Martín** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **05/SEP/MIE** | **San Martín** | **San Martín** | **Descarga de camión** |
| **06/SEP/JUE** | **San Juan de los lagos** | **San Martín** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **07/SEP/VIE** | **San Martín** | **San Martín** | **Descarga de camión** |
| **10/SEP/LUN** | **San Juan de los lagos a Manuel Guardado** | **Los Ranchitos** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **11/SEP/MAR** | **San Juan de los Lagos a Adolfo Rodríguez.** | **Ganadera** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **12/SEP/MIE** | **San Juan de los Lagos a Adolfo Rodríguez.** | **Ganadera** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **13/SEP/JUE** | **San Juan de los Lagos a Gabriel** | **Calerilla** | **1 viaje (15 Ton) de composta** |
| **14/SEP/VIE** | **Calerilla** | **Calerilla** | **Descarga de composta** |

**\*TODO LO CORRESPONDIENTE AL TURNO VESPERTINO (t/v), ES TRABAJO DE CONTINGENCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL DEL MES | TRASLADO DE MATERIAL: 6 viajes (84m3) |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

**MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL **01 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

OPERADOR: **RAÚL LUPERCIO CARMONA** MÁQUINA: **EXCAVADORA SEDER** No. ECO: **217**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DÍA** | **UBICACIÓN** | **EJIDO APOYADO** | **TRABAJO REALIZADO** |
| **03/SEP/LUN** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (150m)** |
| **04/SEP/MAR** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (180m)** |
| **05/SEP/MIE** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (160m)** |
| **06/SEP/JUE** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (150m)** |
| **07/SEP/VIE** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (190m)** |
| **10/SEP/LUN** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (210m)** |
| **11/SEP/MAR** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (150m)** |
| **12/SEP/MIE** | **Camino la Secundaria a Adolph Horn** | **Toluquilla** | **Revisión y reforzamiento de puntos específicos (170m)** |
| **13/SEP/JUE** | **MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRÁULICO** | | |
| **14/SEP/VIE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DEL MES** | **Trabajo de Reforzamiento:**  1,360m lineales |

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS

DIRECTOR