**Reporte Abril 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla**-Carga de 12 viajes de tierra (168 m3).-Carga de 4 viajes de losetas de concreto (56 m3).-Limpieza de 270 m de longitud de dren parcelario en el Potrero La Esperanza.-Apoyo a productor del Potrero La Esperanza, remoción de suelo para reforestación. | **La Calerilla**-Limpieza de 100 m de longitud de dren parcelario en el Potrero El Colomo.-Limpieza de 320 m de longitud de dren parcelario en el Potrero La Alfalfa. | **Santa Anita**-Excavación de zanja para instalación de sistema de riego (800 m X 0.8 m X 1 m), en cultivo de higo. |
| Total: Carga 16 viajes ( 224 m3) Desazolve de drenes parcelarios 690 m (0.69 Km). |
| **Motoconformadora No. Eco. 488** |
| **Toluquilla**-Nivelación de 800 m lineales de vialidades rurales, cubriendo un área de 4,800 m2, fue necesario la extensión de 39 viajes de tierra (546 m3), para rehabilitar zonas en con mayor deterioro. | **La Calerilla**-Nivelación de 1,500 m lineales de vialidades rurales, cubriendo un área de 12,000 m2. | **Santa Anita**-Nivelación de 100 m de vialidades rurales cubriendo un área de 3000 m2. |
| **Totales:** Rehabilitación de 2,400 m (2.4 Km) lineales de vialidades rurales, con área total de 19,800 m2 Extensión de 39 viajes de tierra. |
| **Excavadora No. Eco. 217** |
| Fuera de servicio por reparaciones mayores. |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Los Ranchitos**6 viajes de tierra (84 m3).2 viajes de losetas de concreto (28 m3)12 viajes de pre-criba de grava (126 m3).**Total: 20 viajes (280 m3)** | **Camión 12****Toluquilla**19 viajes de pre-criba de grava (266 m3).3 viajes de pre-criba de grava (42 m3).13 viajes de losetas de concreto (182 m3).9 viajes de tierra (126 m3).**Total 44 viajes (616 m3).** | **Camión 13****Los Ranchitos**6 viajes de tierra (84 m3).Apoyo a Obras Públicas3 viajes de escombro (42 m3).Toluquilla28 viajes de losetas de concreto (392 m3).7 viajes de pre-criba de grava (98 m3).7 viajes de escombro (98 m3).**Total: 51 viajes (714 m3).** |
| **Totales: 115 viajes (1,610 m3).** |

**Campaña de detección de *Brucella* y Tuberculosis**

Tramite de Certificado de Unidad Producción Pecuaria (UPP) del productor Rigoberto Torres del Ejido Los Ranchitos, ante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), dicha UPP contempla ganado lechero y ovinos.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de San Sebastianito, el 09 de Abril del año en curso.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 30 de Abril de del presente año en el Salón de eventos del Fraccionamiento “3 Reyes de Cajititlán, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga..