**Reporte Agosto 2020  
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  Limpieza de 510 m de cunetas de la calle Aquiles Serdán, se extrajeron 76.50 m3 de azolve  Limpieza de 100 m de Dren Parcelario, se extrajeron 40 m3 de azolve  Carga de 4 viajes de tierra (56 m3) | | | **La Calerilla**  Limpieza de 300 m de Drenes Parcelarios, se extrajeron 136 m3 de azolve | | | | **Toluquilla**  Limpieza de 20 m de Dren Parcelario, se extrajeron 16 m3 de azolve  Carga de 4 viajes de azolve (56 m3) | | |
| **Total Retro 488: Limpieza de 930 m (0.9 Km) drenes parcelarios (268.50 m3)**  **Carga de 8 viajes de tierra (112 m3)** | | | | | | | | | |
| **Payloader (Cargador Frontal) 859** | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  Carga de 53 viajes de pedacera de bloque (742 m3) | | | **Toluquilla**  **Patio de materiales**  Carga de 114 viajes de tierra (1,596 m3) | | | | **San Martín de las flores**  Apoyo a la Delegación por contingencia de inundación de la Colonia Las Liebres | | |
| **Totales Payloader 859: Carga de 167 viajes (2,338 m3)** | | | | | | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  Rehabilitación de 300 m de vialidades rurales, área trabajada 1,160 m2 | **La Calerilla**  Rehabilitación de 960 m de vialidades rurales, área trabajada 9,400 m2  Extensión de 43 viajes de tierra (602 m3) | | | **Toluquilla**  Rehabilitación de 2.3 Km de vialidades rurales, área de 18,300 m2  Extensión de 23 de viajes de tierra (322 m3) | | **San Martín de las flores**  Apoyo a la Delegación por contingencia de inundación de la Colonia Las Liebres | | | **Los Ranchitos**  Extensión de 42 viajes de tierra (588 m3) |
| **Total Motoconformadora 488: Rehabilitación de 3.6 Km de vialidades rurales**  **Extensión de 108 viajes de tierra (1,512 m3)** | | | | | | | | | |
| **Motoconformadora 860** | | | | | | | | | |
| **San Martín de las flores**  Rehabilitación de 7.4 Km de vialidades rurales, área trabajada 74,000 m2 | | | | | | | | | |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 11 Km de vialidades rurales, área trabajada 10,2860 m2** | | | | | | | | | |
| **Excavadora 217** | | | | | | | | | |
| **Toluquilla (Arroyo Seco)**  Limpieza de azolve arrastrado por el cauce del arroyo junto a la vialidad rural La Loma, extracción de 119 viajes de azolve (1,666 m3) | | | | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | | | | |
| **Camión 10** | | **Camión 12** | | | **Camión 13** | | | **Camión 862** | |
| **Santa Anita**  4 viajes de azolve  2 viajes de tierra  **La Calerilla**  9 viajes de tierra  17 viajes de pedacera de bloque  **Toluquilla**  32 viajes de tierra  2 viajes de pedacera de bloque  **Los Ranchitos**  15 viajes de tierra  **San Martín de las flores**  5 viajes de tierra  **San José de Tateposco**  6 viajes de polvillo  **Pavimentos**  6 viajes de piedra  **Obras Públicas**  4 viajes de azolve  Total: 102 viajes (1,428 m3) | | **La Calerilla**  15 viajes de pedacera de bloque  10 viajes de tierra  **Toluquilla**  46 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  17 viajes de tierra  **San Martín de las flores**  3 viajes de tierra  **Pavimentos**  2 viajes de piedra  5viajes de polvillo  1 viaje de arena  **Total: 99 viajes (1,386 m3)** | | | **La Calerilla**  21 viajes de pedacera de bloque  11 viajes de tierra  **Toluquilla**  45 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  3 viajes de tierra  **San Martín de las flores**  5 viajes de tierra  **Total: 85 viajes (1,1190 m3)** | | | **La Calerilla**  2 viajes de tierra  **Toluquilla**  14 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  5 viajes de tierra  **Total: 21 viajes (147 m3)** | |
| **Total traslado de materiales: 307 viajes (4, 151 m3)** | | | | | | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.