**Reporte Agosto 2020
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Santa Anita**Limpieza de 510 m de cunetas de la calle Aquiles Serdán, se extrajeron 76.50 m3 de azolveLimpieza de 100 m de Dren Parcelario, se extrajeron 40 m3 de azolveCarga de 4 viajes de tierra (56 m3) | **La Calerilla**Limpieza de 300 m de Drenes Parcelarios, se extrajeron 136 m3 de azolve | **Toluquilla**Limpieza de 20 m de Dren Parcelario, se extrajeron 16 m3 de azolveCarga de 4 viajes de azolve (56 m3) |
| **Total Retro 488: Limpieza de 930 m (0.9 Km) drenes parcelarios (268.50 m3)** **Carga de 8 viajes de tierra (112 m3)** |
| **Payloader (Cargador Frontal) 859** |
| **Santa Anita**Carga de 53 viajes de pedacera de bloque (742 m3) | **Toluquilla****Patio de materiales**Carga de 114 viajes de tierra (1,596 m3) | **San Martín de las flores**Apoyo a la Delegación por contingencia de inundación de la Colonia Las Liebres |
| **Totales Payloader 859: Carga de 167 viajes (2,338 m3)** |
| **Motoconformadora 488** |
| **Santa Anita**Rehabilitación de 300 m de vialidades rurales, área trabajada 1,160 m2 | **La Calerilla**Rehabilitación de 960 m de vialidades rurales, área trabajada 9,400 m2Extensión de 43 viajes de tierra (602 m3) | **Toluquilla**Rehabilitación de 2.3 Km de vialidades rurales, área de 18,300 m2Extensión de 23 de viajes de tierra (322 m3) | **San Martín de las flores**Apoyo a la Delegación por contingencia de inundación de la Colonia Las Liebres | **Los Ranchitos**Extensión de 42 viajes de tierra (588 m3) |
| **Total Motoconformadora 488: Rehabilitación de 3.6 Km de vialidades rurales** **Extensión de 108 viajes de tierra (1,512 m3)** |
| **Motoconformadora 860** |
| **San Martín de las flores**Rehabilitación de 7.4 Km de vialidades rurales, área trabajada 74,000 m2 |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 11 Km de vialidades rurales, área trabajada 10,2860 m2** |
| **Excavadora 217** |
| **Toluquilla (Arroyo Seco)**Limpieza de azolve arrastrado por el cauce del arroyo junto a la vialidad rural La Loma, extracción de 119 viajes de azolve (1,666 m3) |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** | **Camión 862** |
| **Santa Anita**4 viajes de azolve2 viajes de tierra**La Calerilla**9 viajes de tierra17 viajes de pedacera de bloque**Toluquilla**32 viajes de tierra 2 viajes de pedacera de bloque**Los Ranchitos**15 viajes de tierra**San Martín de las flores**5 viajes de tierra**San José de Tateposco**6 viajes de polvillo**Pavimentos**6 viajes de piedra**Obras Públicas**4 viajes de azolveTotal: 102 viajes (1,428 m3) | **La Calerilla**15 viajes de pedacera de bloque10 viajes de tierra**Toluquilla**46 viajes de tierra**Los Ranchitos**17 viajes de tierra**San Martín de las flores**3 viajes de tierra**Pavimentos**2 viajes de piedra5viajes de polvillo1 viaje de arena**Total: 99 viajes (1,386 m3)** | **La Calerilla**21 viajes de pedacera de bloque11 viajes de tierra**Toluquilla**45 viajes de tierra**Los Ranchitos**3 viajes de tierra**San Martín de las flores**5 viajes de tierra**Total: 85 viajes (1,1190 m3)** | **La Calerilla**2 viajes de tierra**Toluquilla**14 viajes de tierra**Los Ranchitos**5 viajes de tierra**Total: 21 viajes (147 m3)** |
| **Total traslado de materiales: 307 viajes (4, 151 m3)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.