**Reporte Diciembre 2018**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | | |
| **Toluquilla** | | | **San José de Tateposco** | | | |
| Carga de 30 losetas de concreto para trasladarlas al almacén de materiales.  Extracción y carga a camión de volteo de 35.2 m3 de azolve de dren parcelario 110 m de longitud por .80 m de ancho y .40 m de profundidad | | | Carga de materiales en la piedrera La Cola:  72 viajes de polvillo.  24 viajes de balastre  Carga de 3 viajes (42 m3) de azolve extraído de la presa Las Rusias. | | | |
| **Total: Carga de 133 viajes de materiales (1,862 m3 aproximadamente).** | | | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | | |
| **San Sebastianito** | **Santa Anita** | | | **Toluquilla** | | **San José de Tateposco** |
| Nivelación 1,700 m de vialidades rurales. | Nivelación de 1,800 m de vialidades rurales. | | | Nivelación de 200 m de ruta alterna. | | Extensión de 49 viajes de polvillo y 42 viajes de balastre en vialidades rurales. |
| **Totales: Nivelación de 4,000 m (4Km) de vialidades rurales y Extensión de 91 viajes de materiales.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | |
| **Camión 10** | | **Camión 12** | | | **Camión 13** | |
| **Toluquilla:**  15 viajes de losetas de concreto a almacén.  2 viajes de azolve de dren parcelario a almacén.  4 viajes de polvillo de piedrera La Cola a Camino al periférico.  **Apoyo a Obras Públicas:**  10 viajes de azolve de vaso de regulador al camino La Piedrera, en San José Tateposco.  **San José Tateposco:**  17 viajes de Polvillo de la Piedrera La Cola a Vialidades rurales.  11 viajes de balastre de la Piedrera La Cola a vialidades rurales.  **Total: 59 viajes.** | | **San José de Tateposco:**  16 viajes de polvillo de la Piedrera La Cola a vialidades rurales.  16 viajes de balastre de la Piedrera La Cola a vialidades rurales.  2 viajes de azolve de la Presa Las Rusias a parcela del Ejido.  **Total: 34 viajes.** | | | **Toluquilla:**  15 viajes de losetas de concreto.  4 viajes de azolve extraído de dren parcelario a parcela del Ejido.  **Apoyo a Obras Públicas:**  3 viajes de azolve extraídos del vaso regulador a la calle Abasolo en Los Puestos.  **San José de Tateposco:**  16 viajes de polvillo de piedrera La Cola a vialidades rurales.  15 viajes de balastre de piedrera La Cola a vialidades rurales.  1 viaje de azolve de la presa Las Rusias a parcela del Ejido.  **Total: 54 viajes.** | |
| **Total 147 viajes (2,058 m3) de materiales aproximadamente.** | | | | | | |

**Campaña de detección de *Brucella* y Tuberculosis**

Actualización del Padrón de Pequeños Ganaderos del Municipio.



\*Ejecución del Barrido sujeto a disponibilidad de vehículo oficial.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y Desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de San José de Tateposco el 11 de Diciembre de 2018.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de desarrollo rural sustentable Distrito 01, con el resumen mensual de la Vida Organizativa del Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de San Pedro Tlaquepaque en la Casa de la Comunidad Indígena de Mezquitan, en Zapopan Jal.

**Unidades Cooperativas**

Planeación de reunión para Firma de convenio entre el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de San Pedro Tlaquepaque.