**Reporte Diciembre 2020
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **La Calerilla**Carga de 18 viajes de tierra (252 m3)Limpieza de 400 m de drenes parcelarios, extrayendo un total de 340 m3**Toluquilla**Carga de 12 viajes de basura y llantas usadas (168 m3 aprox.)Carga de 12 viajes de tierra y basura (168 m3 aprox.)Carga de 09 viajes de loseta de concreto (126 m3 aprox.)**Los Ranchitos**Carga de 23 viajes de tierra (322 m3 aprox.) |
| **Total Retro 488: Carga de 74 viajes (1,036 m3)** **Limpieza de 400 m de drenes parcelarios** |
| **Motoconformadora 488** |
| **Toluquilla**Rehabilitación de 1,050 m de vialidades rurales**Potrero Las Pomas**Rehabilitación de 1,000 m de vialidades rurales**La Calerilla**Rehabilitación de 500 m de vialidades rurales |
| **Motoconformadora 860** |
| **San Sebastianito**Rehabilitación de 3,600 m de vialidades rurales**La Calerilla**Rehabilitación de 1,700 m de vialidades rurales |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 7.8 Km con un área trabajada de 71,800 m2** |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** | **Camión 862** |
| **La Calerilla**11 viajes de tierra**Santa Anita**2 viajes de escombro**Toluquilla**6 viajes de escombro3 viajes de lozas de concreto**San Sebastianito**8 viajes de tierra**Total: 31 viajes (434m3)** | **Toluquilla**2 viajes de tierra**Los Ranchitos**1 viaje de precriba**Total: 11 viajes ( 154 m3)** | **La Calerilla**13 viajes de tierra**Toluquilla**2 viajes de llantas usadas7 viajes de escombro3 viajes de tierra3 viajes de losetas de concreto**San Sebastianito**2 viajes de tierra**Los Ranchitos**6 viajes de tierra3 viajes de precriba**Total: 39 viajes (546m3)** | **La Calerilla**11 viajes de tierra**Toluquilla**2 viajes de llantas6 viajes de escombro3 viajes de losetas de concreto**San Sebastianito**2 viajes de tierra**Total: 24 viajes (168 m3)** |
| **Total traslado de materiales: 103 viajes (1,284 m3 )** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión celebrada el 08 de diciembre de 2020. En las instalaciones de la Casa Ejidal de Toluquilla.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.