**Reporte Diciembre 2020  
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | |
| **La Calerilla**  Carga de 18 viajes de tierra (252 m3)  Limpieza de 400 m de drenes parcelarios, extrayendo un total de 340 m3  **Toluquilla**  Carga de 12 viajes de basura y llantas usadas (168 m3 aprox.)  Carga de 12 viajes de tierra y basura (168 m3 aprox.)  Carga de 09 viajes de loseta de concreto (126 m3 aprox.)  **Los Ranchitos**  Carga de 23 viajes de tierra (322 m3 aprox.) | | | |
| **Total Retro 488: Carga de 74 viajes (1,036 m3)**  **Limpieza de 400 m de drenes parcelarios** | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | |
| **Toluquilla**  Rehabilitación de 1,050 m de vialidades rurales  **Potrero Las Pomas**  Rehabilitación de 1,000 m de vialidades rurales  **La Calerilla**  Rehabilitación de 500 m de vialidades rurales | | | |
| **Motoconformadora 860** | | | |
| **San Sebastianito**  Rehabilitación de 3,600 m de vialidades rurales  **La Calerilla**  Rehabilitación de 1,700 m de vialidades rurales | | | |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 7.8 Km con un área trabajada de 71,800 m2** | | | |
| **Traslado de materiales** | | | |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** | **Camión 862** |
| **La Calerilla**  11 viajes de tierra  **Santa Anita**  2 viajes de escombro  **Toluquilla**  6 viajes de escombro  3 viajes de lozas de concreto  **San Sebastianito**  8 viajes de tierra  **Total: 31 viajes (434m3)** | **Toluquilla**  2 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  1 viaje de precriba  **Total: 11 viajes ( 154 m3)** | **La Calerilla**  13 viajes de tierra  **Toluquilla**  2 viajes de llantas usadas  7 viajes de escombro  3 viajes de tierra  3 viajes de losetas de concreto  **San Sebastianito**  2 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  6 viajes de tierra  3 viajes de precriba  **Total: 39 viajes (546m3)** | **La Calerilla**  11 viajes de tierra  **Toluquilla**  2 viajes de llantas  6 viajes de escombro  3 viajes de losetas de concreto  **San Sebastianito**  2 viajes de tierra  **Total: 24 viajes (168 m3)** |
| **Total traslado de materiales: 103 viajes (1,284 m3 )** | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión celebrada el 08 de diciembre de 2020. En las instalaciones de la Casa Ejidal de Toluquilla.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.