**Reporte Enero 2020**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **San José de Tateposco**  Carga de 82 viajes de tierra (1,148 m3) en parcela del Ejido  Extensión de 76 viajes de tierra (1,064m3) en parcela del Ejido | **Toluquilla**  Carga de 2 viajes de tierra (28 m3) en parcela del Ejido  Extensión de 10 viajes de tierra (140 m3) en parcela del Ejido | | **Santa Anita**  Carga de 08 viajes de azolve (112 m3) en parcela del Ejido  Carga de 29 viajes de tierra (406 m3) en parcela del Ejido  Carga de 10 viajes de despalme (140 m3) en parcela del Ejido  Carga de 23 viajes de (322 m3)  En parcela del Ejido  Limpieza de 650 m lineales de drenes parcelarios extrayendo 260 m3 de azolve  Excavación de 4 pozos de absorción rústico | |
| **Totales: Carga de 154 viajes de materiales (2,156 m3)**  **Extensión de 86 viajes de tierra (1,204 m3)**  **Limpieza de 650 m lineales de drenes parcelarios**  **Excavación para 4 pozos de absorción rústicos** | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | |
| **San José de Tateposco**  Nivelación de 500 m de vialidades rurales con un área trabajada de 12,400 | **Toluquilla**  Nivelación de 2 Km de vialidades rurales con un área trabajada de 14,900 m2 | | **Santa Anita**  Nivelación de 3.6 Km de vialidades rurales con área trabajada de 25,400 m2 | |
| **Totales: Nivelación de 6.1 Km de vialidades rurales** | | | | |
| **Excavadora No. Eco. 217** | | | | |
| **Arroyo Seco**  **Toluquilla**  Carga de 3 viajes de piedra (42 m3)  Carga de 61 viajes de tierra (854 m3)  Reforzamiento de bordos y taludes en 720 m lineales del cauce del Arroyo Seco empleando el material azolvado en el canal | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10**  **San José de Tateposco**  18 viajes de tierra  **Los Puestos**  5 viajes de tierra  **Toluquilla**  1 viaje de composta (15 toneladas)  18 viajes de tierra  **Santa Anita**  5 viajes de escombro  **Santa Ana Tepetitlán**  1 viaje de composta (15 toneladas)  **Pavimentos**  6 viajes de piedra  **Obras Públicas**  4 viajes de azolve  **Total: 58 viajes, 798 m3 de materiales y 30 toneladas de composta** | | **Camión 12**  San José de Tateposco  18 viajes de tierra  Los Puestos  3 viajes de tierra  Toluquilla  1 viaje de composta (15 toneladas)  3 viajes de despalme  28 viajes de despalme  Santa Ana Tepetitlán  1 viaje de composta (15 toneladas)  Obras Públicas  27 viajes de azolve  **Total: 81 viajes, 1,106 m3 de materiales y 30 toneladas de composta** | | **Camión 13**  San José de Tateposco  23 viajes de tierra  21 viajes de escombro  Toluquilla  3 viajes de escombro  13 viajes de tierra  Santa Anita  28 viajes de azolve  17 viajes de tierra  19 viajes de escombro  2 viajes de despalme  **Total: 117 viajes, 1,638 m3** |
| **Totales: 256 viajes, 3,528 m3 y 60 toneladas de composta** | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Muestreo de 6 cabezas de ganado en San Martín de las Flores, resultando negativos a *Brucella.*

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 30 de Enero del presente, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.