**Reporte Enero 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | |
| **Toluquilla**  Carga de 22 viajes de tierra  Limpieza de 80 m de drenes parcelarios, extrayendo 64 m3 de azolve | | **Las Pomas**  Carga de 16 viajes de tierra | | **Santa Anita**  Carga de 27 viajes de azolve  Carga de 43 viajes de maleza  Limpieza de 795 m de drenes parcelarios, extrayendo 735 m3 | |
| **Totales: Carga de 108 viajes (1,512 m3)**  **Limpieza de 875 m de drenes parcelarios** | | | | | |
| **Cargador frontal (Payloader)** | | | | | |
| **Toluquilla**  Carga de 09 viajes de tierra | | | **San Sebastianito**  Carga de 19 viajes de tierra | | |
| **Total cargador frontal: Carga de 28viajes de tierra (392 m3)** | | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | |
| **Las Pomas**  Rehabilitación de 1.3 Km de vialidades rurales | | | **San Sebastianito**  Rehabilitación de 900 m de vialidades rurales | | |
| **Motoconformadora 860** | | | | | |
| Reparación de fuga de aceite del tándem  Reposición de manguera de succión del sistema hidráulico  Mantenimiento y corrección de fugas de los bancos de válvulas de los mandos | | | | | |
| **Excavadora No. Eco. 217** | | | | | |
| **Arroyo Seco**  **Toluquilla**  Conformación de rampa de acceso al canal  Reparación de la fuga e aceite del sistema hidráulico  Reparación general de motor | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | |
| **Camión 10**  **Toluquilla**  9 viajes de tierra  **Las Pomas**  6 viajes de tierra  **San Sebastianito**  5 viajes de tierra  **Santa Anita**  4 viajes de tierra  15 viajes de tierra  9 viajes de azolve  **Total: 48 viajes (672 m3)**  **Camión 12**  **Toluquilla** | **Camión 12**  **Toluquilla**  9 viajes de tierra  **Las Pomas**  5 viajes de tierra  **San Sebastianito**  5 viajes tierra  **Santa Anita**  4 viajes de tierra  9 viajes de azolve  14 viajes de maleza  **Total: 46 viajes (644 m3)** | | **Camión 13**  **Toluquilla**  11 viajes de tierra  **San Sebastianito**  9 viajes de tierra  **Las Pomas**  2 viajes de tierra  **Santa Anita**  2 viajes de tierra  **Total: 24 viajes (336 m3)** | | **Camión 862**  2 viajes de tierra  14 viajes de tierra  9 viajes de azolve  **Las Pomas**  3 viajes de tierra  **Toluquilla**  2 viajes de tierra  **Total: 30 viajes (210 m3)** |
| **Totales: 148 viajes (1,862 m3)** | | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por punto de acuerdo tomado por los Consejeros Municipales por el periodo vacacional de fin de año.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.