**Reporte Enero 2020**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Santa Anita**Carga de 8 viajes de escombro (112 m3)Carga de 4 viajes de tierra (56m3) | **Toluquilla**Reforzamiento de 250 m del bordo del Arroyo Seco con tierra, sobre el camino La LomaReforzamiento de 250 m de bordo de dren parcelario sobre el camino Agua Amarilla | **Potrero Las Pomas**Limpieza de 75 m lineales de drenes parcelarios extrayendo 150 m3 de azolve | **\*Apoyo a Agua Potable**Excavación de:15 m X 1 m X 2 m= 30 m3para la reparación de tuberías entre las Calles Leandro Pérez y Madero en la Delegación López Cotilla |
| **Totales: Carga de 12 viajes (168 m3)** **Reforzamiento de 500 m lineales de bordos** **Desazolve de 75 m lineales de drenes parcelarios** **\*Excavación para la reparación de tuberías de agua potable** |
| **Cargador Frontal 859** |
| **Santa Anita**Carga de 3 viajes de escombro (48 m3)Se amontonaron 6 viajes de tierra (84 m3) | **Los Ranchitos**Carga de 101 viajes de tierra azolvada en la Presa El Tule |
| **Total: Carga de 104 viajes (1,456 m3)** **Agrupamiento de 6 viajes de tierra (84 m3)** |
| **Motoconformadora 488** |
| **Santa Anita**Extensión de tierra en 300 m lineales en el Camino La CapachaNivelación del Camino La Capacha 2.4 Km**Total: 2.4 Km** | **Toluquilla**Nivelación del camino La Loma 1.5 KmNivelación del camino Agua Amarilla 0.5 Km **Total: 2 Km** | **La Calerilla**Nivelación del camino El Colomo 1.5 Km**Total: 1.5 Km** | **Potrero Las Pomas**Nivelación del camino a la Pomas 2.8 KmNivelación del camino a los 2 Ejidos 1 KmNivelación del camino al Rancho El Encino 0.5 Km**Total: 4.3 Km** | **San Sebastianito****Nivelación del camino El Tajo** 0.9 KmNivelación de Calle 12 de Diciembre 0.3 KmNivelación de Calle Victoriano Huerta 0.4 Km Nivelación de Calle La Cuchilla 0.2 Km**Total: 1.8 Km** |
| **Totales: Nivelación de 12 Km de vialidades rurales** **Extensión de tierra en 300 m lineales** |
| **Excavadora No. Eco. 217** |
| **Arroyo Seco****Toluquilla**Revisión y reforzamiento de 0.7 Km de bordos y taludes con material azolvado en el canal | **Arroyo Seco****Los Ranchitos**Limpieza de 2.0 Km de canal extrayendo 4,040 m3 de azolve |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Santa Anita**3 viajes de tierra (42 m3)**Toluquilla**2 viajes de tierra (48 m3)**Los Ranchitos**21 viajes de tierra (294 m3)**Total: 71 viajes (994 m3)** | **Camión 12****Toluquilla**2 viajes de tierra (28 m3)**Los Ranchitos**24 viajes de tierra (336 m3)**Obras Públicas**12 viajes de tierra**Total:38 viajes(532 m3)** | **Camión 13****Los Ranchitos**57 viajes de tierra**Santa Anita**2 viajes de composta (30 toneladas)**Total: 59 viajes (798 m3)** **(30 toneladas)** |
| **Totales: 166 viajes (2,324 m3 de materiales y 30 toneladas de composta)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Muestreo Sanguíneo para detección de *Brucella*** |
| **Localidad** | **Núm. cabezas de ganado** | **Raza** | **Propósito** | **Sexo** | **Reactivo a Tuberculosis** | **Positivo/Negativo a *Brucella*** |
| San Martín de las flores | 1 | Holstein Fresian | Lechero | Hembra | No se aplico | Negativa |
| San Martín de las flores | 5 | SimentalCharoláisCebu | Lechero | Hembras | No se aplico | Negativas |
| San Martín de las flore | 22 | SuizoHolstein FresianBrahman | Lechero | Hembras | 0 Reactoras | Negativas |
| San Sebastianito | 7 | Holstein Fresian | Lechero | Hembras | 0 Reactoras  | Negativas |

|  |
| --- |
| **Aplicación de Tuberculina**  |
| **Localidad** | **Núm. cabezas de ganado** | **Raza** | **Propósito** | **Sexo** | **Resultado de la prueba** |
| San Sebastinito |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en Casa Ejidal de Santa Anita, el martes 11 de Febrero del 2020.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Anfitrionia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 27 de Febrero del presente, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.