**Reporte Febrero 2021**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Los Ranchitos**Limpieza de 1.9 Km de drenes parcelarios extrayendo 630 m3 de azolveCarga de 23 viajes de azolveCarga de 22 viajes de tierra |
|  |
| **Cargador frontal (Payloader) 859** |
| **Los Ranchitos**Carga de 279 viajes de tierra (3,906 m3 aprox.) | **Toluquilla**Carga de 91 viajes de tierra (1,274 m3 aprox.) |
| **Total cargador frontal: Carga de 370 viajes de tierra (apox.)** |
|  |
| **Motoconformadora 488** |
| **San Martín de las flores**Rehabilitación de 2.8 km de vialidades rurales con un área de 30,400 m2 |
|  |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Los Ranchitos**3 viajes de azolve4 viajes de tezontle105 viajes de tierra**Toluquilla**16 viajes de tierra**Total: 128 viajes (1,792 m3 aprox.)** | **Camión 12****Los Ranchitos**2 viajes de azolve5 viajes de tezontle1 viaje de basura106 viajes de tierra**Toluquilla**21 viajes de tierra**Total: 135 viajes (1,890 m3 aprox.)** | **Camión 861****Los Ranchitos**7 viajes de azolve1 viaje de tezontle127 viajes de tierra1 viaje de escombro**Total: 152 viajes (1,064 m3 aprox.)** |
| **Totales: 415 viajes (3,976 m3 aprox.)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por el COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.