**Reporte Julio 2018**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla** | **San José de Tateposco** | **Los Puestos** |
| Carga de 6 viajes de lozas de concreto (84 m3 aprox.). | Carga de:30 viajes de polvillo (420 m3)6 viajes de azolve (84 m3)2 viajes de tierra (28 m3) | Carga de 15 viajes de polvillo. |
| **Total de carga de materiales: 59 (826 m3 aprox.)** |
|  |
| **Motoconformador488a** |
| **San José de Tateposco** |
| Nivelación de 3.1 Km, con un área trabajada de 31,000 m2. |
|  |
| **Excavadora 217** |
| **Toluquilla (Arroyo Seco)** |
| En 3 Km se hizo la revisión y reforzamiento de puntos específicos:Con 18 viajes de lozas de concreto (252 m3 aprox.) se rellenó un socavón generado por la fuerza del caudal tras una fuerte tormenta.Con 54 viajes de lozas de concreto se dio conformación al cauce y el reforzamiento de bordos y taludes. |
|  |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** |
| Toluquilla:22 viajes de lozas de concreto.San José de Tateposco:10 viajes de polvillo.2 viajes de tierra.Los Puestos:4 viajes de polvillo.CMDRSSPT\*:1 viaje de árboles. | Toluquilla:22 viajes de lozas de concreto.San José de Tateposco:10 viajes de polvillo.4 viajes de tierra.Los Puestos:4 viajes de polvillo.CMDRSSPT:1 viaje de árboles. | Toluquilla:22 viajes de lozas de concreto.San José de Tateposco:10 viajes de polvillo3 viajes de tierraLos Puestos:4 viajes de polvillo.CMDRSSPT:1 viaje de árboles. |
| Total: 39 viajes (546 m3 aprox.) | Total: 41 viajes (574 m3 aprox.) | Total: 40 viajes (560 m3 aprox.) |
| **Total: 120 viajes (1,680 m3 aprox.)** |

\*Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque.

|  |
| --- |
| **Programa de Contingencias 2018** **(En vinculación con Protección Civil y Obras Públicas).** |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla** | **Los Puestos** | **San José de Tateposco** |
| Carga de 9 viajes de lozas de concreto (126 m3 aprox.). | Carga de 9 viajes de polvillo (126 m3). | Carga de 21 viajes de polvillo (294 m3).Carga de 2 viajes de tierra (28 m3).Carga de 6 viajes de azolve (84 m3). |
| **Total de carga: 47 viajes (658 m3 aprox.).** |
|  |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** |
| Toluquilla:6 viajes de lozas de concreto (84 m3 aprox.).San José de Tateposco:7 viajes de polvillo (98 m3).2 viajes de tierra (28 m3).Los Puestos:3 viajes de polvillo (42 m3). | Toluquilla:6 viajes de lozas de concreto (84 m3 aprox.).San José de Tateposco:7 viajes de polvillo (98 m3).3 viajes de tierra (42 m3).Los Puestos:3 viajes de polvillo (42 m3). | Toluquilla:6 viajes de lozas de concreto (84 m3 aprox.).San José de Tateposco:7 viajes de polvillo (98 m3).Los Puestos:3 viajes de polvillo (42 m3). |
| **Total: 18 viajes (252 m3 aprox.)** | **Total: 19 viajes (266 m3 aprox.).** | **Total: 16 viajes (224 m3 aprox.)** |
| **Total: 53 viajes (742 m3 aprox.).** |

**Consejo de Desarrollo Rural Sustentable**

Organización y desarrollo de la 5ta reunión ordinario del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de Toluquilla, el 10 de Julio a las 12:30 hrs.

**Consejo Distrital**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01, con el reporte de la Vida Organizativa del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el 26 de julio de 2018, en el Casa de la Cultura de Ixtlahuacán del Río.

**Unidades Cooperativas**

**Centros de Gestión**

Revisión y seguimiento a reglas de operación del Programa Centros de Gestión 2019.

Gestión de árboles: SE realizo la solicitud de árboles para utilizar como cercas vivas rompe viento en las áreas rurales del municipio, ante la CONAFOR.

Recibiendo respuesta positiva a la petición se recolectaron 4,000 árboles de Cedro Blanco (*Cupressus lusitánica*), se recogieron en el Vivero de la SEDENA en Ameca, Jalisco, el miércoles 18 y dejándolos en el predio el Jéromo del Ejido Santa Anita, para su resguardo.

Elaboración de la presentación para la capacitación de los programas Centros de Gestión y Huertos Familiares.

Asistencia a la reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de Toluquilla.

**Informe de Gobierno 2018.**

Reunión en la sala de regidores, capacitación para la elaboración Informe de Gobierno 2018.

Redacción del reporte de la Unidad de Cooperativas para el Informe de Gobierno 2018.