**Reporte Junio 2018**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **Santa Anita** | | **San José de Tateposco** | | |
| Desazolve de Drenes Parcelarios  En una distancia de 820 m (0.8 Km) se extrajeron 334.4 m3 de azolve. | | Carga de materiales  26 viajes de desazolve  12 viajes de polvillo | | |
| Desazolve de Pozos de absorción  De 10 pozos de absorción rústicos se extrajeron 288 m3 de azolve | |
| Carga de materiales  14 viajes de tierra  6 viajes de desazolve | |
| **Totales: Extracción de desazolve 622.4 m3**  **Carga de materiales 58 viajes (812 m3)** | | | | |
|  | | | | |
| **Motoconformador488a** | | | | |
| **San Martín de las Flores** | | | **Toluquilla** | |
| Nivelación de 7,600 m (7.6 Km) con un área de 69,400 m2. | | | Nivelación de 300m (0.3 Km) con un área de 3,600 m2. | |
| **Total: Nivelación de 7,900 m (7.9 Km) con un área de 73,000 m2.** | | | | |
|  | | | | |
| **Excavadora 217** | | | | |
| Conformación de bordos y taludes en una distancia de 5,170 m, extracción de 10,340 m3 azolve del Arroyo Seco. | | | | |
|  | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10** | **Camión 12** | | | **Camión 13** |
| Santa Anita  2 viajes de tierra  3 viajes de desazolve  Toluquilla  3 viajes de pre – criba de grava  San José de Tateposco  4 viajes de polvillo | Santa Anita  3 viajes de tierra  5 viajes de desazolve  Toluquilla  3 viajes de pre – criba de grava  San José de Tateposco  4 viajes de polvillo | | | Santa Anita  2 viajes de tierra  5 viajes de desazolve  Toluquilla  3 viajes de pre – criba de grava  San José de Tateposco  4 viajes de polvillo  Total: 14 viajes (196 m3) |
| Total: 12 viajes (168 m3) | Total: 15 viajes (210 m3) | | | Total: 14 viajes (196 m3) |
| **Total: 41 viajes (574 m3)** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa de Contingencias 2018**  **(En vinculación con Protección Civil y Obras Públicas).** | | | | |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **Santa Anita** | | **Toluquilla** | | **San José de Tateposco.** |
| Pozos de Absorción  De 13 pozos rústicos se extrajeron 284.3 m3. | | Extensión de material  126 m3 de pre – criba de grava. | | Carga de materiales  31 viajes de desazolve (434 m3) |
| Desazolve de Drenes parcelarios para conducción de agua pluvial  En una distancia de 490 m (04 Km), se extrajeron 196 m3 | |
| Carga de material  14 viajes de desazolve (196 m3) | |
| Extensión de material  200 m3 de tierra | |
| Reforzar bordo  100 m lineales de bordo de parcela adjunta dren pluvial. | |
| **Totales: Extracción de azolve 480.3 m3**  **Carga 45 viajes (630 m3)**  **Extensión 326 m3** | | | | |
|  | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10** | **Camión 12** | | **Camión 13** | |
| Santa Anita  5 viajes de desazolve  San José de Tateposco  19 viajes de desazolve | Santa Anita  4 viajes de desazolve  San José de Tateposco  19 viajes de desazolve | | Santa Anita  5 viajes de desazolve  San José de Tateposco  19 viajes de desazolve | |
| 24 viajes (336 m3) | 23 viajes (322 m3) | | 24 viajes (336 m3) | |
| **Total: 73 viajes de desazolve (1,022 m3)** | | | | |

**Consejo de Desarrollo Rural Sustentable**

Organización y desarrollo de la 4ta reunión ordinario del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de San Sebastianito, el 12 de Junio a las 12:30 hrs.

**Consejo Distrital**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01, con el reporte de la Vida Organizativa del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el 28 de junio de 2018, en el Casa de la Cultura Municipal de El Salto Jalisco.

**Unidades Cooperativas**

**Centros de Gestión**

Reunión con Ejecutivo de ventas de empresa comercializadora de productos herbolarios, para lograr un posible contrato con el Grupo Herbolaria de San Martín.

Reunión en la Coordinación de Desarrollo Económico para concretar la capacitación de la Secretaria del Trabajo para el Grupo Herbolaria de San Martín.

Elaboración de Reglas de Operación para el Proyecto Centros de Gestión de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Redacción de reglas de operación para el Programa de Huertos Familiares 2019.

Redacción de reglas de operación para el Programa Centros de Gestión 2019.

Asistencia a la Reunión de Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Asistencia a la conferencia de Comercio Exterior impartida por el Lic. Soriano, en el Centro cultural El Refugio.