**Reporte Junio 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | | |
| **Santa Anita**  Desazolve de Drenes Parcelarios:  \*Limpieza del Dren 1 CECyTEJ – El Geromo: 35 m lineales.  \*Limpieza del Dren 2 CECyTEJ – El Geromo: 20 m lineales.  Limpieza de de dren en Parcela de Higo: 10 m lineales. | | | | **San Sebastianito**  Excavación de pozo de absorción rustico:  3 m X 3 m X 3 m: 27 m3 | | |
| **Motoconformadora No. Eco. 488** | | | | | | |
| **Santa Anita**  \*Se abrió una cuneta de 100de longitud para desahogar el agua que inundo el CECyTEJ.  Nivelación de 1.1 Km de vialidades rurales. | **Toluquilla**  Nivelación de 1.4 Km de vialidades rurales. | | **San Sebastianito**  Nivelación de 1.1 Km de vialidades rurales. | | | **San Martín de las Flores**  Nivelación de 1.1 Km de vialidades rurales. |
| **Total mensual: 4.7 Km de rehabilitación de vialidades rurales.** | | | | | | |
| **Excavadora No. Eco. 217** | | | | | | |
| **Toluquilla**  Arroyo Seco  \*Reforzamiento de taludes con 40 viajes de losetas de concreto (560 m3). | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | |
| **Camión 10**  **Obras Públicas**  \*2 viajes de azolve, Canal Ojo de agua.  \*4 viajes de azolve, Canal La Colorada.  \*26 viajes de azolve Presa El Chicharrón.  \*6 viajes de granizo, Colonia Rancho Blanco.  **Toluquilla**  6 viajes de despalme.  \*20 viajes de losetas de concreto.  4 viajes de escombro  1 viaje de pre criba.  Total mensual: 69 viajes (966 m3) | | **Camión 12**  **Obras Públicas**  \*64 viajes de azolve, Presa El Chicharrón.  **Toluquilla**  15 viajes de escombro  1 viaje de pre criba  Total mensual: 80 viajes (1,120 m3) | | | **Camión 13**  **Obras Públicas**  \*26 viajes de azolve, en la Presa El Chicharrón.  \*5 viajes de azolve, en el Canal Ojo de agua.  \*4 viajes de azolve, Canal La Colorada.  \*3 viajes de escombro, Panteón de la Cabecera Municipal.  **La Calerilla**  10 viajes de tierra  **Santa Anita**  24 viajes de tierra  7 viajes de azolve  **Los Ranchitos**  7 viajes de tierra  2 viajes de escombro  **Toluquilla**  5 viajes de tierra  Total Mensual: 93 viajes (1,302 m3) | |
| **Totales: 242 viajes (3,388 m3)** | | | | | | |

\*Programa de Contingencias

**Campaña Zoosanitaria de detección de *Brucella* y Tuberculosis en ganado rumiante.**

Miércoles 26 de Junio, se aprobó el techo financiero para el fondo de indemnización para la repoblación de hatos, de la Campaña Zoosanitaria.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de La Calerilla, el martes 11 del año en curso.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 27 de Junio, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.