**Reporte Junio 2020
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Toluquilla**Carga de 9 viajes de tierra (126 m3)Limpieza de 730 m de drenes parcelarios extrayendo 574 m3 y  | **Los Ranchitos**Carga de 7 viajes de tierra (98 m3)Limpieza de 200 m de dren parcelario extrayendo 168 m3  | **Santa Anita**Excavación de pozos de absorción rústicos en parcelas del Ejido:1.- 27 m32.- 18 m33.- 36 m34.- 27 m3Carga de 6 viajes de tierra (84 m3)Limpieza de 120 m de dren parcelario extrayendo 84 m3 | **La Calerilla**Limpieza de 380 m de dren parcelario extrayendo 252 m3 de azolve  |
| **Total Retroexcavadora: Carga de 71 viajes de azolve (994 m3) y 22 viajes de tierra (308 m3)** **Limpieza de 1,430 m de drenes parcelarios extrayendo 1,078 m3 de azolve** |
| **Payloader (Cargador Frontal) 859** |
| **Toluquilla**Carga de 5 viajes de tierra (56 m3) | **Apoyo a Dirección de Pavimentos**Extensión de 15 viajes de tierra (210 m3) en la Colonia Solidariadad |
| **Motoconformadora 488** |
| **San Martín de las flores**Nivelación de 12.1 Km de vialidades rurales  |
| **Motoconformadora 860** |
| **Toluquilla**Nivelación de 2.3 Km de vialidades rurales |
| **Total Motoconformadoras: Nivelación de 14.4 Km de vialidades rurales** |
| **Excavadora 217** |
| Arroyo SecoLimpíeza de 1.1 Km del cuerpo del canal extrayendo 4,500 m3 de azolve |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** |
| **Toluquilla**16 viajes de azolve (224 m3)6 viajes de tierra (84 m3)**Santa Anita**6 viajes de azolve (84 m3)**Las Pomas**2 viajes de azolve (28 m3)**Los Ranchitos**4 viajes de azolve (56 m3)**La Calerilla**4 viajes de azolve (56 m3)Total: 32 viajes de azolve (448 m3)6 viajes de tierra (84 m3) | **Toluquilla**6 viajes de azolve (84 m3)6 viajes de tierra (84 m3)**Santa Anita**6 viajes de azolve (84 m3)**Las Pomas**6 viajes de azolve (84 m3)**Los Ranchitos**4 viajes de azolve (56 m3)**La Calerilla**7 viajes de azolve (98 m3)Total: 29 viajes de azolve (406 m3)6 viajes de tierra (84 m3) | **Toluquilla**20 viajes de azolve (280 m3)3 viajes de tierra (42 m3)**Santa Anita**6 viajes de azolve (84 m3)**Las Pomas**2 viajes de azolve (28 m3)**Los Ranchitos**4 viajes de azolve (56 m3)**La Calerilla**7 viajes de azolve (98 m3)Total: 39 viajes de azolve (546 m3)3 viajes de tierra (42 m3) |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Durante este trimestre se muestrearon 54 cabezas de ganado que resultaron negativas a *Brucella* y Tuberculosis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Cant. Cabezas de ganado** | **Propósito** | **Muestreo Brucella** | **Vacunación de Brucella** | **Muestreo Tuberculosis** |
| Toluquilla | 16 | Lechero | Negativas | --------------------- | No reactoras |
| San Martín de las flores | 23 | Lechero | Negativas | --------------------- | No reactoras |
| San Martín de las flores | 30 | Borregos carne | Negativos | ---------------------- |  |
| **Total:** 39 Vacas lecheras 30 Borregos |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.