**Reporte Junio 2020  
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | | |
| **Toluquilla**  Carga de 9 viajes de tierra (126 m3)  Limpieza de 730 m de drenes parcelarios extrayendo 574 m3 y | **Los Ranchitos**  Carga de 7 viajes de tierra (98 m3)  Limpieza de 200 m de dren parcelario extrayendo 168 m3 | | **Santa Anita**  Excavación de pozos de absorción rústicos en parcelas del Ejido:  1.- 27 m3  2.- 18 m3  3.- 36 m3  4.- 27 m3  Carga de 6 viajes de tierra (84 m3)  Limpieza de 120 m de dren parcelario extrayendo 84 m3 | | **La Calerilla**  Limpieza de 380 m de dren parcelario extrayendo 252 m3 de azolve |
| **Total Retroexcavadora: Carga de 71 viajes de azolve (994 m3) y 22 viajes de tierra (308 m3)**  **Limpieza de 1,430 m de drenes parcelarios extrayendo 1,078 m3 de azolve** | | | | | |
| **Payloader (Cargador Frontal) 859** | | | | | |
| **Toluquilla**  Carga de 5 viajes de tierra (56 m3) | | | **Apoyo a Dirección de Pavimentos**  Extensión de 15 viajes de tierra (210 m3) en la Colonia Solidariadad | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | | |
| **San Martín de las flores**  Nivelación de 12.1 Km de vialidades rurales | | | | | |
| **Motoconformadora 860** | | | | | |
| **Toluquilla**  Nivelación de 2.3 Km de vialidades rurales | | | | | |
| **Total Motoconformadoras: Nivelación de 14.4 Km de vialidades rurales** | | | | | |
| **Excavadora 217** | | | | | |
| Arroyo Seco  Limpíeza de 1.1 Km del cuerpo del canal extrayendo 4,500 m3 de azolve | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | |
| **Camión 10** | | **Camión 12** | | **Camión 13** | |
| **Toluquilla**  16 viajes de azolve (224 m3)  6 viajes de tierra (84 m3)  **Santa Anita**  6 viajes de azolve (84 m3)  **Las Pomas**  2 viajes de azolve (28 m3)  **Los Ranchitos**  4 viajes de azolve (56 m3)  **La Calerilla**  4 viajes de azolve (56 m3)  Total: 32 viajes de azolve (448 m3)  6 viajes de tierra (84 m3) | | **Toluquilla**  6 viajes de azolve (84 m3)  6 viajes de tierra (84 m3)  **Santa Anita**  6 viajes de azolve (84 m3)  **Las Pomas**  6 viajes de azolve (84 m3)  **Los Ranchitos**  4 viajes de azolve (56 m3)  **La Calerilla**  7 viajes de azolve (98 m3)  Total: 29 viajes de azolve (406 m3)  6 viajes de tierra (84 m3) | | **Toluquilla**  20 viajes de azolve (280 m3)  3 viajes de tierra (42 m3)  **Santa Anita**  6 viajes de azolve (84 m3)  **Las Pomas**  2 viajes de azolve (28 m3)  **Los Ranchitos**  4 viajes de azolve (56 m3)  **La Calerilla**  7 viajes de azolve (98 m3)  Total: 39 viajes de azolve (546 m3)  3 viajes de tierra (42 m3) | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Durante este trimestre se muestrearon 54 cabezas de ganado que resultaron negativas a *Brucella* y Tuberculosis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Localidad** | **Cant. Cabezas de ganado** | **Propósito** | **Muestreo Brucella** | **Vacunación de Brucella** | **Muestreo Tuberculosis** |
| Toluquilla | 16 | Lechero | Negativas | --------------------- | No reactoras |
| San Martín de las flores | 23 | Lechero | Negativas | --------------------- | No reactoras |
| San Martín de las flores | 30 | Borregos carne | Negativos | ---------------------- |  |
| **Total:** 39 Vacas lecheras  30 Borregos | | | | | |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.