**Reporte Marzo 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **Los Ranchitos** | **Toluquilla** | **Apoyo a Delegación Toluquilla** |
| Carga de 62 viajes de tierra (868 m3).Limpieza de dren pluvial de 100 m de longitud: extracción de 36 m3 de azolve. | Carga de 18 viajes de losetas de concreto (252 m3).Carga de 15 viajes de tierra (210 m3).Limpieza de dren parcelario de 124 m3: extracción de 450 m3 de azolve. | Carga de 2 viajes de tierra (28 m3). |
| **Total Retro Excavadora: Carga de 97 viajes** **Limpieza de dren pluvial de 100m.** **Limpieza de dren parcelario de 450 m.** |
| **Motoconformadora No. Eco. 488** |
| **Toluquilla** | **Los Ranchitos** |
| Nivelación de 1,900 m (1.9 Km) de vialidades rurales, con un área trabajada de 13,700 m2.Extensión de 3 viajes de material (42 m3) para rehabilitación de vialidades rurales. | Nivelación de 3,700 m (3.7 Km) de vialidades rurales, con un área trabajada de 24,100 m.Extensión de 46 viajes de material (644m3) para la rehabilitación de vialidades rurales. |
| **Total Motoniveladora: Nivelación de 5,600 m (5.6 Km) y un área trabajada de 37,800m2.** **Extensión de 49 viajes de material.** |
| **Excavadora No. Eco. 217** |
| Arroyo Seco en el Ejido ToluquillaRevisión y reforzamiento de puntos específicos con material específico en 700 m (0.70 Km) lineales. |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10**Apoyo a Obras Públicas:22 viajes de tierra (308 m3).Apoyo a Pavimentos: 2 viajes de jal (28 m3).Los Ranchitos:13 viajes de Pre criba de grava (182 m3).3 viajes de tierra (42 m3).San José de Tateposco:2 viajes de tierra (28 m3).Toluquilla:8 viajes de losetas de concreto (112 m3).2 viajes de Pre criba de grava (28 m3).Total: 52 viajes (728 m3). | **Camión 12**Apoyo a Obras Públicas:4 viajes de escombro (56 m3).7 viajes de tierra (98 m3).Apoyo a Pavimentos:4 viajes de jal (56 m3).Los Ranchitos:37 viajes de Pre criba de grava (518 m3).San José de Tateposco:5 viajes de tierra (70 m3).Toluquilla:10 viajes de losetas (140 m3).2 viajes de pre criba de grava (28 m3).Total: 69 viajes (966m3). | **Camión 13**Apoyo a Obras Públicas: 11 viajes de escombro (152 m3).Apoyo a la Delegación Toluquilla:2 viajes de escombro.Los Ranchitos:20 viajes de escombro (280 m3).62 viajes de escombro (868 m3).2 viajes de azolve (28 m3).Toluquilla:10 viajes de losetas (140 m3).5 viajes de tierra (70 m3).7 viajes de azolve (98 m3).Total: 119 viajes (1,666m3). |
| **Total de traslado de materiales: 240 viajes (3,360 m3)** |

**Campaña de detección de *Brucella* y Tuberculosis**

En este mes la Campaña se detuvo por falta de un vehículo para realizar las visitas.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de Santa Ana Tepetitlán el 12 de Marzo del presente año.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la reunión se cual se llevó a cabo el 28 de Marzo de del presente año en sala de juntas del Distrito 01.