**Reporte Noviembre 2017**

**Dirección de Desarrollo Agropecuario**

**Infraestructura Rural.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 594** | | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  Reforzamiento del bordo del canal San Sebastián con 1000 m3 de tierra. | | | | | | | | | | |
| **Las Pomas**  Carga de 36 viajes de tierra (504 m3) | | | | | | | | | | |
| **La Calerilla**  Carga de 24 viajes de tierra (336 m3) Excavación para cisterna 2.5 m x 2.5 m x 2.5 m)15.625 m3  Excavación para pozo de absorción (4 m x 1 m x 2.5 m)  Desazolve de dren parcelario 134.4 m3 en una distancia de 320 m | | | | | | | | | | |
| **Atención a contingencia en Valle de la Misericordia** Carga de 6 viajes de azolve (84 m3)  Desazolve de dren pluvial de la colonia 60 m3 en una distancia de 300 m | | | | | | | | | | |
| **Dir. Pavimentos**  Carga de 6 viajes de tierra (84 m3) | | | | | | | | | | |
| **Carga:** 80 viajes con 1,120 m3 | | **Desazolve:** 194.4 m3 en 620 m | | | **Excavación:**  34.625 m3 | | **Extensión de materiales:**  139.3 viajes con 1,952 m3 | | **Reforzamiento de bordo:**  Con 1000 m3 de tierra | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Motoconformadora 488 (Nivelación)** | | | | | | | | | | |
| **Las Pomas**  11,000 m2 en 1,200 m | **La Calerilla**  9,600 m2 en 1,200 m | | **San Sebastianito** 12,400 m2 en 1,300 m | | | **Los Ranchitos**  600 m2 en 20 m | | **San José de Tateposco**  6,100 m2 en 700 m | | **Los Puestos**  3,600 m2 en 400 m |
| **Nivelación total:** 43,300 m2 en una distancia de 4,820 m (4.8 Km) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | | | | | | | |
| **Camión 10** | | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  3 viajes de composta (45 toneladas) | | **Las Pomas**  12 viajes de escombro 168 m3 | | **La Calerilla**  1 viaje de tierra (14 m3) | | | **Los Ranchitos**  4 viajes de tierra (56 m3) | | **Los Puestos**  4 viajes de polvillo (56 m3) | |
| **24 viajes con 336 m3** | | | | | | | | | | |
| **Camión 12** | | | | | | | | | | |
| **Santa Anita**  2 viajes de composta (30 toneladas) | | **Las Pomas**  12 viajes de tierra (168 m3) | | **La Calerilla**  11 viajes de tierra (154 m3) | | | **Toluquilla**  1 viaje de composta (15 toneladas) | | **Los Puestos**  4 viajes de polvillo (56 m3) | |
| **30 viajes con 420 m3** | | | | | | | | | | |
| **Camión 13** | | | | | | | | | | |
| **Las Pomas**  12 viajes de tierra (168 m3) | | **La Calerilla**  13 viajes de tierra (182 m3) | | **Los Ranchitos**  8 viajes de tierra (112 m3) | | | **Los Puestos**  4 viajes de polvillo (56 m3) | | **Contingencia** Valle de la Misericordia  6 viajes de azolve (84 m3) | |
| **43 viajes con 602 m3** | | | | | | | | | | |
| **Total de traslado de materiales: 97 viajes con 1,358 m3** | | | | | | | | | | |

**Campaña Zoosanitaria**



**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de   
San José de Tateposco, el martes 14 de Noviembre.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable**

Asistencia y entrega de la vida organizativa del Consejo Municipal de Desarrollo Rural del Municipio en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable Región Centro, en el Municipio de Acatlán de Juárez, el miércoles 29 de Noviembre.

**Unidades Cooperativas**

**Consejo Municipal de Desarrollo Económico de San Pedro Tlaquepaque.**

Asistencia a la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Económico de San Pedro Tlaquepaque, martes 07 de noviembre.

Asistencia a la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Económico de San Pedro Tlaquepaque, viernes 24.

**Centros de Gestión**

Concertar cita con los productores de Higo de Santa Anita.

**Diagnóstico del sector rural del municipio**

Reunión con el comisariado ejidal de Los Ranchitos.

Solicitud al Registro Agrario Nacional de los planos del Ejido San Sebastianito.

Recolección de planos del Ejido San Sebastianito al Registro Agrario Nacional.

Reunión con el comisariado ejidal de Los Ranchitos.

Captura de datos para el Diagnostico Rural de San Pedro Tlaquepaque.

Análisis de datos capturados del Diagnóstico del Sector Rural de San Pedro Tlaquepaque.