**Reporte Septiembre 2020  
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **Toluquilla**  Apoyo Delegación  Carga de 1 viaje de escombro  **Almacén Agropecuario**  Carga de 12 viajes de tierra  **Secundaria Federal**  Carga de 4 viajes de poda de arboles  Limpieza de 100 m de dren parcelario extrayendo 32 m3 de azolve | **La Calerilla**  Carga de 8 viajes de tierra | | **Santa Anita**  \*Carga de 4 viajes de piedra  \*(Cargador Frontal 859) | |
| **Los Ranchitos**  Carga de 10 viajes de tierra | | **San Martín de las flores**  Carga de 12 viajes de polvillo | |
| **San José de Tateposco**  Excavaciones para fosas sépticas  3 m x 3 m x 3 m= 27 m3  2 m x 2 m x 1 m= 4 m3  Carga de 4 viajes de tierra  Carga de 21 viajes de rajuela | |
| **Total Retro 488: Carga de 76 viajes (1,064 m3)**  **Desazolve de 100 m de dren parcelario**  **Excavaciones para fosas sépticas** | | | | |
| **Motoconformadora 488** | | | | |
| **Toluquilla**  Extensión de 26 viajes de tierra para la rehabilitación de 200 m de vialidades rurales | **Los Ranchitos**  Rehabilitación de 100 m de vialidades rurales | | **San José de Tatepozco**  Extensión de 147 viajes de rajuela para la rehabilitación de 1.1 Km de vialidades rurales | |
| **Total Motoconformadora 488: Rehabilitación de 1.4 Km de vialidades rurales con un área trabajada de 14,000 m2**  **Extensión de 173 viajes de materiales** | | | | |
| **Motoconformadora 860** | | | | |
| **San Martín de las flores**  Rehabilitación de 1 Km de vialidades rurales | | | | **San José de Tateposco**  Rehabilitación de 3 Km de vialidades rurales |
| **Total Motoconformadoras: Rehabilitación de 4 Km de vialidades rurales con un área de trabajo de 36,400 m2** | | | | |
| **Excavadora 217** | | | | |
| **Apoyo a la Dirección de Obras Públicas préstamo de la maquina** | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10** | | **Camión 12** | | **Camión 13** |
| **Toluquilla**  3 viajes de poda de arboles  5 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  3 viajes de tierra  **Santa Anita**  4 viajes de piedra  **San José de Tatepozco**  29 viajes de rajuela  24 viajes de polvillo  **Total: Carga de 68 viajes (952 m3)** | | **Toluquilla**  5 viajes de tierra  1 viaje de poda de arboles  **La Calerilla**  4 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  3 viajes de tierra  **Santa Anita**  4 viajes de piedra  **San Martín de las flores**  29 viajes de rajuela  24 viajes de polvillo  **Total: Carga de 70 viajes (980 m3)** | | **Toluquilla**  6 viajes de tierra  1 viaje de poda de arboles  **La Calerilla**  4 viajes de tierra  **Los Ranchitos**  4 viajes de tierra  **San José de Tatepozco**  2 viajes de tierra  8 viajes de polvillo  29 viajes de rajuela  **Total: Carga de 57 viajes (798 m3)** |
| **Total traslado de materiales: Carga de 195 viajes (2,730 m3)** | | | | |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.