**Reporte Julio 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **La Calerilla**  -\*Atención a Contingencia se reforzó con 140 m3 de tierra el bordo del Dren Parcelario del Potero El Colomo  -Limpieza del Dren Parcelario del Potrero El Colomo: 600 m lineales extrayendo 192 m3 de azolve  -Limpieza del Dren Parcelario del Potrero La Alfalfa: 200 m lineales extrayendo 50 m3 de azolve | | **Santa Anita**  -Carga de 46 viajes de azolve extraído del Dren Pluvial ubicado en la vialidad José Cruz Martínez.  -Limpieza del Dren Pluvial ubicado en la vialidad José Cruz Martínez: 890 m lineales extrayendo 296.8 m3 de azolve. | | **Toluquilla**  -Realización de 40 de 1.50 m de longitud sangrías para drenar el agua acumulada sobre la vialidad Agua Amarilla  -Carga de 9 viajes de losetas de concreto para reforzar e bordo del Arroyo Seco en la vialidad Camino a la Loma |
| **Totales: Limpieza de 1.6 Km de Drenes parcelarios, extrayendo 538.8 m3 de azolve**  **Carga de 55 viajes de materiales (770 m3)** | | | | |
| **Excavadora No. Eco. 217** | | | | |
| **Los Ranchitos**  Revisión y reforzamiento de 1 Km lineal del talud del Arroyo Seco a espaldas del Frac. Villa Fontana, (Camino Antiguo a Santa Cruz del Valle y Vía a Manzanillo) | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10**  **Apoyo a Obras Públicas:**  19 viajes de azolve  3 viajes de tierra  4 viajes de despalme  6 viajes de escombro  **Santa Anta:**  6 viajes de azolve  **Toluquilla:**  3 viajes de piedra  12 viajes de losetas de concreto  9 viajes de azolve | **Camión 12**  **Apoyo a Obras Públicas:**  26 viajes de azolve  6 viajes de escombro  **Santa Anita:**  12 viajes de azolve  3 viajes de escombro  **Toluquilla:**  3 viajes de losetas de concreto | | **Camión 13**  **Apoyo a Obras Públicas:**  16 viajes de azolve  12 viajes de escombro  4 viajes de despalme  **Apoyo a Pavimentos:**  2 viajes de azolve  3 viajes de tierra  1 viaje de piedra  **Santa Anita:**  18 viajes de azolve  **Toluquilla:**  4 viajes de piedra  11 viajes de losetas  3 viajes de escombro  8 viajes de tierra | |
| **Total: 194 viajes (2,176 m3)**  **Azolve: 104 viajes (1,456 m3), Tierra: 14 viajes (196 m3), Despalme: 8 viajes (112 m3),  Escombro: 34 viajes (476 m3), Piedra: 8 viajes (112 m3), Loseta de concreto: 26 viajes (364 m3)** | | | | |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de Toluquilla, el martes 09 del año en curso.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 25 de Julio, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.