**Reporte Noviembre 2020
Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |
| --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | **Cargador Frontal 859** |
| Reparación de marcha de arranqueReparación de gato estabilizador**La Calerilla**Carga de 9 viajes (126 m3) | **Toluquilla**Carga y extensión de 5 viajes (70 m3) de tierra**Santa Anita**Carga de 85 viajes ( 1,190 m3) de tierra**La Calerilla**Carga de 66 viajes (924 m3) de tierra |
| **Total Retro 488: Carga de 9 viajes (126 m3)** | **Total Cargador: Carga de 156 viajes (2,184 m3)**  |
| **Motoconformadora 488** |
| **Revisión y reparación de transmisión** |
| **Motoconformadora 860** |
| **Toluquilla**Extensión de 79 viajes (1, 106 m3) de tierra para la rehabilitación de 3.2 Km de vialidades rurales | **Los Ranchitos**Extensión de 6 viajes (84 m3) de tierra para la rehabilitación de 400 m de la vialidad de entrada del CECyTEJ 2 (Santa Cruz del Valle) | **Santa Anita**Rehabilitación de 4.9 Km de vialidades rurales |
| **Total Motoconformadora: Rehabilitación de 8.5 Km con un área trabajada de 85,000 m2** |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10** | **Camión 12** | **Camión 13** | **Camión 862** |
| **CECyTEJ 2**2 viajes de tierra**Toluquilla**7 viajes de tierra2 viajes de pre criba**Santa Anita**4 viajes de piedra22 viajes de tierra**La Calerilla**26 viajes de tierra**Total: 64 viajes (896 m3)** | **CECyTEJ 2**2 viajes de tierra**Toluquilla**8 viajes de tierra1 viaje de pre criba**Pavimentos**4 viajes de piedra**Total: 15 viajes (210 m3)** | **CECyTEJ 2**2 viajes de tierra**Toluquilla**4 viajes de tierra2 viajes de pre criba**Santa Anita**29 viajes de tierra**La Calerilla**26 viajes de tierra**Total: 63 viajes (882 m3)** | **Toluquilla**1 viaje de tierra**Santa Anita**28 viajes de tierra**La Calerilla**26 viajes de tierra**Total: 55 viajes (385 m3)** |
| **Total traslado de materiales: 197 viajes ( 2,373 m3)** |

**Campaña de Detección de *Brucella* y tuberculosis en ganado rumiante**

Campaña suspendida temporalmente, debido a que el personal técnico encargado, se encuentra en estado de salud vulnerable a contagiarse con el virus COVID 19. Por lo que se encuentra bajo resguardo domiciliario.

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Reunión suspendida por Pandemia ocasionada por COVID 19.