Coordinación General de Servicios Públicos Municipales

Dirección de Alumbrado Público/**POA año 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Dependencia:** | Dirección de Alumbrado Público  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del programa, proyecto, campaña o servicio** | **Producto obtenido** ***(Aportación al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PMD)*** | **Metas** | **Nombre del Indicador** ***Base para definir la “Unidad de Medida” en el Reporte Trimestral*** | **Fórmula del Indicador*****Base para calcular el avance del Reporte Trimestral*** | **OBSERVACIONES** |
| **Valor inicial** ***(al 1º de enero 2018)*** | **Valor final** ***(al 1º de enero 2018)*** |  |  | **(a Sep 2018)** |
| Proyecto de Mantenimiento, Calidad, Respuesta y Ampliaciones de Alumbrado Público | 99% del alumbrado activo del municipio rehabilitado. | 90% | 99% | Alumbrado Público rehabilitado | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de luminarias del municipio |  SE SOLICITA BAJA DE ESTE POA EN LA SIG. ACTUALIZACIÓN. CAMBIA DE NOMBRE A “AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO” |
| Base de Alumbrado en los Olivos y Ampliación del Edificio | Edificio de la Base de Alumbrado en lo Olivos, ampliado  | 0 | 1 | Edificio ampliado | N/A | SE SOLICITA BAJA DE POA YA QUE NO ES VIABLE DICHO PROYECTO POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA |
| Proyecto de Partida Presupuestaria de seguridad e higiene | Partida para la Seguridad e Higiene del personal de Alumbrado Público presupuestada y ejercida  | 0 | 1 | Adopción de la iniciativa presupuestal y ejecución de la misma | N/A | SE SOLICITA BAJA DE POA NO EXISTE INFRAESTRUCTURA |
| Cambio de Iluminación con Nueva Tecnología en Espacios Públicos  | Cambio de Iluminación con Nueva Tecnología en Espacios Públicos  | 90% | 99% | Cambio de Iluminación con Nueva Tecnología en Espacios Públicos  | Cambio de Iluminación con Nueva Tecnología en Espacios Públicos  | SE SOLICITA BAJA DE , NO EXISTE RECURSOS PARA ESTOS PROYECTOS |
| Reglamento las Luces del Centro  | Reglamento de las Luces del Centro elaborado  | 0 | 1 | Elaboración y aplicación de reglamento | N/A | SE SOLICITA BAJA DE POA, NO ES FACTIBLE UNA REGLAMENTACION EN ZONAS ESPECIFICAS |
| Regularización del sistema eléctrico de la administración pública | Sistema Eléctrico de la Administración Pública regularizado  | 0 | 1 | Sistema de Administración desarrollado y aplicado | N/A | SE SOLICITA BAJA DE POA, NO EXISTE RECURSOS NI INFRAESTRUCTURA PARA ESTAS ACCIONES. |