|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | Servicio Permanente de rehabilitación de la infraestructura rural de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | Dirección de Desarrollo Agropecuario. | | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | Las zonas rurales de San Pedro Tlaquepaque cuentan con 103 km de vialidades rurales que se desagregan en:  87 km Caminos saca – cosechas  16 km Vialidades alternas  Estas vías son mayoritariamente terracerías, la carga vehicular en estas vialidades ha aumentado en un 200 %, convirtiéndose en un desahogo del tráfico de los principales accesos a la ciudad (Periférico Oriente - Sur, Carretera a Chapala, Adolph B. Horn, 8 de Julio, Carretera Santa María Tequepexpán – San Sebastián El Grande, Av. Comonfort – Camino Real a Colima). El módulo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Agropecuario ha redoblado el tiempo de trabajo para mantener todas estas vialidades en buenas condiciones. Para un mejor mantenimiento y control del deterioro de estos caminos es necesario el implemento de materiales como desecho de asfalto, pre criba de grava, balastro, tezontle y jal. Se propone el estabilizador de materiales CBR Plus para prolongar la vida de los caminos.  Los núcleos agrarios cuentan con una red de **Drenes Parcelarios** de 30 km que se azolvan continuamente por el arrastre de tierra, ocasionado por escurrimientos de aguas del temporal anual lluvioso y por los usuarios del riego por el manejo inadecuado de excedentes del agua utilizada para el riego de sus cultivos.  A través de los ejidos San Sebastianito, Toluquilla y Los Ranchitos, se encuentra el C. Arroyo Seco que proviene del Bosque La Primavera, en el Ejido de Santa Anita también se encuentra el cauce del arroyo Los Amadores, en conjunto estos cauces tienen 18.5 km de longitud, cada periodo anual lluvioso, sufren el debilitamiento de ambos taludes, la desaparición de bordos, el azolvamiento de sus cauces y en algunos tramos se desvían los cauces, por la conducción excesiva de los volúmenes de agua de lluvia.  El mantenimiento y corrección de las problemáticas anteriormente citadas benefician a más de 100,000 habitantes con accesos libres hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara y el traslado de maquinaria agrícola e insumos para el desarrollo de actividades agropecuarias.  El desazolve de los acueductos parcelarios y pluviales que es parte fundamental del Plan de manejo de agua pluvial para el manejo sustentable del agua y preservación de los mantos subterráneos del acuífero de Toluquilla. Y no menos importante la prevención de inundaciones que puedan generar la pérdida de los patrimonios de miles de Tlaquepaquenses. | | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | Los núcleos agrarios: Los Puestos, San José de Tateposco, San Martín de las Flores, Los Ranchitos, Toluquilla, San Sebastianito, La Calerilla, Potero Las Pomas (Perteneciente a Santa Ana Tepetitlán) y Santa Anita. | | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | Julio Cesar Cortes Valenzuela  Teléfono: 36 01 01 19  Correo electrónico: [agropecuariotlaquepaque@gmail.com](mailto:agropecuariotlaquepaque@gmail.com) | | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | Contribuir al acondicionamiento permanente de la red de vialidades rurales para que estas sean fluidas para el trasporte de insumos agrícolas, libre tránsito de habitantes y la proporción e introducción de los servicios que ofrece el Municipio entre localidades y Rehabilitación de los Drenes pluviales y parcelarios para una buena conducción de volúmenes de agua de lluvia y riego. | | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | Productores y productoras del municipio de San Pedro Tlaquepaque y habitantes en general de las áreas rurales del municipio. | | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | | Proyecto | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | | | Septiembre 2018 | | | |
|  |  | X | |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | | **$ 2´259,600.00 Combustibles** | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | El acondicionamiento de 103 km de longitud de la red de vialidades rurales y de los 48.5 km de Drenes pluviales y parcelarios. | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Elaboración de los Programas de acondicionamiento de 103 km de vialidades rurales y rehabilitación de 48.5 km de drenes pluviales y parcelarios con la utilización del módulo de maquinaria pesada.  2.- Gestión del techo financiero para el servicio de infraestructura rural.  3.- Aprobación de los programas y periodo de ubicación del módulo de maquinaria pesada, en reunión ordinaria del Consejo Municipal.  4.- Plan de trabajo del módulo de maquinaria:  Vialidades rurales: Utilización de la motoconformadora para el despalme, limpia conformación de plantillas, cunetas y nivelación.  Drenes Parcelarios: Con el apoyo de la retroexcavadora extraer volúmenes de azolve y fortalecer los bordos.  Drenes Pluviales la excavadora será utilizada en la extracción de volúmenes de azolve, rectificación de cauces, en el fortalecimiento de taludes y bordos y por último en atención de contingencias que se presenten durante el periodo de lluvias.  5.- Mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones al módulo de maquinaria pesada.  8.- Compra de caja de herramientas. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | Largo Plazo | |
| X | X | | X | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | | Formula del indicador |
| 103 km vialidades rurales y 48.1 de km de Drenes pluviales y parcelarios | 103 km vialidades rurales y 48.1 de km de Drenes pluviales y parcelarios | | Longitudes lineales | | (Long. Km/Long. total km)100 |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Elaboración de los Programas de acondicionamiento de 103 km de vialidades rurales y rehabilitación de 48.5 km de drenes pluviales y parcelarios con la utilización del módulo de maquinaria pesada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Gestión del techo financiero para el servicio de infraestructura rural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | **2018** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Aprobación de los programas y periodo de ubicación del módulo de maquinaria pesada, en reunión ordinaria del Consejo Municipal. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de trabajo del módulo de maquinaria:  Vialidades rurales: Utilización de la motoconformadora para el despalme, limpia conformación de plantillas, cunetas y nivelación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones al módulo de maquinaria pesada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de caja de refacciones. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 8 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1.- Camioneta Nissan Estaquitas  2.- Retro excavadoras  3.- Excavadora (Comodato con SEDER)  4.- Camiones de volteo de 14 m3  5.- Motoconformadora. | X |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | **1 Camioneta Nissan Estaquitas:**  200 lt de gasolina.  $ 3,296.00  **2 Retro excavadoras:**  3200 lt de Diesel (1600 cada una)  $ 54,816.00  **1 Moto conformadora:**  2000 lt Diesel  $ 34,260.00  **1 Exavadora:**  2000 lt Diesel  $ 34,260.00  **3 Camiones de volteo de 14 m3:**  3600 lt Diesel (1200 lt cada uno)  $61,668.00  **Totales:**  **11,000 lt de combustibles**  **$ 188,300.00**  **\*Precio de gasolina Magna $ 16.48**  **Precio de Diesel $ 17.13** | X |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 | X |  |