**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | FAIMS | | | | | | Eje | | 1 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Educación | | | | | | Estrategia | | 1.4 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Según diagnostico realizado por personal de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, los planteles de educación básica del municipio en la mayoría tiene necesidades constantes de falta de mantenimiento a sus instalaciones, las escuelas no cuentan por si solas con el recurso para mejorar sus desperfectos, por ejemplo: instalación eléctrica, drenajes, cisternas entre otros. Sus necesidades son también generadas por la delincuencia y vandalismo de los cuales son víctimas. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Programa dirigido a planteles en zonas prioritarias. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Mtro. José Manuel Gómez Gómez | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Diagnósticos, jerarquización, intervención (drenajes, instalación eléctrica, cisternas). | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Las intervenciones beneficiaran a 9,346 alumnos del nivel básico del municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero de 2018 | | | Septiembre de 2018 | | | |
| X |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $5,299,124.64 | | Fuente de financiamiento | | X |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Drenajes, Instalación eléctrica, cisternas, previo diagnostico en 7 primarias, 4 secundarias y 4 preescolares. | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Selección de escuelas en situación con mayor vulnerabilidad en recursos, intervención. | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | Largo Plazo |
| Selección de planteles | Intervención | | Concluir al menos con la totalidad de planteles seleccionados |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| 0 | 15 planteles | | Planteles |  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Levantamiento de planteles por parte de mantenimiento a escuelas de planteles a intervenir | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervención |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría % | Fondo Revolvente% |
| Personal de Mantenimiento a escuelas y obras públicas |  | Son definidos por obras publicas durante el levantamiento |  |  |  | Recursos federales (FAIMS) |  |
| Son definidos por obras publicas durante el levantamiento |  |  |  |
| Son definidos por obras publicas durante el levantamiento |  |  |  |