**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | **“GESTION Y CONTROL DE ARBOLADO URBANO”** | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ARBOLADO URBANO , ASI COMO DE LAS AREAS VREDES MUNICIPALES  | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Arbolado urbano gestionado | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | POBLACION EN GENERAL |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  | PERMANENTE |
|  |  |  | \* |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | SANEAMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODA DE PASTO, LIMPIEZA A CAMELLONES, CONTROL FORESTAL (PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO) |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA AREAS VERDES MUNICIPALES, CONTROL DEL ARBOLADO PARA SU ADECUADA SELECCIÓN |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | \* |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del Indicador  | Fórmula del Indicador  |
| 5´288,750 m2 de superficie saneada 2017 | 5´500,000,m2 ha sanear, poda de pasto, arañeo, poda , desbroce etc. | Por definir | Por definir |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SUPERFICIE SANEADA | \* | \* | \* | \* | \*  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| PODAS | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| DERRIBOS | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| RIEGO  | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  | \* | \* | \* |
| CALEADO | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | “FORESTACIONES Y REFORESTACIONES” | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, LO QUE CONLLEVA ESTO COMO LO ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL, Y LAS ALTAS TEMPERATURAS EN ZONAS ASFALTADAS | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Forestaciones y Reforestaciones realizadas | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | POBLACION EN GENERAL |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  | PERMANENTE |
|  |  |  | \* |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | COORDINACION Y ENTREGA EN DONACIÓN A TODA LA POBLACION EN GENERAL QUE TENGA UN PROYECTO O GRUPO DE REFORESTACION PARA ZONAS URBANAS |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | LOGRAR ALCANZAR LA CANTIDAD MINIMA POR HABITANTE QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DE 01 ARBOL POR HABITANTE |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | \* |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del Indicador  | Fórmula del Indicador  |
| 9,949 plantados y en donacion | 12,000 a donar y plantados | Por definir | Por definir |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| COMPRA DE ARBOLADO | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRA DE HERRAMIENTA | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMIENTO CENSAL DE ZONAS  |  |  | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN VECINAL |  |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| CALENDARIZAR |  |  | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |
| FORESTACION Y/O REFORESTACION  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | “SEER VIVO” (SENDERO ECO-EDUCATIVO RUSTICO) | Eje | 4 |
| B) Dirección o Área Responsable | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Estrategia | 4.6 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | LA DESINFORMACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL, DE LOS BENEFICIOS DEL ARBOLADO EN ZONAS URBANAS | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Visitantes informados mediante pláticas impartidas  | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | POBLACION EN GENERAL |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  | PERMANENTE |
|  |  |  | \* |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | RECORRIDOS GUIADOS Y TALLERES EDUCATIVOS SOBRE EL ARBOLADO Y LAS PLANTAS ENDEMICAS DE NUESTRO MUNICIPIO |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | TRASMITIR AL CIUDADANO LA NECESIDAD DE PLANTAR UN ARBOL, DE CUIDARLO Y DARLE EL MANTENIMIENTO NECESARIO |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | \* |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del Indicador  | Fórmula del Indicador  |
| 2500 visitantes | 3000 visitantes | Número de Visitantes informados mediante pláticas impartidas  | N/A |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| VISITA AESCUELAS EN LA ZONA | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| CALENDARIZAR POR GRUPOS | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 1RA VISITA | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 2DA VISITA | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 3RA VISITA REFORESTACION | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | “PLAN DE CONTINGENCIAS POR TEMPORAL DE LLUVIAS” | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | EL RIEZGO INMINENTE DE CAIDA DE ARBOLADO SECO, ENFERMO O DAÑADO  | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Plan de contingencias por temporal de lluvias programado y ejecutado | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | POBLACION EN GENERAL |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  | PERMANENTE |
|  | \* |  |  |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, OPERATIVO PERMANENTE DE VIGILANCIA POR LAS MISMAS CUADRILLAS OPERATIVAS, Y DE INSPECCIÓN |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | CALLES LIBRES DEL PELIGRO DE UN DAÑO AL PATRIMONIO PERSONAL O INCLUSIVE MUNICIPAL  |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | \* |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador |
| 422 árboles retirados en operativo permanente y contingencia | 500 árboles a retirar en riesgo de caer | Porcentaje de realización del plan de contingencias por temporal de lluvias 50% | (Acciones ejecutadas del plan de contingencias / total de acciones programadas en el plan de contingencias por temporal de lluvias) x 100 |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TOMA DE REPORTE CIUDADANOS | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL SUJETO FORESTAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| TURNO A CUADRILLA DE TRABAJO | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| RETIRO DEL SUJETO FORESTAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | “ELABORACION DE COMPOSTA” (TRITURADORA) | Eje | 4 |
| B) Dirección o Área Responsable | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | Estrategia | 4.3 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | REDUCIR EL GASTO AL MUNICIPIO EN GASOLINA, TIEMPO Y PAGO POR TIIRADA DE MATERIAL ORGANICO RESULTANTE DE LAS PODAS Y DERRIBOS | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |  Indicador ASE |  |
| ZAP |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | Vinc al PND |  |
| F) Objetivo específico | Composta elaborada y entregada | Vinc al PED |  |
| Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | POBLACION EN GENERAL |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  | PERMANENTE |
|  |  |  | \* |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | RECOLECCIONES PROGRAMADAS PARA LA ELABORACION DE LA COMPOSTA, CONTROL Y DESTINO DEL COMPOSTEO EN LAS AREAS VERDES |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | RECOLECCIÓN Y TRITURADO DEL MATERIAL ORGANICO RESULTANTE |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | \* |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del Indicador  | Fórmula del Indicador |
| 720 ton | 972 ton | Kg de composta elaborada y destinada al mantenimiento de las áreas verdes | N/A |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |
| Cronograma Anual de Actividades |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TOMA DE REPORTE FORESTAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| RECOLECCIÓN DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| DEPOSITO DEL MATERIAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| TRITURADO DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| REPOSO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE LA COMPOSTA |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*