**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | **“GESTION Y CONTROL DE ARBOLADO URBANO”** | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | CUIDADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ARBOLADO URBANO , ASI COMO DE LAS AREAS VREDES MUNICIPALES | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Arbolado urbano gestionado | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | POBLACION EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | | PERMANENTE | | | |
|  |  |  | \* | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | SANEAMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODA DE PASTO, LIMPIEZA A CAMELLONES, CONTROL FORESTAL (PODA Y DERRIBO DE ARBOLADO) | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA AREAS VERDES MUNICIPALES, CONTROL DEL ARBOLADO PARA SU ADECUADA SELECCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | |
|  | | |  | | | | | | | \* | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | |
| 5´288,750 m2 de superficie saneada 2017 | 5´500,000,m2 ha sanear, poda de pasto, arañeo, poda , desbroce etc. | | | | | | Por definir | | | | | Por definir | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| SUPERFICIE SANEADA | \* | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| PODAS | \* | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| DERRIBOS | \* | \* | \* | | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| RIEGO | \* | \* | \* | | \* |  | |  |  |  |  | \* | \* | \* |
| CALEADO | \* | \* | \* | | \* |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | “FORESTACIONES Y REFORESTACIONES” | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, LO QUE CONLLEVA ESTO COMO LO ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL, Y LAS ALTAS TEMPERATURAS EN ZONAS ASFALTADAS | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Forestaciones y Reforestaciones realizadas | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | POBLACION EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | | PERMANENTE | | | |
|  |  |  | \* | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | COORDINACION Y ENTREGA EN DONACIÓN A TODA LA POBLACION EN GENERAL QUE TENGA UN PROYECTO O GRUPO DE REFORESTACION PARA ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | LOGRAR ALCANZAR LA CANTIDAD MINIMA POR HABITANTE QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DE 01 ARBOL POR HABITANTE | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | |
|  | | |  | | | | | | | \* | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | |
| 9,949 plantados y en donacion | 12,000 a donar y plantados | | | | | | Por definir | | | | | Por definir | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| COMPRA DE ARBOLADO | \* | \* | \* | | \* | \* | |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPRA DE HERRAMIENTA | \* | \* | \* | | \* | \* | |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMIENTO CENSAL DE ZONAS |  |  | \* | | \* | \* | | \* |  |  |  |  |  |  |
| COORDINACIÓN VECINAL |  |  | \* | | \* | \* | |  |  |  |  |  |  |  |
| CALENDARIZAR |  |  | \* | | \* | \* | |  |  |  |  |  |  |  |
| FORESTACION Y/O REFORESTACION |  |  |  | |  | \* | | \* | \* | \* | \* |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | “SEER VIVO” (SENDERO ECO-EDUCATIVO RUSTICO) | | | | | | Eje | | 4 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | Estrategia | | 4.6 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | LA DESINFORMACION DE LA CIUDADANIA EN GENERAL, DE LOS BENEFICIOS DEL ARBOLADO EN ZONAS URBANAS | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Visitantes informados mediante pláticas impartidas | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | POBLACION EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | | PERMANENTE | | | |
|  |  |  | \* | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | RECORRIDOS GUIADOS Y TALLERES EDUCATIVOS SOBRE EL ARBOLADO Y LAS PLANTAS ENDEMICAS DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | TRASMITIR AL CIUDADANO LA NECESIDAD DE PLANTAR UN ARBOL, DE CUIDARLO Y DARLE EL MANTENIMIENTO NECESARIO | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | Largo Plazo | | | | |
|  | | |  | | | | | | \* | | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | | |
| 2500 visitantes | 3000 visitantes | | | | | Número de Visitantes informados mediante pláticas impartidas | | | | | N/A | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | |  | | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | | OCT | NOV | DIC |
| VISITA AESCUELAS EN LA ZONA | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* |  |
| CALENDARIZAR POR GRUPOS | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* |  |
| 1RA VISITA | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* |  |
| 2DA VISITA | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* |  |
| 3RA VISITA REFORESTACION | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | “PLAN DE CONTINGENCIAS POR TEMPORAL DE LLUVIAS” | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | EL RIEZGO INMINENTE DE CAIDA DE ARBOLADO SECO, ENFERMO O DAÑADO | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Plan de contingencias por temporal de lluvias programado y ejecutado | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | POBLACION EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | | PERMANENTE | | | |
|  | \* |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, OPERATIVO PERMANENTE DE VIGILANCIA POR LAS MISMAS CUADRILLAS OPERATIVAS, Y DE INSPECCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | CALLES LIBRES DEL PELIGRO DE UN DAÑO AL PATRIMONIO PERSONAL O INCLUSIVE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | Largo Plazo | | | |
|  | | |  | | | | | | \* | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | Nombre del Indicador | | | | Fórmula del Indicador | | | |
| 422 árboles retirados en operativo permanente y contingencia | 500 árboles a retirar en riesgo de caer | | | | | Porcentaje de realización del plan de contingencias por temporal de lluvias 50% | | | | (Acciones ejecutadas del plan de contingencias / total de acciones programadas en el plan de contingencias por temporal de lluvias) x 100 | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| TOMA DE REPORTE CIUDADANOS | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL SUJETO FORESTAL | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| TURNO A CUADRILLA DE TRABAJO | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| RETIRO DEL SUJETO FORESTAL | \* | \* | \* | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | “ELABORACION DE COMPOSTA” (TRITURADORA) | | | | | | Eje | | 4 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | Estrategia | | 4.3 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | REDUCIR EL GASTO AL MUNICIPIO EN GASOLINA, TIEMPO Y PAGO POR TIIRADA DE MATERIAL ORGANICO RESULTANTE DE LAS PODAS Y DERRIBOS | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | LIC. SANDRA LETICIA GONZALEZ ZAMANO Y/O JOSE MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Composta elaborada y entregada | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | POBLACION EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres |  | | | PERMANENTE | | | |
|  |  |  | \* | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | RECOLECCIONES PROGRAMADAS PARA LA ELABORACION DE LA COMPOSTA, CONTROL Y DESTINO DEL COMPOSTEO EN LAS AREAS VERDES | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | RECOLECCIÓN Y TRITURAD  O DEL MATERIAL ORGANICO RESULTANTE | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | Largo Plazo | | | | |
|  | | |  | | | | | \* | | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | | |
| 720 ton | 972 ton | | | | Kg de composta elaborada y destinada al mantenimiento de las áreas verdes | | | | | N/A | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | |  | | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | | OCT | NOV | DIC |
| TOMA DE REPORTE FORESTAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* | \* |
| RECOLECCIÓN DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* | \* |
| DEPOSITO DEL MATERIAL | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* | \* |
| TRITURADO DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | | \* | \* | \* |
| REPOSO Y TRATAMIENTO DEL MATERIAL ORGANICO | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |  |  | |  |  |  |
| DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE LA COMPOSTA |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | | \* | \* | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*