**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | 6\_Rehabilitación de unidades y espacios deportivos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección de Obras Públicas  |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | Rezago en infraestructura deportiva y mejora de instalaciones dignas para la población. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.248 colonias del territorio municipal (sobre todo zona oriente y sur del municipio)  |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Tel. 35-62-70-54 /55/56 36-35-02-44 Ext.2407 /2412 correo: | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Reducir el rezago en infraestructura deportiva en un 5%, mejorar y dignificar las instalaciones para la población, aumentando la cobertura de 65% actual a un 70% al final del año. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada  | 248 colonias del territorio municipal (sobre todo zona oriente y sur del municipio)  |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  | X |  | 328,802 | 335,391 |  |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
| **$ 25.000,000.00** |  |  |  | **X** |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Unidades y espacios deportivos rehabilitados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.Ampliar el flujo de visitantes a los espacios deportivos y mejorar la infraestructura deportiva existente. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Verificar la calidad de servicio e infraestructura deportiva en el Municipio. Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Rehabilitación de Unidades deportivas existentes. Construcción de espacios deportivos nuevos. Rehabilitación de canchas y espacios deportivos existentes. Equipamiento y mobiliario en unidades y espacios deportivos. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X |  |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Reducción en el rezago en infraestructura deportiva  |  1  | Porcentaje en que se incrementa la cobertura o se mejora la infraestructura deportiva en el Municipio. | (cobertura de infraestructura deportiva mejorada / Infraestructura deportiva total requerida)\*100 | Porcentaje | Trimestral  | 65 %  | 70 % |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación de Unidades deportivas existentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Construcción de espacios deportivos nuevos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rehabilitación de canchas y espacios deportivos existentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Equipamiento y mobiliario en unidades y espacios deportivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |