**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 6\_Rehabilitación de unidades y espacios deportivos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Dirección de Obras Públicas | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Rezago en infraestructura deportiva y mejora de instalaciones dignas para la población. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.  248 colonias del territorio municipal (sobre todo zona oriente y sur del municipio) | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Tel. 35-62-70-54 /55/56 36-35-02-44 Ext.2407 /2412 correo: | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Reducir el rezago en infraestructura deportiva en un 5%, mejorar y dignificar las instalaciones para la población, aumentando la cobertura de 65% actual a un 70% al final del año. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 248 colonias del territorio municipal (sobre todo zona oriente y sur del municipio) | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | | K)Fecha de Cierre | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | 30 Septiembre 2019 | | |
|  |  | X |  | | 328,802 | 335,391 |  |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | |
| Aportación Municipal | | Participación  Federal /Estatal |
| **$ 25.000,000.00** | | |  |  | |  | | **X** |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Unidades y espacios deportivos rehabilitados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.  Ampliar el flujo de visitantes a los espacios deportivos y mejorar la infraestructura deportiva existente. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Verificar la calidad de servicio e infraestructura deportiva en el Municipio. Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Rehabilitación de Unidades deportivas existentes. Construcción de espacios deportivos nuevos. Rehabilitación de canchas y espacios deportivos existentes. Equipamiento y mobiliario en unidades y espacios deportivos. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
| X | |  | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Reducción en el rezago en infraestructura deportiva | 1 | Porcentaje en que se incrementa la cobertura o se mejora la infraestructura deportiva en el Municipio. | (cobertura de infraestructura deportiva mejorada / Infraestructura deportiva total requerida)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 65 % | 70 % |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación de Unidades deportivas existentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Construcción de espacios deportivos nuevos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rehabilitación de canchas y espacios deportivos existentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Equipamiento y mobiliario en unidades y espacios deportivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |