**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE REDES HIDROSANITARIAS | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Área Técnica de la Dirección de Agua Potable Y Alcantarillado. | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de información de la existencia de redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para el mejor mantenimiento y servicio de calidad para la ciudadanía. | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Cobertura de las 45 colonias que administra el municipio (Nombrar cuáles son esas 45 colonias) | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Ruben Ramirez Reynoza | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Detectar las condiciones actuales de las redes hidrosanitarias administradas para programa la sustitución de ~~y sustituir~~ las redes que rebasen su vida útil. | | | | |
| Perfil de la población e Institución atendida o beneficiada | | | | Población en general que reside en estas 45 colonias. | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre del 2018 | Septiembre del 2019 | |
|  |  | X |  | | 41,518 | 43,212 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación  Federal / Estatal |
|  | | |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Planos y base de datos actualizados para programar sustituciones de redes hidrosanitarias que hayan terminado su vida útil. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Levantamiento topográfico de redes hidrosanitarias por colonias.  2.- Supervisión de cajas de válvulas, pozos de visita y bocas de tormenta y llenado de formato de supervisión.  3.- Digitalización de planos de redes hidrosanitarias.  4.- Captura de formatos de supervisión en una base de datos de las redes hidrosanitarias. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de avance en la actualización del Padrón de Redes Hidrosanitarias administradas por el municipio | 1. Calidad | Porcentaje de avance en la actualización del Padrón de Redes Hidrosanitarias | | (Número de colonias con datos actualizados / Número total de colonias) x 100 | Porcentaje | Trimestral | Se está partiendo de 0 o ya contamos con un avance? | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Levantamiento topográfico de redes hidrosanitarias por colonias. |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Supervisión de cajas de válvulas, pozos de visita y bocas de tormenta y llenado de formato de supervisión. |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Digitalización de planos de redes hidrosanitarias. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Captura de formatos de supervisión en una base de datos de las redes hidrosanitarias. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |