**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE REDES HIDROSANITARIAS | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Área Técnica de la Dirección de Agua Potable Y Alcantarillado. |
| Problemática que atiende la propuesta  | Falta de información de la existencia de redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial para el mejor mantenimiento y servicio de calidad para la ciudadanía. |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional  | Cobertura de las 45 colonias que administra el municipio (Nombrar cuáles son esas 45 colonias)  |
| Nombre del enlace o responsable  | Ruben Ramirez Reynoza | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Detectar las condiciones actuales de las redes hidrosanitarias administradas para programa la sustitución de ~~y sustituir~~ las redes que rebasen su vida útil. |
| Perfil de la población e Institución atendida o beneficiada | Población en general que reside en estas 45 colonias. |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones  | Octubre del 2018 | Septiembre del 2019 |
|  |  | X |  | 41,518 | 43,212 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado( Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación Federal / Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Planos y base de datos actualizados para programar sustituciones de redes hidrosanitarias que hayan terminado su vida útil. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.- Levantamiento topográfico de redes hidrosanitarias por colonias.2.- Supervisión de cajas de válvulas, pozos de visita y bocas de tormenta y llenado de formato de supervisión.3.- Digitalización de planos de redes hidrosanitarias.4.- Captura de formatos de supervisión en una base de datos de las redes hidrosanitarias. |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de avance en la actualización del Padrón de Redes Hidrosanitarias administradas por el municipio | 1. Calidad
 | Porcentaje de avance en la actualización del Padrón de Redes Hidrosanitarias | (Número de colonias con datos actualizados / Número total de colonias) x 100 | Porcentaje | Trimestral  | Se está partiendo de 0 o ya contamos con un avance? | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Levantamiento topográfico de redes hidrosanitarias por colonias. |   | X |   |  X |   | X  |   | X  |   | X  |   |  X  |
| Supervisión de cajas de válvulas, pozos de visita y bocas de tormenta y llenado de formato de supervisión. |   | X  | X  |   | X |   | X |   | X |   | X |   |
| Digitalización de planos de redes hidrosanitarias. |   |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Captura de formatos de supervisión en una base de datos de las redes hidrosanitarias. |   |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |