**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 6\_Construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Dirección Administrativa. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Malas condiciones del área de armería dentro de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventivas Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Lic. Ma. Luisa Delgado Ramírez. | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Mejorar y mantener en óptimas condiciones de uso el área de armería que conforma parte esencial de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, que incremente las condiciones de seguridad al interior de las instalaciones. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada. | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | | | | | |
| H)Tipo de propuesta | | | | | I)Beneficiarios | | | J)Fecha de Inicio | | K)Fecha de Cierre | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | 30 Septiembre 2019 | | |
|  |  |  | X | |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado  ( Sólo para Categorías b y c ) | | | M)Categoría para Presupuesto  (a, b y c) | | | | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario | | (c) Fondos del Gobierno  Federal o Estatal | | |
| Aportación Municipal | | Participación  Federal /Estatal |
| $3,000,000.00 | | |  |  | | X | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | | Mejoramiento de las instalaciones del edificio que ocupan el área de armería. | | | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico | |  | | | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye | |  | | | | | | | | | |
| Beneficios | | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | | | Largo Plazo | | |
|  | | X | | | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | | Definición del indicador | | Método del calculo | | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** | |
| Porcentaje de construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones y área de armería de la Comisaría. | 2 | | Área de armería de la Comisaría reconstruida, mejorada y ampliada. | | (Porcentaje de avance físico financiero de la construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones y área de armería de la Comisaría/$3,000,000.00 de pesos gestionados en este rubro)\*100 | | Proyecto de construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones y área de armería de la Comisaría | Trimestral | | 0 Proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones y área de armería de la Comisaría | 1 Proyecto de construcción, mejoramiento y ampliación y área de armería de las instalaciones de la Comisaría |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto. | | | | | |  | | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, Presentación y Autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de las necesidades de mejora y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del proyecto ejecutivo de ejecución de obra para el óptimo funcionamiento de la Comisaría. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorización del proyecto de obra de construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de las obras de construcción, mejoramiento y ampliación de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |